Załącznik nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej nr V/39/03 z dnia 12 marca 2003 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych, realizowanych i finansowanych  w latach 2003 – 2005

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | Nakłady ogółem i źródła finansowania | Nakłady do poniesienia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w 2003r | w 2004 r | w 2005r |
| 1 | Budowa pawilonu szpitalnego w Piaśnikach ( 4 kondygnacje) | 2003-2005 | Wartość szacunkowa 9.020.000 zł Źródła finansowania: a) dochody własne 270.000 zł b) obligacje 8.750.000 zł (emitowane papiery wartościowe) | 270.000 | 4.400.000 | 4.350.000 |
| 2 | Modernizacja ulicy Katowickiej od ul. Bytomskiej do ul. Pocztowej | 2003 rok | Wartość kosztorysowa 5.000.000 zł Źródła finansowania: a) dochody własne - b) kredyty bankowe 5.000.000 zł | 1.500.000 | 3.500.000 | - |
| 3. | Remont kapitalny ulicy Bytomskiej od ul. Katowickiej do DTŚ | 2003 rok | Wartość kosztorysowa 3.400.000 zł Źródła finansowania: a) dochody własne - b) kredyty bankowe 3.400.000 zł | 1.000.000 | 2.400.000 | - |
| 4. | Remont basenu w Szkole Podstawowej Nr 1 | 2003 - 2004 | Wartość szacunkowa 1.600.000 zł Źródła finansowania: a) dochody własne 80.000 zł b) kredyty bankowe 1.520.000 zł | 750.000 | 850.000 | - |
| 5 | Adaptacja niskiego i wysokiego parteru Szpitala Nr 2 na oddział dziecięcy i przychodnie przyszpitalne bez wyposażenia | 2003 - 2004 | Wartość kosztorysowa 3.650.000 zł Źródła finansowania: a) dochody własne - b) kredyty bankowe 3.650.000 zł | 650.000 | 3.000.000 | - |
| 6 | Dokończenie adaptacji I i II piętra budynku głównego Szpitala nr 2 na oddział ginekologiczno-położniczy wraz z częściowym wyposażeniem i infrastrukturą | 2003 - 2004 | Wartość kosztorysowa 2.400.000 zł Źródła finansowania: a) dochody własne - b) kredyty bankowe 2.400.000 zł | 1.350.000 | 550.000 | 500.000 |
| 7 | Razem |  | 25.070.000 | 5.520.000 | 14.700.000 | 4.850.000 |