SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

_______________________________________________________________

Gmina Świętochłowice  reprezentowana  przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice

41 – 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54  tel. 3491 - 800 fax. 3491 – 851

__________________________________________________________________________

nr sprawy:      ZP/340-17/2010

postępowanie w trybie:

przetarg nieograniczony o wartości  nieprzekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp

Rodzaj:      usługa

Nazwa zamówienia publicznego pn.:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach” Kod CPV - 71247000-1, 71248000-8 Projekt „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach” posiada dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V ,,Środowisko’’, działanie 5.2. ,,Gospodarka odpadami’’ stanowiącego program operacyjny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

termin składania ofert:                                        13.07.2010 r. do godz. 10 00

termin otwarcia ofert:                                          13.07.2010 r. o godz.  10 15

miejsce składania ofert ..................Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54

Referat Zamówień Publicznych, pok. 306

miejsce otwarcia ofert .................. Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54

Sala Kominkowa I piętro

osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami

w zakresie procedury przetargowej..................Izabela Liber  tel. (032) 3491-813

w zakresie przedmiotu zamówienia................. Beata Grzelec-Spetruk tel. (032) 3491-880

kryteria oceny ofert:                          cena -  100 %

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia

wersja elektroniczna – bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Urzędu Miejskiego

wersja papierowa – w cenie 5,-  zł  na pisemny wniosek wykonawcy – w cenie kosztu pokrycia druku i przekazania

zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających

zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

zamawiający nie przewiduje umowy ramowej

termin związania ofertą               30 dni tj. od dnia 13.07.2010 r. do dnia 11.08.2010 r.

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759. dalej: PZP)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowała komisja  w składzie:

- Izabela Liber (przewodnicząca)            .…….……………………….

- Michał Malinowski (sekretarz)	  	………………………………

- Beata Grzelec – Spetruk			………………………………

- Paweł Pełka				………………………………

- Tomasz Jojko				………………………………

Świętochłowice  30.06.2010 r.

Z a t w i e r d z a m :

Z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Andrzej Porada

Świętochłowice 02.07.2010

(data, podpis i pieczątka Zamawiającego)

Rozdział 1. Nazwa  oraz adres zamawiającego.

Gmina Świętochłowice  reprezentowana  przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice

41 – 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54  tel. (032) 3491 - 800 fax. 3491– 812

Wydział  prowadzący  sprawę:

Referat Zamówień Publicznych – Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54

tel. (032) 349-18- 13;

fax  (032) 349-18-51,

e-mail: zp@swietochlowice.pl

adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.swietochlowice.pl

NIP 627-10-08-169  REGON 000515891

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759. dalej: PZP)

Postępowanie przygotowywane i prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną decyzją Prezydenta Miasta Świętochłowice nr ZP.341-2/01/2010 z dnia 22.06. 2010 r. do przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie  zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych  wydanych na jej podstawie, 
a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Rozdział 3. Opis przedmiotu  zamówienia.

Klasyfikacja według wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (kod CPV)

71247000-1, 71248000-8

Zamiarem Zamawiającego jest, aby Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn

„Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach”

Projekt posiada dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V ,,Środowisko’’, działanie 5.2. ,,Gospodarka odpadami’’ stanowiącego program operacyjny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Inwestycja dla której będzie prowadzony nadzór swoim zakresem obejmuje budowę sortowni odpadów komunalnych z kontenerowym budynkiem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach, tj.:

Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych  o wydajności 30.000 Mg / rok / 1 zmianę.
Część technologiczna - układ:

- przenośnik kanałowy – załadowczy,

- przenośnik wznoszący,

- sito bębnowe (dwusekcyjne),

- przenośnik wznoszący

- trybuna sortownicza wraz z kabiną sortowniczą,

- separator elektromagnetyczny wraz z konstrukcją nośną,

- przenośnik przesyłowy – rewersyjny (końcowy)

Linia do surowców wtórnych:

- przenośnik kanałowy – załadowczy (do kabiny sortowniczej),

- przenośnik załadowczo wznoszący do prasy,

- prasa belująca z perforatorem.

Część konstrukcyjno – budowlana hali sortowni:

- budynek sortowni zaprojektowano w konstrukcji stalowej jako jednonawowy, jednokondygnacyjny o rozpiętości:

- 62,20 m x 21,40 m = 1.331,08 m2;

- kubatura hali wynosi ok. 12.645,3 m3;

- średnia wysokość hali ok. 9,5 m.

- wentylacja hali:

- dla budynku sortowni odpadów zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną oraz nawiewną podciśnieniową.

- budynek socjalny:

- system zabudowy modułowej.

Część instalacyjna:

- instalacje wod-kan:

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć kanalizacji sanitarnej.

- instalacje elektryczne:

- zasilanie,

- oświetlenie zewnętrzne.

Część drogowa:

- drogi dojazdowe i place manewrowe do obsługi obiektów sortowni odpadów.

Dostawa pojazdów, maszyn i urządzeń.

Natomiast przedmiot niniejszego zamówienie obejmuje:

  - Zapoznanie się z dokumentacją projektową przedmiotowej inwestycji, będącą w posiadaniu Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację, w tym:

- zweryfikowanie dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa budowlanego, posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami, opiniami  i uzgodnieniami,

- przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

- wskazanie ewentualnych błędów Zamawiającemu w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na projekt i zaproponowanie Zamawiającemu konkretnych zmian (rozwiązań),

- opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie 20 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia, harmonogramu wykonania planowanych robót na podstawie badanych dokumentów.

  - Pełnienie funkcji pomocy technicznej i merytorycznej dla przetargów prowadzonych w ramach realizowanej inwestycji, w tym:

  - stała pomoc Zamawiającemu w zakresie opracowywania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759. dalej: PZP) kompletnych dokumentacji przetargowych (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeń o zamówieniach) związanych z realizacja przedmiotowej inwestycji. Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

  - przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych,

  - pomoc dla komisji przetargowej na etapie oceny ofert w szczególności poprzez zapewnienie udziału odpowiednio przygotowanych konsultantów,

  - pomoc przy rozstrzyganiu przez Zamawiającego sporów w szczególności poprzez przygotowywanie propozycji odpowiedzi na odwołania, na informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego  i  skargi na wyroki KIO,

  - udział w dodatkowych postępowaniach przetargowych związanych z ewentualnym powtarzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania związane z realizacją inwestycji. W cenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne koszty z tytułu powtarzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

  - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 polskiego Prawa Budowlanego, z uwzględnieniem terminów i zgodnie ze sztuką budowlaną, tak, aby zapewnić jak najlepsze wykonanie realizowanych robót, a w szczególności:

- reprezentować Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, decyzjami, opiniami   i uzgodnieniami, przepisami obowiązującego prawa i normami oraz z zasadami wiedzy technicznej,

- powiadamiać organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robot, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie.

- przekazywać wykonawcom robót, w imieniu Zamawiającego, projekty budowlane, pozwolenia na budowę i prawo dostępu do terenu budowy w terminach określonych w harmonogramie prowadzenia robót,

- inicjować i prowadzić rady techniczne na terenie budowy odbywające się w każdy pierwszy dzień tygodnia lub w innym uzgodnionym terminie oraz prowadzić rejestr rad technicznych, sporządzać raporty z rad technicznych i przekazywać kopie raportów uczestnikom rad technicznych i Zamawiającemu;

- współdziałać z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwać od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

- przyjmować od wykonawców robót powiadomienia o stwierdzeniu błędów w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, i po ich zbadaniu, przekazywać je Zamawiającemu wraz z rekomendacją sposobu rozwiązania problemu,

- kontrolować jakość robót, wbudowanych w nie materiałów i urządzeń i zapobiegać użyciu wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- sprawdzać i odbierać roboty ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczyć w próbach i odbiorach robót oraz brać udział w przejmowaniu gotowych obiektów i w przekazywaniu ich do użytkowania;

- potwierdzać ilości wykonanych robót;

- w przypadku stwierdzenia wad nadzorować ich usunięcie;

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia (potwierdzone wpisem do dziennika budowy) dotyczące: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót zakrytych), przedstawienia ekspertyz dotyczących robót;

- wstrzymać roboty w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne;

- wydawać stosowne świadectwa przejęcia i protokoły odbiorów;

- wydawać stosowne świadectwa wykonania i weryfikować rozliczenia (oświadczenia) końcowe przedkładane przez wykonawców robót;

- koordynować działania wykonawców robót i pomagać im uzyskać wymagane uzgodnienia i pozwolenia na użytkowanie robót w imieniu Zamawiającego;

- w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzić analizę sytuacji i doradzić Zamawiającemu rozwiązanie problemu i/lub zatwierdzić plan działania wykonawcy robót przedstawiony na taką okoliczność;

- analizować, weryfikować i zatwierdzać zmiany do harmonogramu wykonania robót w porozumieniu z Zamawiającym i z wykonawcą robót, w celu optymalizacji kosztów i terminu wykonania (czasu na ukończenie);

- przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas wykonywania robót;

- monitorować i analizować postęp robót;

- doradzać Zamawiającemu w zakresie obniżenia kosztów budowy, a także kosztów eksploatacyjnych w przyszłości;

- sprawować nadzór w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania sprzętu Wykonawcy stosownie do postanowień SIWZ na wykonanie robót;

- kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania robót), własności sprzętu Wykonawcy, itp., za które wykonawcy robót są odpowiedzialni zgodnie z postanowieniami SIWZ;

- przeprowadzać regularne inspekcje oraz testy w celu kontroli jakości stosowanych materiałów  i urządzeń oraz wykonywanych robót oraz zatwierdzać dostarczane próbki materiałów do wbudowania w roboty, zgodnie z sztuką budowlaną;

- analizować i zatwierdzać sporządzane przez wykonawców robót instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji;

- brać czynny udział i nadzorować próby końcowe (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe  i ruch próbny) i próby eksploatacyjne;

- wystawiać świadectwa przeprowadzenia prób lub uznać świadectwa wystawione przez wykonawców robót;

- przygotować końcową inspekcję i wydać świadectwo przejęcia robót oraz inne dokumenty niewymienione w SIWZ na wykonanie robót, a mające zastosowanie w procesie inwestycyjnym;

- nadzorować terminowe wykonanie robót; rekomendować Zamawiającemu propozycje stosownych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany harmonogramu robót;

- przeprowadzać obmiary wykonanych robót;

- potwierdzać ilości i ceny zużytych przez wykonawców robót mediów (energia elektryczna, woda, inne) w przypadku korzystania z mediów będących w gestii Zamawiającego;

- przeprowadzić procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie realizowanej inwestycji zgodnie  z zapisami w decyzji o pozwoleniu na budowę;

- przyjmować, analizować, weryfikować i zatwierdzać dokumentację powykonawczą i inne dokumenty związane z zakończeniem robót, sporządzone przez wykonawców robót,

- rozstrzygać polubownie spory;

- kontrolować przestrzeganie przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy;

- zachować wymagania ochrony środowiska;

- sporządzać wszelkie niezbędne dokumenty stosownie do postanowień do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących projekt;

- doradzać fachowo i świadczyć stałe usługi konsultacyjne dla Zamawiającego.

Raporty:

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej.

- Raport otwarcia.

W okresie miesiąca od daty rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji inwestycji, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji inwestycji, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji                       i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. Ponadto raport będzie zawierał sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności i wzajemnej zgodności.

- Raporty miesięczne.

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przez cały okres realizacji inwestycji sporządza raporty miesięczne. Raport będzie zawierał:

- opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

- zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót,

- zaangażowanie finansowe,

- postęp robót i płatności w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

- plan robót i płatności na kolejny miesiąc,

- graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem,

- graficzna prezentacja postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

- fotografie dokumentujące postęp robót,

- lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian,

- aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania inwestycji,

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

- Raport techniczny.

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej.

Raport techniczny powinien zawierać:

- założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany,

- zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,

- opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

- nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót,

- rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

- Raport dotyczący sporu.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „raport dotyczący sporu” w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, a także wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru końcowego dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz  z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji, Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.

- Raport końcowy.

Po zakończeniu robót, wystawieniu protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

- Wstęp

        - Krótki opis projektu.

  - Działania przed rozpoczęciem inwestycji.

- Dokumentacja projektowa.

  - Założenia projektowe.

  - Zmiany projektowe w trakcie realizacji.

- Organizacja i zarządzanie inwestycją.

  - Struktura zarządzania Wykonawcy.

  - Struktura Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonawstwo.

  - Postęp robót.

  - Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót.

    - Odpowiednie pozycje głównych elementów robót wg Specyfikacji.

  - Osiągnięta jakość robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi.

  - Przyczyny wystąpienia wad.

- Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany.

  - Czas trwania umowy o roboty budowlane.

  - Roszczenia.

- Sprawy finansowe.

  - Przyczyny zmiany zaakceptowanej kwoty, na którą opiewała umowa.

  - Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót.

- Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczące:

  - Dokumentacji projektowej.

  - Umowy na roboty.

  - Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

  - Czasu trwania umowy o roboty budowlane.

  - Technologii robót.

  - Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty.

Każdy z powyższych raportów należy sporządzić w co najmniej 2 egzemplarzach i przekazać Zamawiającemu.

W ramach wykonywanych czynności, związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji Zamawiający zapewnia:

- przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej realizowanej inwestycji wraz z uzyskanymi decyzjami, postanowieniami i opiniami,

- udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia biurowego z dostępem do wody, energii elektrycznej, łącza internetowego, zlokalizowanego w pobliżu terenu budowy, w budynku socjalnym stanowiącym zaplecze składowiska odpadów w Świętochłowicach, na podstawie porozumienia z zarządcą składowiska,

- wyznaczenie inspektora nadzoru autorskiego, którym jest firma „HEKO” z siedzibą w Poznaniu przy ul. Miodowej 2a/2, będąca wykonawcą dokumentacji projektowej realizowanej inwestycji,

Rozdział  4. Podwykonawcy

Zamawiający określa, że zamówienie może być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał zakres robót, jaki zostanie powierzony podwykonawcom.

Rozdział 5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych. Ofertę należy sporządzić na całość przedmiotu zamówienia.

Rozdział 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział  7.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim  muszą  odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 8.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Rozdział 9. Termin wykonania zamówienia.

Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia:

- Rozpoczęcie – data podpisania umowy.

- Planowane zakończenie – 31 styczeń 2012 rok

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów realizacji rzeczowej inwestycji. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia przekazania obiektu do użytkowania i rozliczenia zadania.

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w przypadkach wskazanych w projekcie umowy.

Przedłużenie terminu wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia nie będzie miało wpływu na zmianę wynagrodzenia wynikającego z oferty przetargowej Wykonawcy.

Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w terminie do dnia  31.01.2012 r.

Rozdział 10. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1. 4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.1 Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty, w oparciu o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków:

2.1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp:

A) Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia,

B) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp;

C) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.1.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków w zakresie  posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A)  wykaz usług odpowiadających wielkością i rodzajem realizowanej inwestycji nie mniej niż tj:

- w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej nadzór nad co najmniej 1 instalacji z zakresu gospodarowania odpadami,  o wartości min. 5.000.000,00 zł brutto;

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nadzór nad co najmniej 1 inwestycją o wartości min. 200.000,00 zł brutto;

- w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych nadzór nad co najmniej 1 inwestycją o wartości min. 70.000,00 zł brutto;

- w zakresie branży sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadzór nad co najmniej 1 inwestycją o wartości min. 400.000,00 zł brutto;

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania  i odbiorców oraz dokumenty, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie;

Wykonawca może wykazać usługę, która równocześnie spełni dwa lub więcej z w/w warunków.

B) wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami;

Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

1. 1 osobę na stanowisko Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego pełniącego jednocześnie funkcję Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego:

Wykształcenie wyższe techniczne,

Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz członkostwo  właściwej izby samorządu zawodowego,

Doświadczenie: Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych,

Doświadczenie w kierowaniu jako kierownik projektu lub kierownik budowy lub inspektor nadzoru  przy co najmniej 1 zakończonej i obecnie użytkowanej inwestycji z zakresu gospodarki odpadami o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN brutto, każda,

2.  co najmniej 1 osobę  na stanowisko Inspektora nadzoru w branży sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,  posiadającego:

Wykształcenie techniczne,

Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz członkostwo  właściwej izby samorządu zawodowego,

Doświadczenie:

Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3. co najmniej 1 osobę  na stanowisko Inspektora nadzoru w branży sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego:

Wykształcenie techniczne,

Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego,

Doświadczenie:

Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,

4. co najmniej 1 osobę  na stanowisko Inspektora nadzoru w branży drogowej, posiadającego:

Wykształcenie techniczne,

Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności drogowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz członkostwo  właściwej izby samorządu zawodowego,

Doświadczenie:

Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru, w jakim zakresie branży drogowej.

Przedstawiona lista specjalistów może nie być wyczerpująca i może zostać uzupełniona przez Wykonawcę, w celu rzetelnego i niezawodnego wypełnienia jego zobowiązań. Lista ta powinna być traktowana jako minimalne wymagania Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektorów poszczególnych branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem dla każdej z branż.

Aby wypełnić swoje zobowiązania, Wykonawca realizujący niniejsze zamówienie powinien posiadać wysoko wykwalifikowany personel. Zarówno w pomoc Zamawiającemu w przygotowaniu dokumentacji przetargowych, jak i w pomoc na etapie procedur przetargowych oraz prawidłowy nadzór nad realizacją robót, powinien być zaangażowany zespół specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie Prawa zamówień publicznych, rozliczeń finansowych, kosztorysowania, inżynierii materiałowej, budownictwa, inżynierii drogowej, inżynierii sanitarnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz gospodarce odpadami.

Wykonawca, biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego zamówienia, powinien posiadać cały niezbędny personel wymagany do efektywnej i skutecznej realizacji niniejszego zamówienia. Ponadto powinien przewidzieć ograniczenie personelu w okresie przedłużających się robót.

Koszty operacyjne i wynagrodzenia całego personelu muszą zostać ujęte w cenie oferty.

C) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w zakresie określonym w pkt B i posiadają  aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej samorządu zawodowego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.1.3.W celu wykazania spełniania, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,- zł

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika

-do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

- reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

4. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

Rozdział 11.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy zagraniczni.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).:

1) pkt 2-4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 12. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Referat Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

fax 048 32 3491 -851,

e-mail: zp@swietochlowice.pl

powołując się na nazwę zamówienia i nr sprawy

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę należy domniemywać, że pismo wysłane przez zamawiającego znany numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem.

Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, na wezwanie Zamawiającego musi być niezwłocznie potwierdzona  w formie pisemnej.

3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art.38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu.

5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w rozdziale 1 SIWZ, jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w rozdziale 1; w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ  a także zamieści na stronie internetowej określonej w rozdziale 1, jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w rozdziale 1, jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w rozdziale 1, jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

A. w zakresie przedmiotu zamówienia – Pani Beata Grzelec-Spetruk (032) 3491 –  880

B. w zakresie  procedury przetargowej -  Pani Izabela Liber  tel. (032) 3491 –  813

Rozdział 13.  Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,- PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

zabezpieczającego ofertę na okres  30 dni, tj. od  13.07.2010 r. do 11.08.2010 r.

2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –	kredytowej,  z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić  przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach

ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice:

54 1050 1373 1000 0022 8149 7178  powołując się na nazwę zamówienia

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaleca się dołączyć do oferty.

5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w Urzędzie Miasta  w  Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie, parter pok. 123, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty.

6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe:

- zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Pzp.,

- dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

- wskazanie sumy gwarancyjnej,

- wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

/Gmina Świętochłowice – Prezydent Miasta, 41 – 600 Świętochłowice. ul. Katowicka 54

- wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji/ ubezpieczyciela

- określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/poręczenia innej instytucji

(tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.)):

- zobowiązanie banku/innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,

- wskazanie podmiotu, za który bank/inna instytucja dokonuje poręczenia,

- dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

- kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

- określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia  żądano.

10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie rozdział 13 pkt 8 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział 14.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej:   zp@swietochlowice.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia  www.bip.swietochlowice.pl

Rozdział  15. Termin  związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert tj od 13.07.2010r. do 11.08.2010 r.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania i otwarcia ofert.

Rozdział 16 . Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

6. Zawartość oferty

6.1. Oferta, z zastrzeżeniem rozdział 16 pkt. 6.2 i  rozdział 16 pkt. 7 SIWZ,  zawiera:

1) Kopię wniesionego wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - zaleca się dołączyć do oferty

2) Formularz oferty złożony w formie oryginału,

3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia złożone w formie oryginału,

4) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w rozdziale 10 pkt 2.1. SIWZ, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

5) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom  złożony w formie oryginału, wypełniony  odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

6) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej – zalecane

6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać:

1) kopię wniesionego wspólnie wadium – zaleca się dołączyć do oferty

2) wspólny formularz oferty złożony w formie oryginału,

3) wspólne  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, złożone w formie oryginału,

4) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w rozdziale 10 pkt 2.1 SIWZ; Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty wg Spisu zawartości oferty o następującej lp. 4,11,12

B) każdy z Wykonawców, który potwierdza spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące wg Spisu zawartości oferty o następującej lp.: 7,8,9,10;

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy” wg Spisu zawartości oferty o następującej lp.: 8,10

5) wspólny Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierza Podwykonawcom złożony w formie oryginału, wypełniony odpowiednio lub z adnotacją „nie dotyczy”,

6) kopię dowodu opłacenia polisy ubezpieczeniowej – zalecane

Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku jeżeli wykonawca , wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem  winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej  kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem  na język polski  poświadczone przez wykonawcę.

Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.: upoważniać jednego z członków konsorcjum -lidera jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw zamawiającego; być zawarta w formie pisemnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum.

7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub ludzkiego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Referat Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy/wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

-	„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz.211 ze zm), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

  - nazwę i adres :

Referat Zamówień Publicznych

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

  - nazwę zamówienia,

  - nazwę i dokładny adres Wykonawcy /wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,

  - „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

  - „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 316, 41-600 Świętochłowice. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 316 , 41-600 Świętochłowice. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Rozdział 17. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu.

Rozdział 18 . Miejsce i termin składania ofert.  Miejsce i termin otwarcia ofert

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Urząd Miejski Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41 -600 Świętochłowice

Referat Zamówień Publicznych, pok. 306

w terminie do 13.07.2010 r. do godz. 10.00.

2.W postępowaniu o udzielenie zamówienia wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia  13.07.2010  r. o godz.10,15

w siedzibie Zamawiającego  -  Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41- 600 Świętochłowice, sala kominkowa - I piętro

4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział 19 .  Opis sposobu  obliczenia ceny oferty.

1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy).

Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności określonych w Rozdziale 3  SIWZ Przedmiot zamówienia – jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Cena ofertowa wyrażona w PLN, jest ceną ryczałtową: obliczoną w następujący sposób: wartość netto +podatek VAT = cena brutto, oparta na danych zawartych w SIWZ.

Cena określona przez Wykonawcę jest obowiązująca w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie.  Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, ani kosztu usługi.

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenia całego personelu muszą zostać ujęte w cenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów realizacji rzeczowej inwestycji. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia przekazania obiektu do użytkowania i rozliczenia zadania.

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w przypadkach wskazanych w projekcie umowy.

Przedłużenie terminu wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia nie będzie miało wpływu na zmianę wynagrodzenia wynikającego z oferty przetargowej Wykonawcy.

2.Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT.

Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  do przedmiotu zamówienia zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w  określonym  terminie wyjaśnień  dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Rozdział 20.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między  zamawiającym,  a wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział 21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.Kryteria oceny ofert:

1.1.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Kryteriami oceny ofert są:

1) cena						waga 100 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi.

Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według następujących zasad:

KRYTERIUM  –  cena

Cena oferowana minimalna brutto

Cena   =         ________________________________	x  100 punktów  x  100  %

Cena badanej oferty brutto

1.2.Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w określonym przez zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

1.3.W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 Pzp.

2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych.

2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert .

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie , do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane usługi.

2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Wykluczenie Wykonawcy

3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

3.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Odrzucenie oferty

4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 Pzp.

4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami  potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Unieważnienie postępowania

5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 Pzp.

5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając

uzasadnienie faktyczne i prawne.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

Rozdział 22.  Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

2. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia (chyba że pełnomocnictwo takie zostało zawarte w ofercie niniejszego Wykonawcy) oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  będzie określać co najmniej:

a) lidera

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za należyte wykonanie zamówienia.

3. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda od Wykonawcy którego oferta została wybrana przedstawienia kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników robót  wraz z wraz z kopią aktualnego członkowska w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa poświadczonych za zgodność z oryginałem.

4.Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy w  specyfikacji.

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział  23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,     z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. z późn. zm.).

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Ekologii Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w wyznaczonym terminie do godz. 15.00.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Rozdział  24.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część SIWZ.

Zamawiający określa warunki zmian postanowień zawartej umowy na następujące:

  - W zakresie terminu wykonania zamówienia pod warunkiem:

    - konieczność wykonania zamówień dodatkowych uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,

    - konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

    - wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych oraz niekorzystnych czynników atmosferycznych

    - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

    - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

    - termin może ulec przedłużeniu gdyby w trakcie wykonywania robót okazało się, że istnieją niezinwentaryzowane urządzenia podziemne i należy zmienić sposób wykonania zamówienia.

- W zakresie terminów płatności pod warunkiem:

- podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

c) w zakresie innym pod warunkiem:

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

    - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

    - zmiany podwykonawcy z przyczyn obiektywnych – za zgodą Zamawiającego.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

  - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami umowy i ofertą wykonawcy.

Rozdział 25. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 26.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w

postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

9. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni

- jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest

równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o

udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

ręki albo zapytania o cenę.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

15. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

16. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

17. Skarga do sądu przysługuje stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198 a -198 g ustawy.

Rozdział 27.  Uwagi końcowe

1.Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców  przesyłając niezwłocznie, treść zawiadomienia o wyniku do wszystkich uczestników postępowania.  Do wykonawcy którego oferta, jest najkorzystniejsza,  zamawiający przekaże odrębnym pismem informację o terminie i miejscu podpisania umowy.

Ponadto treść zawiadomienia o wyniku postępowania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  www.bip.swietochlowice.pl

2.Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywa się na wniosek według poniższych zasad:

2.1. udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

2.2.bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2.3.jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

2.4. jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody.

…………………………………………

pieczęć firmowa Wykonawcy

##### OFERTA

Nazwa zamówienia:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach

Zamawiający:

Gmina Świętochłowice

reprezentowana  przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice

Urząd Miejski,

41 – 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54

#### Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: …………

………………………………………….

podpis i pieczątka Wykonawcy

załącznik nr  1

SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

| lp | Dokument Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach | Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony dokument lub z adnotacją „nie dotyczy” |
| --- | --- | --- |

1         Kopia wniesionego wadium – zalecane

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2         OFERTA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3         OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Wykonawcy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4         Aktualny odpis z właściwego rejestru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5         Pełnomocnictwo - dot. wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6         Pełnomocnictwo - dot. wykonawców samodzielnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7        Polisa/inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności

(wraz z kopią dowodu opłacenia polisy –zalecane)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8          Wykaz wykonanych zamówień

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9          Dokumenty potwierdzające, że usługi zostały

wykonane należycie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10       Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia  wraz z oświadczeniem,

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia w zakresie określonym w

pkt 2.1.2. litera B SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11        Zaświadczenie  naczelnika  Urzędu Skarbowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12        Zaświadczenie ZUS/KRUS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13       Wykaz części Zamówienia jakie Wykonawca powierza

Podwykonawcom

___________________________________________________________________________

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

………………………………………

podpis i pieczątka Wykonawcy

załącznik nr  2

_______________________

(pieczątka wykonawcy)

FORMULARZ  OFERTOWY

NAZWA WYKONAWCY__________________________________________

________________________________________________________________

ADRES

REGON___________ _NIP________________

BANK ________________nr konta ___________________________________

nr tel. ______________________nr faksu   _____________________________

adres e-mail:____________________________

odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach

Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze umowy.

Oferuję wykonanie zamówienia za:

cenę brutto………………………………………… PLN

słownie………………………………………………………………………………

cenę netto …………………………………………………… PLN

1.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji.

2.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji, w tym projektem umowy stanowiącym jej załącznik i akceptujemy ich treść oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

3.Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia.

4.Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

5. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w  terminach podanych w SIWZ.

data____________                                    				_____________________________________

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)

do reprezentowania wykonawcy

załącznik nr  3

___________________

(pieczątka wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy

i o braku podstaw do wykluczenia

nazwa zamówienia:

# Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach"

Oświadczam, że:

1.	Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

2.	Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłam/ m pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz wiedzy i doświadczenia;

3.	Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.	Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.	Nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

data____________                                    				_____________________________________

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)

do reprezentowania wykonawcy

załącznik nr  4

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym w SIWZ

Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach

Nazwa i adres Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………..

| L.p. | Nazwa i przedmiot zamówienia | Zamawiający oraz Miejsce wykonania | Data wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia) | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

data____________                                    				_____________________________________

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach

Nazwa i adres Wykonawcy:

.........................................................................................................................................................

| Wykaz osób i podmiotów , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| --- |
| Lp. | Imię i nazwisko osoby/ Nazwa (firma) podmiotu | Zakres wykonywanych czynności w realizacji zamówienia | kwalifikacje zawodowe i wykształcenie | doświadczenie | Określenie, czy Wykonawca dysponuje, czy będzie dysponował osobą uczestniczącą w wykonaniu zamówienia |
| 1. |  | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Kierownik zespołu Inspektor Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej |  |  |  |
| 2. |  | Inspektor Nadzoru w branży sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych |  |  |  |
| 3. |  | Inspektor Nadzoru w branży sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |  |  |
| 4. |  | Inspektor Nadzoru w branży drogowej |  |  |  |

Jednocześnie oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa tj:

o posiadaniu uprawnień budowlanych wskazanych w SIWZ.

Informacje na temat doświadczenia można przedłożyć na odrębnym formularzu - zawierające dane dotyczące: przedmiot wykonywanego zadania, lokalizacji (z określeniem nazwy inwestora/zamawiającego i jego danych adresowych), wartości zadania.

..............................., dn. .........................	         	     .......................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 6

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA JAKIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

Nazwa zamówienia: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach”

Nazwa i adres Wykonawcy:

….....................................................................................................................................................................................................

| Lp. | Część zamówienia , której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom |
| --- | --- |
| 1 |  |
| … |  |

data____________                                    				_____________________________________

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej (ych)

do reprezentowania wykonawcy