załącznik nr 3

 **OPIS WYKONANIA USŁUGI**

„Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w parkach, na skwerach i zieleńcach w obrębie miasta Świętochłowice w zakresie prac ogrodniczych i utrzymania czystości.”

Warunki ogólne:

1.Prace powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i wiedzą techniczną, a także z harmonogramem prac, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników obiektów.

2.Pracownicy wykonujący prace powinni być ubrani w ubrania robocze opatrzone widoczna nazwą i logo firmy.

3.Oznakowane znakiem firmy samochody Wykonawcy mogą poruszać się na terenie parków i skwerów po drogach utwardzonych.

4.Jeżeli do wykonania usługi niezbędne jest zakupienie materiałów np. nawozu, farby, gwoździ, piasku, a także dostawa wody wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca.

Warunki szczegółowe:

**I. Prace porządkowe:**

1.Prace związane z opróżnianiem koszy na śmieci i zbieraniem zanieczyszczeń winny być zakończone do godz. 12 00.

2.Zebrane zanieczyszczenia będą wywożone tego samego dnia. Niedopuszczalne jest gromadzenie zanieczyszczeń na terenie obiektów.

3.Prace związane z bieżącym utrzymaniem zieleni wykonywane będą w dni robocze w godzinach 700 – 1800, natomiast w wyjątkowych wypadkach (np. Święto Miasta, koncerty) prace związane z porządkowaniem terenów (zamiatanie, zbieranie odpadów i wywóz ) będą wykonywane także w niedzielę i święta.

4.W okresie wystąpienia opadów śniegu i zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość, Wykonawca zobowiązany jest w Parku im. Mieszkańców Heiloo do:

1) oczyszczenia wskazanych alejek,

2) spryzmowanie śniegu w miejscach nie utrudniających ruchu pieszych,

3) posypanie piaskiem wskazanych miejsc dla zabezpieczenia przed śliskością,

4) utrzymania czystości na spryzmowanym śniegu oraz na pozostałym terenie,

5) zakończenia prac oczyszczania zimowego na terenach parku we wczesnych godzinach porannych, a także do kontynuowania prac w przypadku opadów ciągłych,

6) posypywania piaskiem schodów na terenie parku we wczesnych godzinach porannych,

7) zakończenia prac związanych z zimowym utrzymaniem w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od ustania opadów.

Zabrania się stosowania na terenach zieleni substancji chemicznych w celu likwidacji śliskości.

**II. Prace ogrodnicze:**

1. Trawniki nie mogą być koszone na wysokość niższą niż 5-7 cm.

2. Zgrabianie skoszonej trawy następuje sukcesywnie w czasie koszenia na danym terenie.

3. Wywóz zgrabionej trawy następuje niezwłocznie po zakończeniu grabienia.

4. W przypadku jesiennego grabienia trawników prace należy wykonać w miarę opadu liści, jednak nie później niż do 21 grudnia danego roku.

5. Wywóz zgrabionych liści należy wykonać na bieżąco.

**III. Zalecenia nawozowe dla różanek (***Do wyliczeń należy przyjąć 196 sztuk różanek).*

1. W okresie kwiecień –czerwiec, krotność nawożenia zawarta jest w formularzu cenowym:

a. I nawożenie: 30 g saletry amonowej + 50 g superfosfatu ptr. + 50 g siarczanu potasu

b. II nawożenie: 30 g saletry amonowej + 50 g superfosfatu ptr. + 50 g siarczanu potasu

c. III nawożenie: 30 g saletry amonowej + 50 g superfosfatu ptr. + 50 g siarczanu potasu

2. W okresie lipiec – październik, krotność nawożenia zawarta jest w formularzu cenowym:

a. IV nawożenie - 80 g azofoski

b. V do VII nawożenie - 30 g saletry amonowej + 50 g siarczanu potasu

**IV. Wymagania dotyczące naprawy i konserwacja ławek parkowych:**

 1. Remont ławek parkowych (wymiana lub uzupełnienie desek – średnio 2 deski w sezonie);

 2. Malowanie farbą olejną ławek parkowych ( w kolorze dobranym do istniejącego – 1 raz w sezonie);

 3. Mycie ławek parkowych (wraz z opłukaniem – średnio 1 raz w sezonie).

**V. Wymagania dotyczące wymiany piasku w piaskownicach:**

 1. Załadunek i wywóz piasku z piaskownic;

 2. Zakup piasku;

 3. Dowóz piasku środkami transportu;

 4. Rozplantowanie piasku w piaskownicy warstwą 0,5 m (2 razy w sezonie).

**VI. Wymagania dotyczące sprzętu**

Roboty związane z przedmiotem zamówienia mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywanych robót.

**VII. Wymagania dotyczące środków transportu**

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Załadunek i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem warunków BHP ludzi pracujących przy robotach. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywanych robót.

**VIII. Kontrola jakości robót**

Kontrola polega na wizualnej ocenie i sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.