Załącznik nr 12 - wzór umowy

UMOWA Nr … /IK/272/ZP/2015

## zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu ……………. w Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice (NIP 627-10-08-169),  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, z upoważnienia którego działają:

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

a

……………………………………………………….. z siedzibą w ……………………… przy ulicy …………………… (NIP:……………, KRS ), zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr zamówienia publicznego: …......), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odnowa oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice”, zwane dalej przedmiotem umowy.

- Na przedmiot umowy składają się:

- zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- zadanie nr 2 – Odnowa oznakowania poziomego.

- W ramach zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do:

- prostowania przekrzywionych słupków i tarcz znaków;

- wymiany uszkodzonych i nieczytelnych znaków;

- montażu nowego oznakowania;

- prostowania przekrzywionych barier ulicznych oraz malowania barier;

- montażu i wymiany uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- kontroli oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanych na drogach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice;

- utrzymania znaków drogowych w należytej czystości;

- uzupełniania (montażu) brakującego oznakowania wynikającego z kradzieży oraz dewastacji;

- zapewnienia przestrzeni magazynowej w celu przechowywania w niej zdemontowanych elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- posiadania na stanie magazynowym oraz ustawieniu w nagłych przypadkach znaków drogowych oraz innych zabezpieczeń;

- usuwania rdzy oraz malowania ekranów akustycznych farbą antykorozyjną;

- chemiczne usuwanie graffiti z przezroczystych ekranów drogowych;

- zapewnienia 24 godzinnej dyspozycyjności, pod numerem tel. ……………………

- W ramach zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania odnowy oznakowania poziomego na drogach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice, materiałami do cienkowarstwowego i grubowarstwowego znakowania dróg (w tym termoznaki). Odnowa ta winna uwzględniać konieczność mechanicznego i/lub ręcznego malowania farbami cienkowarstwowymi i masami grubowarstwowymi oraz naniesienia termoznaków po istniejącym oznakowaniu poziomym, przy dochowaniu następujących warunków:

- barwa oznakowania - biała, za wyjątkiem wybranych przejść dla pieszych (czerwone obwiednie) oraz termoznaków (czerwona, żółta, czarna);

- grubość nakładanej powłoki farby:

a) dla farb cienkowarstwowych - od 0,3 do 0,8 mm mierzonej jako grubość powłoki mokrej;

b) dla masy grubowarstwowej - od 1,8 do 3,0 mm;

c) dla termoznaków - od 1,0 do 3,5 mm;

- Zamawiający zastrzega, iż wszelkie prace związane z realizacją zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w centrum miasta oraz na drogach powiatowych winny być prowadzone w godzinach od 1800 do 600.

- Podstawą wykonywania przez Wykonawcę prac związanych z realizacją przedmiotu umowy jest zlecenie Zamawiającego, określające tryb wykonania zlecenia (awaryjny lub zwykły), wydane w formie pisemnej, dostarczone faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za późniejszym potwierdzeniem pisemnym). Zakres prac niezbędnych do wykonania zlecenia każdorazowo uzgadniany będzie z Wykonawcą.

- W sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym zlecenia telefoniczne mogą wydać także funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zlecenia te należy traktować jako zlecenie do wykonania w trybie awaryjnym. Wykonawca po wykonaniu zleconych prac winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego, przedstawiając jednocześnie dokumentację zdjęciową oraz raport wykonanych prac, według ustalonego wzoru.

- Data i godzina przekazania zlecenia wykonania robót awaryjnych telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną jest równoznaczna z dniem i godziną przekazania Wykonawcy zlecenia wykonania prac, za które ponosi odpowiedzialność.

- Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszej umową określają specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz formularze cenowe,  stanowiące integralną część niniejszej umowy.

§ 2

  - Zamówienie będzie wykonywane od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.

  - Ustala się następujące terminy realizacji prac, wchodzących w zakres przedmiotu umowy:

- w trybie awaryjnym – najpóźniej w ciągu:

- …… minut od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę – w zakresie prac określonych w § 1 ust. 3 pkt 8 i 10;

- 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę – w zakresie prac określonych w § 1 ust. 3 pkt 1-2, i 4;

- w trybie zwykłym (podstawowym) – najpóźniej w ciągu 10 dni od przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę – w zakresie prac określonych w § 1 ust. 3 pkt 3, 5, 11, 12 oraz w § 1 ust. 4.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie rozliczane miesięcznie, na podstawie kosztorysów powykonawczych, wg faktycznie wykonanych ilości i rodzaju prac, w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzach cenowych, stanowiących załączniki do umowy.

- Strony ustalają górny limit należnego wynagrodzenia dla zakresu prac, objętych przedmiotem umowy, określony w formularzu ofertowym na kwotę: ……………..…….. zł netto (słownie netto ……………..…………..); ………….. zł brutto (słownie brutto ………………………….………….)

- Zamawiający zastrzega sobie wykonanie mniejszego lub innego zakresu niż podany w formularzu cenowym, co będzie wynikało z faktycznych potrzeb bieżących Zamawiającego.

- Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu nie wykonania przedmiotu umowy  w ilościach podanych w formularzu cenowym.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia następować będzie za zlecone, wykonane i odebrane przez Zamawiającego prace, objęte przedmiotem umowy.

- Zamawiający dokona odbioru prac w terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia tych prac do odbioru przez Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę odbioru prac winno nastąpić po upływie miesiąca kalendarzowego, w którym prace te zostały wykonane. Z odbioru wykonanych prac sporządzony zostanie protokół, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą faktury wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego, sporządzone na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 6.

- Płatność faktur dokonywana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 30 dni, licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury wraz z protokołem odbioru fakturowanego okresu oraz zakresu prac, według klasyfikacji budżetowej: 600.60013 § 4300, 600.60015 § 4300, 600.60016 § 4300.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

- Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, a także z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

- realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi i wymaganą technologią i umową,

- dbałości o porządek i bezpieczeństwo w rejonie prowadzonych prac;

- zapewnienia w ramach własnych, oznakowania i zabezpieczenia miejsca pracy oraz warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac;

- zapewnienia wykonania prac w systemie wielozmianowym – 24 godz. na dobę (również w dni wolne od pracy i święta);

- poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w toku realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5

- Wykonawca udziela gwarancji na prace objęte przedmiotem umowy na okres:

- na oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 24 miesiące;

- na oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 12 miesięcy;

- na oznakowanie poziome grubowarstwowe – 48 miesięcy;

- na termoznaki - 4 lata.

- Termin gwarancji liczy się od daty protokolarnego odbioru prac.

- Wykonawca zapewnia parametry oznakowania w okresie gwarancyjnym.

- Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1 dnia.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, której okres wynosi 2 lata.

§ 6

- Ze strony Zamawiającego funkcję koordynacyjną i kontrolną wykonania przedmiotu umowy będzie sprawował …………………………………… .

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest …… .

§ 7

- Zakres robót/usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawców zawarty jest w ofercie Wykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót/usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót/usług.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Kopie umów o podwykonawstwo będą stanowiły w przyszłości załącznik do umowy, który będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań zawartych w SIWZ Zamawiający może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgodny Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy.

- W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 5 zdanie 1 niniejszego paragrafu umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

- Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy.

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 5 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą):

- Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3  ust. 2 umowy,

- Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na zadaniu, w tym przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w § 7 ust. 5 i 6 umowy, niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym każdorazowo w zleceniu Zamawiającego, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy,

- Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą).

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na zadaniu pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu  robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. ust. 2 umowy.

- Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

- Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy.

- Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenie wykonawcy faktury (rachunku), potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 8

- Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 5 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto), tj. kwotę …………… (słownie: ……………………………… ).

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1).

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości tworzenia zabezpieczenia przez potrącenie z należności za częściowe wykonane usługi lub roboty budowlane, objęte przedmiotem niniejszej umowy.

§ 9

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za nie wywiązanie się z umownych terminów:

  - za opóźnienie w wykonaniu zleconych robót w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego w zleceniu terminu ich zakończenia,

  - za opóźnienie w  przystąpieniu do realizacji prac awaryjnych w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a)  niniejszej umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy, za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % ceny określonej w formularzu ofertowym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

- Ewentualne naliczone Wykonawcy kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku co najmniej trzykrotnego uchybienia w realizacji umowy i trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 10

1. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie - Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części z winy Wykonawcy:

  - 1) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;

  - 2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

  - 3) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - 4) gdy Wykonawca przerwał prowadzenie prac na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o zamiarze odstąpienia od umowy powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

- 3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót/usług na dzień odstąpienia od umowy;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty/usługi, a koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Wykonawca;

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urządzenia materiały, konstrukcje, stanowiące jego własność w terminie do 3 dni po terminie przerwania robót/usług;

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót/usług i zapłaty za wykonane roboty/usługi.

§ 11

1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy, dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług;

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku, gdy przyczyny, o których mowa w ust. 2, będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku zaistnienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 2-3, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich wyliczeń w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszej umowy, ilości przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzaju posiadanych przez nich umów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zasadności oraz poprawności obliczeń Wykonawcy, o których mowa w ust. 4.

§ 12

- Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, o drogach publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane oraz  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią:

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami;

  - wzór raportu z dokonanych kontroli;

  - wzór raportu z czynności związanych z powstaniem zagrożenia bezpieczeństwa drogowego;

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wykonania odnowy oznakowania poziomego;

  - formularz ofertowy dla wykonania zadania I;

  - formularz ofertowy dla wykonania zadania II.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA: