załącznik nr 9

UMOWA  nr ………….…/IK/272/ZP/2016

zawarta w dniu  …………………. w Świętochłowicach w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

Gminą Świętochłowice, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Świętochłowicach (kod pocztowy: 41-600), przy ul. Katowickiej 54, NIP: 627-10-08-169, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice w imieniu którego działają:

…………………………………

…………………………………

przy kontrasygnacie Pani Agaty Ślęzak - Skarbnika Miasta

a

………………… ……………….z siedzibą……………….……., zarejestrowany……………..……..

NIP: ………………………..…., reprezentowaną/nego przez:

…………………………………………………………………………………………………………..

zwaną/nego w dalszej części umowy „ Nadzorem ”.

§ 1

Przedmiot umowy

1.Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym (nr zamówienia publicznego ZPU.271. 7. 2016) Zamawiający zleca, a Nadzór zobowiązuje się do należytego wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy pn.: „Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej”.

Zakres przedmiotowy niniejszej umowy obejmuje wykonywanie, w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 oraz w okresie gwarancyjnym, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego w następujących specjalnościach :

      - konstrukcyjno-budowlanej;

      - inżynieryjnej drogowej;

      - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

      - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

      - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

2.Przedmiot niniejszej umowy obejmuje również weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa oraz zawartymi umowami, a także prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego oraz wykonawcy robót budowlanych, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

3.Nadzór odpowiedzialny jest za realizację przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWiOR), wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zakresem rzeczowym robót budowlanych określonym w umowie o roboty budowlane, którą Zamawiający zamierza zawrzeć z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, w tym załącznik nr .. do specyfikacji pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,

5.Szczegółowy zakres robót budowlanych  będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego  określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach.

6.Nadzór ustanawia branżowych inspektorów nadzoru do kierowania robotami w specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej – ………….……………. – koordynatora zespołu inspektorów nadzoru;

2) inżynieryjnej drogowej - ………………………………….;

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - …………………………………….;

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - ………………………………….…;

5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - ……………………….,

którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe i są członkami samorządu zawodowego oraz działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7.Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Nadzór przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób, wymienionych w ust. 6, oraz ich przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

8.Nadzór oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1, pozwoleniem na budowę, a także zapozna się z umową, jaką Zamawiający zawrze z wykonawcą robót budowlanych, po przeprowadzonej procedurze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót.

9.Nadzór oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

§ 2

Obowiązki stron

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarne przekazanie Nadzorowi dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkich zezwoleń;

2) dokonanie odbioru końcowego i odbiorów częściowych wykonanych usług;

3) zapłata należnego wynagrodzenia.

2.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i przepisów prawa, do obowiązków Nadzoru  należy w szczególności:

1) nadzór i uczestnictwo w przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowę;

2) sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych;

3) obowiązkowy …… krotny w tygodniu, pobyt koordynatora zespołu inwestorskiego na terenie budowy, począwszy od przekazania terenu budowy do zakończenia robót budowlanych

Przez jednokrotny pobyt  Zamawiający rozumie pobyt  w danym jednym dniu tygodnia niezależnie od tego czy w dniu tym doszło do jednego lub kilku pobytów;

4) obowiązkowy …. krotny w tygodniu pobyt na terenie budowy inspektorów nadzoru inwestorskiego każdej z branż, począwszy od chwili rozpoczęcia robót budowlanych w danej specjalności do ich zakończenia

Przez jednokrotny pobyt  Zamawiający rozumie pobyt  w danym jednym dniu tygodnia   niezależnie od tego czy w dniu tym doszło do jednego lub kilku pobytów;

5) na wezwanie Zamawiającego pobyt  na terenie budowy koordynatora zespołu inwestorskiego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego każdej z branż, poza pobytami określonymi w pkt 3 i 4, nie więcej jednak niż 2 razy w tygodniu;

6) opiniowanie, przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych do akceptacji Zamawiającego, harmonogramów rzeczowo-finansowych robót budowlanych;

7) kontrola terminowości wykonania robót budowlanych oraz kosztów realizacji inwestycji, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

8) organizacja i prowadzenie co najmniej jeden raz w tygodniu narad roboczych-koordynacyjnych; sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (wykonawcy robót budowlanych oraz Zamawiającemu) w terminie do 3 dni po naradzie;

9) sprawdzanie zestawień wykonawcy robót budowlanych, wartości zakończonych i odebranych robót oraz potwierdzenie kwot do wypłaty (do 3 dni od złożenia zestawienia przez wykonawcę), potwierdzanie przez inspektorów nadzoru faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego i końcowego;

10) nadzór nad poprawnością sporządzenia przez wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, skompletowanie dokumentacji powykonawczej inwestycji wraz ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami obsługi, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi oraz przekazanie ich Zamawiającemu do odbioru końcowego;

11) przedkładanie Zamawiającemu pisemnych miesięcznych raportów ( sprawozdań) wraz z dokumentacją zdjęciową, obejmujących swym zakresem sprawy związane z realizacją inwestycji, prowadzeniem nadzoru robót oraz współpracą z wykonawcą robót;

12) dokonywanie systematycznych przeglądów w okresie gwarancyjnym oraz sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych czynności;

13) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym;

14) podejmowanie czynności mających na celu wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych jego obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji;

15) nadzór nad realizacją robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz poświadczanie ich wykonania;

16) udział we wszelkich ewentualnych postępowaniach sądowych i administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji oraz postępowaniach związanych z roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji, w każdym czasie, gdy takie postępowania będą się toczyć, bez względu na termin związania umową;

3.W zakresie spraw formalno - prawnych związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót Nadzór zobowiązany jest do:

1) przekazania wykonawcy robót wszelkich niezbędnych dokumentów i kompletnej dokumentacji projektowej;

2) kompletowania dokumentów niezbędnych do przedłożenia właściwym organom nadzoru budowlanego i administracji budowlanej;

3) sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu;

4) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego robót wraz z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego;

5) rozwiązywania wszelkich innych problemów mogących pojawić się w czasie realizacji zadania.

§ 3

Termin realizacji

Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót budowlanych od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych do dnia zakończenia tych robót, tj. rozliczenia i odebrania wszystkich robót (sporządzenia i podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych);

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancyjnym dla robót budowlanych: 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

§ 4

Wynagrodzenie

1.Za wykonanie przedmiotu umowy Nadzór otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………zł netto ………….zł brutto ( słownie …………………………………….brutto )

2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru  lub kosztów prac.

3.Wynagrodzenie należne Nadzorowi płatne będzie:

1) 90% wynagrodzenia – fakturami częściowymi (miesięcznymi) w wysokości proporcjonalnej do planowanego okresu budowy, wynikającego z umowy którą Zamawiający zawrze z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane;

2) 10% wynagrodzenia – fakturą końcową wystawioną przez Nadzór, po dokonaniu odbioru końcowego zadania od wykonawcy robót budowlanych.

4.Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, dokonywana będzie po upływie miesiąca kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Nadzór faktury VAT. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, wg klasyfikacji budżetowej 853.85395.6059. Zmiana klasyfikacji budżetowej, według której nastąpi płatność faktury, nie stanowi podstawy do zmiany umowy, a jedynie wymaga pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

5.Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie przedłożony Zamawiającemu i zatwierdzony przez niego miesięczny raport, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 11umowy. Miesięczne raporty należy składać koordynatorowi Zamawiającego do każdego 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego raport dotyczy.

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Nadzór na fakturze. Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Nadzór wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Nadzorowi wynagrodzenia.

8. Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 5

Podwykonawstwo

1.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części przedmiotu umowy polegających na pełnieniu obowiązku nadzoru inwestorskiego w następujących specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

2. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązania Nadzoru względem Zamawiającego za należyte wykonanie tej części.

3. Nadzór jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak za działania, uchybienia i zaniedbania własne.

4. Jeśli Nadzór w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Nadzór jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nadzór najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 10 % zaoferowanej ceny ofertowej brutto tj. kwotę …………………..…… (słownie: ……………………………..………).

2.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Nadzór wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Nadzór może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Nadzoru.

5.W trakcie realizacji umowy Nadzór może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1).

6.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

7.Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9.W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Nadzór zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

10.Zamawiający nie dopuszcza tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane.

§ 7

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1.Nadzór zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z pełnieniem nadzorów budowlanych, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 100 000 zł wraz z dowodem opłaty należnej składki.

2.W przypadku płatności w ratach, Nadzór przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie płatności kolejnej raty.

3.Nadzór zobowiązany jest do utrzymania aktualności polisy lub innego dokumentu przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku przedłużenia okresu ubezpieczenia, Nadzór przedstawi Zamawiającemu dowód opłacenia składki ubezpieczenia najpóźniej następnego dnia po dacie dokonanego przedłużenia.

§ 8

Kary umowne

1.Nadzór zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za nieobecność koordynatora zespołu inwestorskiego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy w ramach pobytów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3-5  w wysokości 1 500 zł brutto, za każdy stwierdzony przypadek nieobecności;

3) za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty zabezpieczenia określonej w § 6 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek;

4) za nieterminowe dostarczenie opłaconej polisy lub innego dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w wysokości 2.000zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu  dokumentów,

5) za nieterminowe przedstawienie dowodów opłacenia raty składki lub przedłużenia okresu ubezpieczenia, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3  w wysokości 1500 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentów.

2.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania   uzupełniającego.

3.Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej Nadzór ponosić będzie względem Zamawiającego odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy.

# § 9

Odstąpienie od umowy

1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Nadzoru, w szczególności:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- w przypadku, gdy Nadzór nie wywiązuje się z umowy, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do wywiązania się z umowy;

- gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Nadzorowi, zgłoszony zostanie wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek o ogłoszenie upadłości Nadzoru, a okoliczności złożenia tych wniosków i wszczęcia tych postępowań wskazują na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Nadzór;

- gdy Nadzór nie przystąpił do wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie.

2.W przypadkach określonych w ust. 1 Nadzór może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.

3.Odstąpienie od umowy winno być dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności, w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia, z podaniem przyczyn odstąpienia. Stanie się ono skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.

4.W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Nadzór przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten stanowić będzie podstawę do ustalenia wynagrodzenia Nadzoru z tytułu wykonania części umowy.

5.W przypadku, gdy Nadzór odmówi sporządzenia inwentaryzacji prac w toku i rozliczenia prac, Zamawiający wykona jednostronne rozliczenie i inwentaryzację, które przekaże do wiadomości Nadzorowi i które będą wiążące dla obydwu stron niniejszej umowy.

§ 10

Zmiana umowy

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku zmiany osób pełniących funkcję inspektora nadzoru, wymienionych w § 1 ust. 6 niniejszej umowy w następujących losowych przypadkach ; śmierć, choroba, utrata uprawnień, rezygnacja ze świadczenia usług, ustanie stosunku pracy.

2.Zmiana, o której mowa w ust. 1, może zostać dokonana jeżeli wskazane przez Nadzór osoby posiadają wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje co najmniej takie same jak osoby nimi zastępowane. W celu udokumentowania przez Nadzór spełniania przez te osoby wymienionych wyżej warunków, Nadzór zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 7.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej umowy, dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego Nadzorowi, w przypadku:

  - zmiany stawki podatku od towarów i usług;

  - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

4.Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Nadzorowi w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

5.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

6.Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Nadzorowi, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Nadzór w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

7.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Nadzoru w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Nadzoru będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

8.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Nadzoru ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Nadzoru ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Nadzoru będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

9.W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Nadzorowi, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Nadzoru powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Nadzorowi.

10.W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Nadzór, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

1)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, lub

2)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Nadzór, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.

11.W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Nadzoru do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  10 dni kalendarzowych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10  pkt 2.

12.W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Nadzorowi powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

13.W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 – 12 stosuje się odpowiednio.

14.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Postanowienia końcowe

1.Ze strony Zamawiającego funkcję koordynacyjną i kontrolną wykonania przedmiotu umowy będzie sprawował Pan Mateusza Szampera – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3.Spory między stronami, mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd  powszechny.

4.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Nadzoru, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

5.Integralną częścią umowy są :

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy,

- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, które będą uczestniczyć w realizacji umowy,

- dokumenty potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego osób, które będą uczestniczyć w realizacji umowy,

- kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji przedmiotu umowy,

ZAMAWIAJĄCY:                                                 		  NADZÓR:

SKARBNIK MIASTA