Sprawozdanie z realizacji

Planu Gospodarki Odpadami

dla  miasta Świętochłowice

ZLECENIODAWCA

Urząd Miejski Świętochłowice

Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii

41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 54

WYKONAWCA

Firma „ZODIAK” S.C.

Tadeusz Wolny, Marzena Łoszek

41-709 Ruda Śląska, ul. Chorzowska 41

Świętochłowice 2009 r.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie oraz podstawa prawna sprawozdania	3

2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami w Świętochłowicach	3

3. Stan gospodarki odpadami	4

3.1. Odpady komunalne	4

3.1.1. Bilans odpadów komunalnych	5

3.1.2. Bilans odpadów biodegradowalnych	5

3.1.3. Odpady wielkogabarytowe	6

3.1.4. Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych	6

3.2. Odpady budowlane	7

3.3.  Odpady opakowaniowe	7

4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku- dane pobrane z wojewódzkiej bazy gospodarki odpadami dla miasta Świętochłowice	8

5.  Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	10

5.1. Instalacje unieszkodliwiania odpadów	10

5.1.1. Składowisko odpadów	10

5.1.2. Instalacje unieszkodliwiania odpadów innego niż składowanie	18

5.2. Instalacje odzysku odpadów	19

5.2.1 Kompostownia kontenerowa systemu Kneer	19

5.2.2. Zakład Przeróbki Złomu Akumulatorowego	20

5.2.3. Instalacja do wytopu w systemie „duplex” - wytop w żeliwiaku oraz w piecu łukowym	22

5.2.4. Piece topielno – rafinacyjne do wytopu cynku	23

5.2.5. Linia przerobu odpadów – produkcja kruszywa drogowego	24

5.2.6. Linia do produkcji wyprasek aluminiowych	25

6. Odpady powstające w sektorze gospodarczym	26

7. Rekultywacja terenów zdegradowanych	28

8. Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym	29

9. Stan realizacji działań ujętych w Planie Gospodarki Odpadami	31

9.1.  Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	31

9.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi – kontynuacja założeń z poprzedniego okresu sprawozdawczego	34

9.4. Przedsięwzięcia w zakresie  gospodarki odpadami niebezpiecznymi	36

10. Nakłady inwestycyjne w realizacji Planu Gospodarki Odpadami	38

11. System monitoringu	43

12. Posumowanie i wnioski	45

# 1. Wprowadzenie oraz podstawa prawna sprawozdania

Zgodnie z  art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), gminny plan gospodarki odpadami stanowi część gminnego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Ogólny zakres zagadnień, który znalazł swoje odzwierciedlenie w  Planie  Gospodarki Odpadami dla miasta Świętochłowice został określony w art. 14 ust. 2 ustawy o odpadach. Uszczegółowienie tych zapisów zostało zawarte w § 4 i § 6 pkt. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333).  W związku z powyższym Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Świętochłowice stanowi dokument określający aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi, jak i pochodzącymi z sektora gospodarczego z terenu miasta Świętochłowice. Ze względu na specyfikę administracyjną miasta Świętochłowice – powiat grodzki – zawiera on wymagania przewidziane zarówno dla planu powiatowego jak i gminnego. Ponadto uwzględnia kierunki działań zawartych w Planie Krajowym oraz Wojewódzkim.

Plan Gospodarki Odpadami został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 02.06.2006 Nr XXI/167/2004 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta  Świętochłowice. W  2006 roku został zaktualizowany i jego obecna wersja została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr XLVI/334/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: aktualizacji  Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta  Świętochłowice. W tymże roku zostało wykonane również sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla  miasta Świętochłowice.

Obowiązek składania co dwa lata radzie gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

# 2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami w Świętochłowicach

W okresie sprawozdawczym tj. w roku 2007 i 2008 łącznie  61 firm uzyskało decyzje zezwalające na gospodarowanie odpadami na terenie miasta Świętochłowice.

4 firmy uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, 12 na odbiór odpadów komunalnych, 14 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, 4 na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, 27 na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów.

# 3. Stan gospodarki odpadami

## 3.1. Odpady komunalne

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. stanowi główne zaplecze gminy w realizacji zadania zbierania i transportu odpadów komunalnych. Przedsiębiorstwo dysponuje następującą ilością pojemników do zbierania odpadów (stan  na  rok 2007 i 2008)

Tabela Nr 1 Pojemniki do zbierania odpadów

| Rodzaje pojemników | Pojemność | Ilość sztuk Stan na 2007 rok | Ilość sztuk Stan na 2008 rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 l | 650 | - |
| 1100 l | 200 | 198 |
| 120 l | 300 | 200 |
| Pojemniki segregacyjne |  |
| Odpady ulegające biodegradacji | 120 l | 100 | - |
| Tworzywa sztuczne | 1100 l | - | - |
| Tworzywa sztuczne | 3,5 m3 | 20 | - |
| Tworzywa sztuczne (stojaki z workami) | 120 l | - | - |
| Makulatura | 1100 l | 20 | - |
| Szkło (bezbarwne i barwne) | 1100 l | 20 | - |
| Aluminium | 120 l | - | - |
| Odpady wielkogabarytowe | 7 m3 | 6 | 25 |
| Odpady gruzowe | 3 m3 i 5 m3 | 6 | 14 |
| Leki | 10 l | - | - |
| Odchody zwierzęce | 60 l | - | - |
| Baterie | 30 l | 150 | - |

Część rynku gospodarki odpadami zajmują pozostałe firmy, posiadające zezwolenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z których największy udział mają: Remondis Sp. z o.o. z Sosnowca, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel  Górny Śląsk Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej oraz ALBA ekoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie.

Na terenie całej gminy jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych tj. szkła, tworzyw sztucznych i makulatury. Ponadto zabudowa jednorodzinna stopniowo obejmowana jest zbiórką odpadów biodegradowalnych. Gmina akcyjnie prowadzi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, udostępniając do dyspozycji mieszkańców kontenery na tego typu odpady.

W 2007 roku został utworzony na terenie składowiska Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych. W I kwartale 2008 r. przeprowadzono akcję informacyjno – edukacyjną pod hasłem GRATY Z CHATY = CZYSTY DOM wśród mieszkańców miasta w formie ogłoszeń w mediach lokalnych, bilbordów, plakatów i broszur, informujących o możliwości oddania odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i remontowych powstałych w danym gospodarstwie domowym. Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. w IV kwartale 2008 r. rozpoczęło zbiórkę odpadów niebezpiecznych za pomocą Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych, o czym mieszkańcy byli informowani za pomocą udostępnionych wcześniej ulotek.

### 3.1.1. Bilans odpadów komunalnych

Tabela Nr 2 Bilans odpadów  komunalnych (dane MPGK Sp. z o.o.)

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Ilość odpadów zebranych (ogółem) [Mg] | 23.071,45 | 22.580,97 |
| Ilość odpadów przekazanych na składowisko [Mg] | 21.202,96 | 20.208,12 |
| Ilość odpadów przekazanych do odzysku [Mg] | 1.868,49 | 2.372,85 |
| Ilość odpadów zebranych selektywnie [Mg] | 409,78 | 846,19 |
| Ilość mieszkańców objętych zorganizowanym wywozem odpadów [liczba mieszkańców w %] | 99,5 | 99,6 |

Gmina prowadzi ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)  oraz obowiązującego na terenie miasta Świętochłowice regulaminu utrzymania czystości i porządku.

### 3.1.2. Bilans odpadów biodegradowalnych

Zgodnie z art. 16 a ust. 4 ustawy o odpadach, zadaniem samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest m.in. zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Począwszy od listopada 2005 roku na terenie domków jednorodzinnych zostały rozstawione brązowe pojemniki na odpady biodegradowalne. Od tamtego czasu prowadzony jest odzysk przez kompostowanie mas odpadów biodegradowalnych w istniejącej kompostowni kontenerowej na terenie miasta Świętochłowice o przepustowości  3000 Mg/rok.

Stopniowo wzrasta ilość selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych, które zostają przekazywane do kompostowni co przedstawia tabela nr 3.

Tabela Nr 3 Bilans odpadów biodegradowalnych wg danych MPGK Sp. z o.o.

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Ilość odpadów zebranych (ogółem) [Mg] | 1.592,71 | 2041,30 |
| Ilość odpadów przekazanych na składowisko [Mg] | 0,00 | 0,00 |
| Ilość odpadów przekazanych do kompostowania [Mg] | 1.592,71 | 2041,30 |
| Ilość odpadów przekazanych do odzysku (wg rodzajów) [Mg] | 20 01 08 | 104,29 | 8,34 |
|  | 20 02 01 | 1488,42 | 2032,96 |

### 3.1.3. Odpady wielkogabarytowe

Na terenie gminy cyklicznie odbywa się zbieranie odpadów wielkogabarytowych, o czym mieszkańcy są informowani za pośrednictwem plakatów oraz lokalnych mediów.

Aktualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 8 ust. 2b), każdy przedsiębiorca posiadający decyzję na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Świętochłowice, który zawarł  umowę z właścicielem nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych jest zobowiązany również do odbioru selektywnie zebranych odpadów wielkogabarytowych powstających w gospodarstwie domowym.

Obecnie odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych dostarczać można do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych zlokalizowanego na Składowisku Odpadów Komunalnych w Świętochłowicach.

Tabela nr 4 Bilans odpadów biodegradowalnych wg danych MPGK Sp. z o.o.

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Ilość odpadów zebranych (ogółem) [Mg] | 1.662,68 | 918,76 |
| Ilość odpadów przekazanych na składowisko [Mg] | 1.447,68 | 348,18 |
| Ilość odpadów przekazanych do odzysku (wg rodzajów) [Mg] | 20 03 07 | 215,00 | 570,58 |

### 3.1.4. Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych

Odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych mieszkańcy mogą oddawać do:

- punktów Miejscowych Zbiórek Odpadów Niebezpiecznych (MZWON)

- Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych (GPZONiW)

- Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych.

Tabela Nr 5 Bilans odpadów niebezpiecznych wg danych MPGK Sp. z o.o.

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Ilość odpadów zebranych (ogółem) [Mg] | 7,88 | 6,02 |
| Ilość odpadów przekazanych na składowisko [Mg] | 0,00 | 0,00 |
| Ilość odpadów wysegregowanych (wg rodzajów) [Mg] | baterie i akumulatory | 0,06 | 0,20 |
|  | tonery i kartridże | 0,04 | 0,01 |
|  | świetlówki | 0,05 | 0,01 |
|  | przeterminowane leki | 0,26 | 0,30 |
|  | zużyty sprzęt eie | 7,47 | 5,50 |
| Ilość odpadów poddanych odzyskowi (wg rodzajów) [Mg] | baterie i akumulatory | 0,00 | 0,49 |
|  | przeterminowane leki | 0,00 | 0,00 |
|  | zużyty sprzęt eie | 0,00 | 2,20 |

## 3.2. Odpady budowlane

W Świętochłowicach odpady budowlane (gruz, ziemia z wykopów) są zbierane wśród mieszkańców w specjalnych pojemnikach gruzowych podstawianych przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Ponadto odpady remontowe powstałe w danym gospodarstwie domowym, każdy mieszkaniec może oddać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych.

Tabela Nr 6 Bilans odpadów budowlanych wg danych MPGK Sp. z o.o.

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Ilość odpadów zebranych (ogółem) [Mg] | 6.258,47 | 5.817,51 |
| Ilość odpadów przekazanych na składowisko [Mg] | 4.388,47 | 4.390,75 |
| Ilość odpadów przekazanych do odzysku (wg rodzajów) [Mg] | 17 01 01 | 420,00 | 226,76 |
|  | 17 01 02 | 1.450,00 | 1200,00 |

## 3.3.  Odpady opakowaniowe

W latach 2007 i 2008 zebrano i przekazano do recyklingu makulaturę, szkło i tworzywa sztuczne.

Tabela Nr 7 Bilans odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku  wg danych MPGK Sp. z o.o.

|  | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Ilość odpadów zebranych (ogółem) [Mg] | 274,88 | 268,46 |
| Ilość odpadów przekazanych na składowisko [Mg] | 0,00 | 0,00 |
| Ilość odpadów przekazanych do odzysku (wg rodzajów) [Mg] | 20 01 01 | 0,00 | 2,20 |
|  | 20 01 02 | 93,31 | 126,98 |
|  | 20 01 39 | 97,62 | 47,64 |
|  | 20 01 40 | 0,00 | 0,00 |

Odpady tj. makulatura, tworzywa sztuczne i szkło pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej przez mieszkańców miasta oraz z terenów szkół i przedszkoli w których od marca 2005 roku prowadzona jest coroczna akcja SEGREGACJA TO REWELACJA. W okresie od maja 2007 roku do kwietnia 2008 roku uczniowie szkół i przedszkoli zebrali w sumie:

- 1,17 Mg – tworzyw sztucznych

- 17,69 Mg – makulatury

# 4. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku- dane pobrane z wojewódzkiej bazy gospodarki odpadami dla miasta Świętochłowice

A) Odpady komunalne

Parametry raportu):

Rok sprawozdawczy: 2007, 2008

Rodzaj procesu odzysku/unieszkodliwiania: D1, D10, D13, D14, D15, D16, D2, D4, D5, D8, D9, R1, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9

Rodzaj działalności: odzysk poza instalacjami, odzysk w instalacji, przekazanie osobom fizycznym, unieszkodliwianie poza instalacjami, unieszkodliwianie w instalacjach

Odpady: 200101, 200102, 200108, 200110, 200111, 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200121*, 200123*, 200125, 200126*, 200127*, 200128, 200129*, 200130, 200131*, 200132, 200133*, 200134, 200135*, 200136, 200137*, 200138, 200139, 200140, 200180, 200199, 200201, 200202, 200203, 200301, 200302, 200303, 200304, 200306, 200307, 200399

Tabela nr 8 Masa odpadów komunalnych poddanych odzyskowi (R 13, 3) lub unieszkodliwieniu (D5)

|  | Ogółem | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem rok | Odzysk w instalacjach | Unieszkodliwianie w instalacjach | Razem rok | Odzysk w instalacjach | Unieszkodliwianie w instalacjach |
|  | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| D5 | 41 127,33 | 21 203, 00 | 0 | 21 203,00 | 19 924,33 | 0 | 19 924,33 |
| R13 | 2734,98 | 1401,50 | 1401,50 | 0 | 1333,48 | 1333,48 | 0 |
| R3 | 899,12 | 191,30 | 191,30 | 0 | 707,82 | 707,82 | 0 |
| ogółem | 44761,43 | 22795,80 | 1592,80 | 21 203, 00 | 21 965, 63 | 2041,30 | 19 924,33 |

B) Odpady inne niż komunalne

Rok sprawozdawczy: 2007, 2008

Rodzaj procesu odzysku/unieszkodliwiania: D1, D10, D13, D14, D15, D16, D2, D4, D5, D8, D9, R1, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9

Rodzaj działalności: odzysk poza instalacjami, odzysk w instalacji, przekazanie osobom. fizycznym  unieszkodliwianie poza instalacjami, unieszkodliwianie w instalacjach

Odpady:  010101, 010102, 010308, 010399, 010407*, 010408, 010409, 010410, 010412, 010413, 010481, 010499, 010504, 010505*,010508, 010599, 020101, 020102, 020103, 020104, 020106, 020107, 020108*, 020109, 020110, 020180*, 020181, 020182, 020183,020199, 020201, 020202, 020203, 020204, 020280*, 020281, 020282, 020299, 020301, 020302, 020303, 020304, 020305, 020380,020381, 020382, 020399, 020401, 020402, 020403, 020480, 020499, 020501, 020502, 020580, 020599, 020601, 020603, 020680,

020699, 020701, 020702, 020703, 020704, 020705, 020780, 020799, 030101, 030104*, 030105, 030182, 030199, 030201*, 030203*,030205*, 030301, 030305, 030307, 030308, 030310, 030311, 030380, 030399, 040101, 040102, 040103*, 040104, 040105, 040106,040107, 040108, 040109, 040199, 040209, 040210, 040214*, 040215, 040216*, 040217, 040219*, 040220, 040221, 040222, 040280,040299, 050102*, 050103*, 050104*, 050105*, 050106*, 050107*, 050108*, 050109*, 050115*, 050117, 050199, 050601*, 050603*,

050604, 050680*, 050699, 050702, 050799, 060101*, 060102*, 060103*, 060104*, 060105*, 060106*, 060199, 060201*, 060203*, 060204*, 060205*, 060299, 060311*, 060313*, 060314, 060315*, 060316, 060399, 060403*, 060404*, 060405*, 060499, 060502*, 060503, 060602*, 060603, 060704*, 060799, 060899, 060902, 060904, 060980, 060999, 061002*, 061183, 061199, 061301*, 061302*, 061303, 061399, 070101*, 070103*, 070104*, 070107*, 070108*, 070109*, 070110*, 070111*, 070112, 070180, 070199, 070201*, 070203*, 070204*, 070207*, 070208*, 070209*, 070210*, 070211*, 070212, 070213, 070214*, 070215, 070216*,

Tabela Nr 9 Masa odpadów innych niż komunalne poddanych odzyskowi (R14, R1, R15)  lub          unieszkodliwieniu (D5)

|  | Ogółem | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem rok | Odzysk poza instalacjami | Odzysk w instalacjach | Unieszkodliwianie w instalacjach | Razem rok | Odzysk w instalacjach | Unieszkodliwianie w instalacjach |
|  | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] | [Mg] |
| R14 | 164 899,100 | 164 899,100 | 164 899,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R1 | 32,342 | 20,450 | 0 | 20,450 | 0 | 11,892 | 11,892 | 0 |
| R15 | 21,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,470 | 21,470 | 0 |
| D5 | 19,220 | 6,900 | 0 | 0 | 6,900 | 12,320 | 0 | 12,320 |
| Ogółem | 164,972,132 | 164 926,4500 | 164 899,100 | 20,4500 | 6,900 | 45,682 | 33,362 | 12,320 |

Załącznik nr 6 do ustawy o odpadach:.

Procesy unieszkodliwiania odpadów

D1  Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych

D2  Obróbka w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi)

D3  Składowanie przez głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów, które można pompować)

D4  Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach osadowych lub lagunach)

D5  Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

D6  Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz

D7  Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz

D8 Obróbka biologiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. fermentacja)

D9 Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie)

D10 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie

D11 Termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na morzu

D12 Składowanie odpadów w pojemnikach w ziemi (np. w kopalni)

D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12

D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w punktach od    D1 do D13

D15 Magazynowanie w czasie któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D14 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

D16 Przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania

Załącznik nr 5 do ustawy o odpadach:

Procesy odzysku

R1  Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2  Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników

R3  Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4  Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5  Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

R6  Regeneracja kwasów lub zasad

R7  Odzyskiwanie składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń

R8  Odzyskiwanie składników z katalizatorów

R9  Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego wykorzystania oleju

R10  Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

R11  Wykorzystanie odpadów pochodzących z któregokolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R10

R12  Wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R11

R13  Magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z działań wymienionych w punktach od R1 do R12 (z wyjątkiem tymczasowego magazynowania w czasie zbiórki w miejscu, gdzie odpady są wytwarzane)

R14  Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

R15  Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu

# 5.  Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

## 5.1. Instalacje unieszkodliwiania odpadów

### 5.1.1. Składowisko odpadów

Tabela Nr 10 Karta składowiska odpadów na stan na dzień 31 grudnia 2008 r.

| L.p. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Zakres danych | Informacje o składowisku odpadów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów |  | Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach rejon ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach |
| 1.2. | Gmina |  | Świętochłowice |
| 1.3. | Powiat |  | Świętochłowice |
| 1.4. | Województwo |  | śląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7. | Typ składowiska | [N/O/IN; OUO]2) | IN |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego). | Gmina Świętochłowice Urząd Miejski w Świętochłowicach ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | j.w. | Gmina Świętochłowice Urząd Miejski w Świętochłowicach ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.10. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | j.w. | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 76 41-608 Świętochłowice |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 000150998 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 627-001-18-96 |
| 1.11. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | [tak/nie] | tak |
| 1.L. | Liczba kwater |  | 8 + 1 kwatera wydzielona na odpady niebezpieczne zawierające azbest |
| 1.M. | Liczba kwater eksploatowanych |  | 6 |
| 1.N. | Liczba kwater zamkniętych |  | 1 (wydzielona kwatera na odpady niebezpieczne zawierające azbest) |
| 1.O. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | [tak/nie] | Tak |
| 1.P. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? | [tak/nie] | Tak |
| 1.R. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.S. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu, po zakończeniu rekultywacji? | [tak/nie] | Nie |
| 1.T. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | [tak/nie] | Nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |
| 2.A. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Prezydent Miasta Świętochłowice 23.07.1993r. UAN/7330/5/93 |
| 2.B. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | - |
| 2.C. | Pozwolenie na budowę | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. | Prezydent Miasta Świętochłowice 09.08.1993r. UAN/7351/633/21/93 |
| 2.D. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Prezydent Miasta Świętochłowice 20.12.1993r. UAN/7351/1057/93 (I etap budowy – kwatera nr I i II) Prezydent Miasta Świętochłowice 21.05.1999r. UAN/7351/750/85/99 (II etap budowy – kwatera nr III) Prezydent Miasta Świętochłowice 08.04.2002r. GPB/7351/400/35.2002 (kwatera nr IV) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świętochłowicach 16.01.2007r. 03/07 (kwatera nr V) |
| 2.E. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej3) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Wojewoda Śląski 20.02.2002r. ŚR-II-6626/44/D/02 |
| 2.F. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzająccej3) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok dostosowania. | Wojewoda Śląski 31.12.2003r. ŚR-6626/44/02/1/03 2007r. |
|  | Czy decyzja o dostosowaniu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | tak |
| 2.G. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji –podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
|  | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.H. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów |  | 2007r. |
| 2.I. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej3) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok dostosowania. | - |
|  | Czy przepisów wć decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić, które postanowienia i dlaczego nie zostały wykonane | - |
| 2.J. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji –podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | - |
| 2.K. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów |  | - |
| 2.L. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej3) (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia. | - |
|  | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego | - |
| 2.M. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Jeżeli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | - |
|  | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | [tak/nie] Jeżeli nie, to wyjaśnić dlaczego | - |
| 2.N. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów] | Marszałek Województwa Śląskiego 19.01.2009 r. 158/OS/09 |
| 2.O. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; wyznaczony rok zamknięcia oraz datę zaprzestania przyjmowania odpadów] | - |
| 2.P. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów |  | - |
| 2.R. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji. | Wojewoda Śląski 13.12.2007r. ŚR-II/6623/16/07 |
| 2.S. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | Jeżeli tak, to wskazać na jaki okres? | - |
| 2.T. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Śląski 27.10.2000r. ŚR.II/6622/25/3/D/00 Ważna do: 31.12.2010r. Wojewoda Śląski 09.04.2002r. ŚR.II/6622/36/2/01/D/02 Ważna do: 30.06.2008r. |
| 2.U. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) | Podać organ wydający, datę wydania, znak decyzji; termin obowiązywania. | Wojewoda Śląski 24.12.2007r. ŚR-II-6618/30/6/07 |
| 2.W. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Jeżeli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | tak |
| 2.Z. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji – podstawę prawną, organ wydający, datę wydania, znak decyzji oraz termin wstrzymania. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |
| 3.A. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.B. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | Jeżeli tak, to podać rok. | 2027 |
| 3.C. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | [tak/nie] | Tak |
| 3.D. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | [tak/nie] | Tak |
| 3.E. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | [tak/nie] | Tak |
| 3.F. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.G. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 3.H. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? | [tak/nie] | Tak |
| 4. | Wymagania techniczne |  |  |
| 4.A. | Pojemność całkowita | m3 | 1 005 400 m3 |
| 4.B. | Pojemność zapełniona | m3 | 390 000 m3 |
| 4.C. | Pojemność pozostała do zapełnienia | m3 | 615 400 m3 |
| 4.D. | Powierzchnia w granicach korony | m2 | 70 760 m2 |
| 4.E. | Uszczelnienie | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) | Glina morenowa o miąższości co najmniej 2,5m |
|  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) | 0,5 m, kruszywa żużlowe, pospółka |
|  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) | Folia PEHD 2mm |
| 4.F. | Drenaż odcieków | [tak/nie] | tak |
|  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) | 0,5 m |
|  |  | Kolektory (materiał, średnica) | Tworzywo sztuczne – 200/150/100 mm |
|  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) | 1% |
|  |  | Zewnętrzny system rowów | Tak |
| 4.G. | Gromadzenie odcieków | [tak/nie] | Tak |
|  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) | Dwa zbiorniki po 75 m3 |
| 4.H. | Postępowanie z odciekami | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] | Tak |
|  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] | Nie |
|  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) | Intensyfikacja procesów rozkładu substancji organicznych |
|  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) | nie |
| 4.I. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Z emisją do atmosfery | - |
|  |  | Spalanie w pochodni | Tak |
|  |  | Odzysk energii | - |
| 4.J. | Pas zieleni | [tak/nie] | Tak |
|  |  | Szerokość pasa [m] | 10 m |
| 4.K. | Ogrodzenie | [tak/nie] | Tak |
| 4.L. | Rejestracja wjazdów | [tak/nie] | Tak |
| 4.M. | Ewidencja odpadów | [tak/nie] | Tak |
| 4.N. | Waga | [tak/nie] | Tak |
| 4.O. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | [tak/nie] | Tak |
| 4.P. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | [tak/nie] | Tak |
|  |  | materiał (jeśli odpady, podać kod) | 17 05 04, 20 02 02, 17 01 01, 17 01 02 |
| 4.R. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Dane meteorologiczne | - |
|  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu | - |
|  |  | Wody powierzchniowe | - |
|  |  | Wody podziemne | - |
| 4.S. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny | Tak |
|  |  | Wody powierzchniowe | Tak |
|  |  | Wody odciekowe | Tak |
|  |  | Wody podziemne | Tak |
|  |  | Gaz składowiskowy | Tak |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska | Tak |
|  |  | Struktura i skład odpadów | Tak |
| 6. | Dofinansowanie |  |  |
| 6.A. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, to proszę wstawić „0”. | - |
| 6.B. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | Jeżeli tak, to proszę wskazać szacowaną całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, to proszę wstawić „0”. | - |
| 7. | Odpady |  |  |
| 7.A. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | [tak/nie] | Tak |
| 7.B. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE?. | [tak/nie] | Nie |
| 7.C. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów6) |  | W załączniku |
| 7.D. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki7)? |  | Tak |
| 7.E. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów | - |
| 7.F. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji. | - |
| 7.G. | Masa odpadów składowana w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 40.251,93 |
| 7.H. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 2.570,00 |
| 7.I. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2007 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |
| 7.J. | Masa odpadów składowana w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 32.324,96 |
| 7.K. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] | 2.426,76 |
| 7.L. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2008 r. (jeśli dotyczy) | [Mg] (kod odpadów) | - |

Tabela Nr 11  Zestawienie rodzajów i ilości odpadów składowanych na SOK w Świętochłowicach

| Lp. | Rodzaj odpadów | Ilość składowanych odpadów w 2007r. [Mg] | Ilość składowanych odpadów w 2008r. [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 03 | 1,40 | 9,60 |
| 2 | 02 02 01 | 2,94 | - |
| 3 | 02 02 03 | 2,62 | 2,72 |
| 4 | 08 01 12 | - | 2,06 |
| 5 | 10 01 82 | 3,34 | - |
| 6 | 10 02 15 | 148,10 | 22,09 |
| 7 | 10 11 05 | 28,36 | - |
| 8 | 10 11 10 | 475,76 | 1.064,86 |
| 9 | 11 01 10 | 11,84 | - |
| 10 | 15 02 03 | - | 28,96 |
| 11 | 17 01 01 | 105,81 | 107,12 |
| 12 | 17 01 02 | 4.116,97 | 4.012,58 |
| 13 | 17 01 03 | 2,26 | - |
| 14 | 17 01 07 | 67,49 | 33,10 |
| 15 | 17 01 80 | 25,06 | 10,18 |
| 16 | 17 01 81 | 16,14 | - |
| 17 | 17 01 82 | 54,74 | 227,77 |
| 18 | 17 02 01 | 1,70 | 0,70 |
| 19 | 17 02 02 | 17,14 | 21,42 |
| 20 | 17 02 03 | 75,62 | 23,04 |
| 21 | 17 03 80 | 2.514,06 | 883,32 |
| 22 | 17 05 04 | 5.346,95 | 2.906,95 |
| 23 | 17 05 06 | - | 23,32 |
| 24 | 17 06 01* | 552,96 | - |
| 25 | 17 06 04 | 863,56 | 1.379,01 |
| 26 | 17 06 05* | 3.065,15 | - |
| 27 | 17 08 02 | 0,28 | 1,10 |
| 28 | 17 09 04 | 35,66 | 90,61 |
| 29 | 19 01 12 | 6,60 | - |
| 30 | 19 03 05 | 1.435,52 | 847,20 |
| 31 | 19 03 07 | 52,94 | - |
| 32 | 19 13 02 | - | 419,13 |
| 33 | 20 02 02 | 3,84 | 1,50 |
| 34 | 20 02 03 | 167,74 | 283,79 |
| 35 | 20 03 01 | 18.010,87 | 17.175,36 |
| 36 | 20 03 03 | 279,66 | 114,40 |
| 37 | 20 03 04 | 101,50 | 180,31 |
| 38 | 20 03 07 | 1.447,68 | 348,18 |
| 39 | 20 03 99 | 1.191,67 | 2.104,58 |

*) odpady niebezpieczne

### 5.1.2. Instalacje unieszkodliwiania odpadów innego niż składowanie

Na terenie Świętochłowic do dnia 31.12.2008 r. oprócz Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Wojska Polskiego funkcjonowała jeszcze jedna instalacja do unieszkodliwiania odpadów. Jej charakterystyka i podstawowe dane zostały zamieszczone w poniższej tabeli.

Tabela Nr 12 Karta instalacji unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2008 r.

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | Stacja Rozdzielania Emulsji ul. Metalowców 5 |
| 1.2 | Gmina |  | Świętochłowice |
| 1.3. | Powiat |  | Świętochłowice |
| 1.4. | Województwo |  | Śląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1). | D9 |
| 1.8 | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | Odzysk metodą D9 - Obróbka fizyczno-chemiczna niewymieniona w innym punkcie niniejszego załącznika, w wyniku której powstają odpady, unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów wymienionych w punktach od D1 do D12 (np. parowanie, suszenie, strącanie). |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego) | ArcelorMittal Poland S.A ul. Metalowców 5 41-600 Świętochłowice Przedsiębiorca prywatny |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | tak |
| 4. | Odpady |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Podać: kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | 13 01 05* – emulsje olejowe niezawierające zw. Chlorowcoorganiczn 6000 Mg/rok |

Objaśnienia do tabeli 12:

1) Zgodnie z załącznikiem nr 6 (procesy unieszkodliwiania) do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami)

2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

## 5.2. Instalacje odzysku odpadów

Na terenie miasta Świętochłowice zlokalizowanych jest dodatkowo 6 instalacji do odzysku odpadów.

### 5.2.1 Kompostownia kontenerowa systemu Kneer

Tabela Nr 13 Instalacja odzysku odpadów biodegradowalnych

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | Kompostownia kontenerowa systemu Kneer |
| 1.2 | Gmina |  | Świętochłowice |
| 1.3. | Powiat |  | Świętochłowice |
| 1.4. | Województwo |  | Śląskie |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 627-001-18-96 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1). | R3 |
| 1.8 | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego) | MPGK Sp. z o. o. w Świętochłowicach ul. Łagiewnicka 76 41-608 Świętochłowice |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Prezydent Miasta Świętochłowice |
| 2.2. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | tak |
| 4. | Odpady |
| 4.1 | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Podać: kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | 19 08 05 20 01 08 wszystkie 20 01 38 odpady 20 02 01 do 3000 Mg |

### 5.2.2. Zakład Przeróbki Złomu Akumulatorowego

Tabela Nr 14 Instalacja odzysku złomu akumulatorowego

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | Zakład Przeróbki Złomu Akumulatorowego |
| 1.2 | Gmina |  | Świętochłowice |
| 1.3. | Powiat |  | Świętochłowice |
| 1.4. | Województwo |  | Śląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 273161177 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 627-126-77-06 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1). | R 4 |
| 1.8 | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | Po wstępnym kruszeniu złom rozdzielany jest na poszczególne frakcje, kierowane następnie do dalszego przerobu (technologia według włoskiej firmy Engitec Impiati), przy czym frakcja metaliczna kierowana jest do zakładu przerobu w Katowicach - Szopienicach (Wydział Ołowiu przy ul. Obrońców Westerplatte 108) |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego) | Baterpol Sp. z o.o. ul. Chorzowska 109 41-605 Świętochłowice |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Wojewoda Śląski |
| 2.2. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? |  | tak |
| 4. | Odpady |
| 4.1 | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Podać: kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | 16 06 01* do 70000,0 Mg 19 12 11* do 100,0 Mg |

### 5.2.3. Instalacja do wytopu w systemie „duplex” - wytop w żeliwiaku oraz w piecu łukowym

Tabela Nr 15 Instalacja do wytopu w systemie „duplex” – wytop w żeliwiaku oraz w piecu łukowym

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | Instalacja do wytopu w systemie „duplex” – wytop w żeliwiaku oraz w piecu łukowym |
| 1.2 | Gmina |  | Świętochłowice |
| 1.3. | Powiat |  | Świętochłowice |
| 1.4. | Województwo |  | Śląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 276844669 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 627-239-12-36 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1). | R 4 |
| 1.8 | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | wytop w żeliwiaku oraz w piecu łukowym |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego) | Odlewnia ZGODA Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 66/68 41-600 Świętochłowice |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Prezydent Miasta Świętochłowice 26.03.2003 r. - 25.02.2013 r. |
| 2.2. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | nie |
| 4. | Odpady |
| 4.1 | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Podać:kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | 17 04 01 5 Mg/rok 17 04 02 5 Mg/rok 17 04 05 500 Mg/rok 17 04 07 1000 Mg/rok |

### 5.2.4. Piece topielno – rafinacyjne do wytopu cynku

Tabela Nr 16 Instalacja odzysku cynku metalicznego

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | Piece topielno – rafinacyjne do wytopu cynku |
| 1.2 | Gmina |  | Świętochłowice |
| 1.3. | Powiat |  | Świętochłowice |
| 1.4. | Województwo |  | Śląskie |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 634-013-06-67 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1). | R 4 |
| 1.8 | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | Piece topielno – rafinacyjne |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego) | MetalCo Sp. z o.o. ul. Chorzowska 109 41-605 Świętochłowice |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Prezydent Miasta Świętochłowice 16.12.2002 r - 30.11.2012 r. |
| 2.2. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | Nie |
| 4. | Odpady |
| 4.1 | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Podać: kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | 05 07 02 - 50 Mg/rok 06 04 99 – 50 Mg/rok 06 10 99 – 50 Mg/rok 10 03 05 – 50 Mg/rok 10 04 99 – 50 Mg/rok 10 05 01 – 50 Mg/rok 10 05 04 – 75 Mg/rok 10 05 11 – 500 Mg/rok 10 05 80 – 50 Mg/rok 10 05 99 – 50 Mg/rok 10 08 11 – 50 Mg/rok 10 10 03 – 700 Mg/rok 10 10 10 – 10 Mg/rok 10 10 12 – 50 Mg/rok 10 10 99 – 300 Mg/rok 11 01 99 – 50 Mg/rok 11 05 01 – 8000 Mg/rok 11 05 02 – 7000 Mg/rok 11 05 99 – 50 Mg/rok 12 01 03 – 50 Mg/rok 12 01 04 – 100 Mg/rok 15 02 03 – 50 Mg/rok 16 01 17 – 50 Mg/rok 16 01 18 – 500 Mg/rok 16 08 01 – 100 Mg/rok 16 08 03 – 200 Mg/rok 16 08 04 – 50 Mg/rok 17 04 01 – 1000 Mg/rok 17 04 02 – 1000 Mg/rok 17 04 03 – 400 Mg/rok 17 04 04 – 17000 Mg/rok 17 04 05 – 1000 Mg/rok 17 04 06 – 100 Mg/rok 17 04 07 – 300 Mg/rok 17 04 11 – 100 Mg/rok 19 10 01 – 100 Mg/rok 19 10 02 – 100 Mg/rok 19 12 02 – 500 Mg/rok 19 12 03 – 500 Mg/rok 19 12 12 – 10 Mg/rok |

### 5.2.5. Linia przerobu odpadów – produkcja kruszywa drogowego

Tabela Nr 17 Linia przerobu odpadów – produkcja kruszywa drogowego

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | Linia przerobu odpadów – produkcja kruszywa drogowego |
| 1.2 | Gmina |  | Świętochłowice |
| 1.3. | Powiat |  | Świętochłowice |
| 1.4. | Województwo |  | Śląskie |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 634-232-55-87 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1). | R 14 |
| 1.8 | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego) | „EHAZET” Sp. z o.o. ul. Metalowców 5 41-600 Świętochłowice |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Prezydent Miasta Świętochłowice 30.07.2002 r -.30.04.2012 r |
| 2.2. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | nie |

### 5.2.6. Linia do produkcji wyprasek aluminiowych

Tabela Nr 18 Linia do produkcji wyprasek aluminiowych

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Zakres danych | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres instalacji |  | Linia do produkcji wyprasek aluminiowych |
| 1.2 | Gmina |  | Świętochłowice |
| 1.3. | Powiat |  | Świętochłowice |
| 1.4. | Województwo |  | Śląskie |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  | 003536066 |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  | 634-025-02-59 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | Podać: proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów1). | R 4 |
| 1.8 | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów |  | produkcji wyprasek aluminiowych |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Podać czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udział jednostek samorządu terytorialnego) | „3K” Spółka Jawna ul. Chorzowska 109 41-605 Świętochłowice |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania | Prezydent Miasta Świętochłowice |
| 2.2. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Jeżeli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | [tak/nie] | nie |
| 4. | Odpady |
| 4.1 | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Podać: kod odpadu2) oraz ilość w Mg/rok dla każdego odpadu. | 12 01 03 do 950,0 Mg/rok 17 04 02 do 100,0 Mg/rok |

Objaśnienia do tabel 13-18:

1) Zgodnie z załącznikiem nr 5 (procesy odzysku) do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami)

2) Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

# 6. Odpady powstające w sektorze gospodarczym

Tabela Nr 19. Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych poddanych odzyskowi w latach 2007 i 2008

| L.p. | Adres Zakładu | Nazwa instalacji i projektowana moc przerobowa | Rodzaj odpadów | Ilości odpadów podda nych odzyskowi | Odpady powstające podczas procesu odzysku | Ilości powstają cych odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baterpol Sp. z o.o. | Krótki Piec Obrotowy – 5500 Mg/rok | 10 04 02* – zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej | 4051,507 Mg | 10 04 01* – żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej | 1652,96 Mg |
|  | Św-ce, ul. Chorzowska 109 | Piec Doerschel – 1800 Mg/rok | 10 04 04* – pyły z gazów odlotowych | 161,295 Mg |  |  |
|  | Wydział ołowiu w |  | 10 04 05* – inne cząstki i pyły | 1019,159 Mg |  |  |
|  | Katowicach- Szopienicach, |  | 15 02 02* - sorbenty, mat. filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi | 0,150 Mg |  |  |
|  | ul. Obr. Westerplatte 108 | Kotły rafinacyjne – 40000 Mg/rok | 17 04 03 – ołów | 4927,172 Mg | 10 04 02* – zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej | 5938,97 Mg |
| 2. | Baterpol Sp. z o.o. | Instalacja Zakład Przerobu Złomu | 16 06 01* – baterie i akumulatory ołowiowe | 42284,00 Mg | 15 02 02* - sorbenty, mat. filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi | 0,36 Mg |
|  | Św-ce, ul. Chorzowska 109 | Akumulatorowego – 70000 Mg/rok | 16 06 06* – selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 740,00 Mg | 16 06 02* – baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 155,96 Mg |
|  | Zakład w Świętochłowicach |  |  |  | 16 06 06* – selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 4546,96 Mg |
|  |  |  |  |  | 19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma | 2422,20 Mg |
| 3. | Polskie Huty Stali S.A. | 6000 Mg/rok | 13 01 05* – emulsje olejowe niezawierające zw. chlorowcoorganiczn. | 562 Mg/rok | 12 01 07* – odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców | 38 Mg/rok |
|  | Oddział Huta Florian Stacja Rozdzielania Emulsji |  |  |  |  |  |
|  | Świętochłowice, ul. Metalowców 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | DELTA TRANS | Piec TROLL 55 S2 Gmbh | 13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych | 15,5 Mg/rok | energia |  |
|  | TRANSPORTE Sp. z o.o. ul. Chorzowska 134 B | Kirchberg/Murr z palnikiem KG 20-55 |  |  |  |  |
| 5. | Transport Usługi-Handel ,,Faktor’’ Marek Topolski ul. Żelazna 25 41-605 Świętochłowice | Stacja demontażu pojazdów | 13 01 13 – inne oleje hydrauliczne 13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 16 01 07 - filtry olejowe 16 01 08 – elementy zawierające rtęć 16 01 10 – materiały zawierające PCB 16 01 10 – elementy wybuchowe 16 01 11 – okładziny hamulcowe 16 01 14 – Płyny zapobiegające zamarzaniu 16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe 16 06 06 – selektywnie gromadzony elektrolit | 25,80 Mg/rok |  |  |

*) odpady niebezpieczne

# 7. Rekultywacja terenów zdegradowanych

W 2005 r. firma ,,RETMAR’’ Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w związku z przystąpieniem do rozbiórki hałdy odpadów Huty Cynku Silesia w rejonie ul. Kolejowej w Świętochłowicach. W 2007 r. w/w zezwolenie zostało zmienione w zakresie adresu siedziby firmy, która przeniosła się z Rudy Śląskiej do Świętochłowic na ul. Wojska Polskiego 16. W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o odpadach w 2008 r. po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę, wydane zostało pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Zgodnie z zawartą umową dzierżawy Inwestor zobowiązany został do przekształcenia terenu objętego umową w grunt nadający się do zagospodarowania pod budownictwo. W związku z powyższym  zaprojektowano, iż po zakończeniu robót eksploatacyjnych odzyskany teren zostanie obsiany mieszanką traw. W celu realizacji powyższego założenia po zakończeniu prac przeprowadzona zostanie mikroniwelacja terenu, nawiezienie i rozścielenie humusu dla utworzenia warstwy glebowej (min 30 cm) oraz obsianie terenu mieszanką traw.                        Działalność w zakresie wytwarzania odpadów prowadzona będzie  do 30.11.2018 r.

W 2006 r, firma ,,Zodiak’’ s.c. z Rudy Śląskiej otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne. Zezwolenie to było niezbędne do rozpoczęcia prac związanych z zagospodarowaniem i rekultywacją (niwelacją) terenu po rozbiórce hałdy żużla stalowniczego HILKIM w Świętochłowicach przy Drogowej Trasie Średnicowej. Zagospodarowanie terenu będzie polegało na ukształtowaniu powierzchni dna i skarp poprzez wyrównanie, plantowanie i profilowanie do projektowanego poziomu, na całej powierzchni warstwami z odpadów. Wykonanie podłoża i wyprofilowanie terenu wykonane zostanie przy pomocy maszyn budowlanych używanych do profilowania robót ziemnych, takich jak spycharka, a dla zagęszczenia użyty zostanie walec gładki.

Na zagospodarowanym i zrekultywowanym terenie zostanie wykonana warstwa biologiczna                      o grubości 25-30 cm i teren zostanie zatrawiony.

Prace związane z zagospodarowaniem terenu zgodnie z otrzymanym zezwoleniem maja trwać do dnia 30.06.2010 r.

W roku 2008 firma ,,Zodiak’’ s.c. z Rudy Śląskiej uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w ramach przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania terenu po rozbiórce hałdy żużla wielkopiecowego pomiędzy torami bocznicowymi PKP a oddziałem ArcelorMittal Poland S.A. w Świętochłowicach. Odzysk wnioskowanych odpadów poprzez niwelację terenu do którego firma ZODIAK s. c.  posiada tytuł prawny należy prowadzić poprzez wykonanie prac ziemnych związanych z wypełnieniem warstwami istniejącego wyrobiska odkrywkowego, z zagęszczeniem i jego wyprofilowaniem. Prace na przedmiotowym terenie będą trwały do 08.07.2010 r.

Również w 2008 r. pozwolenie na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne                         z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów uzyskała firma ,,WADROX’’ S.A. z siedzibą w Częstochowie a prowadzącą Zakład w Świętochłowicach przy ul.  Przemysłowej 1. Przedmiotowe pozwolenie było niezbędne do rozpoczęcia prac związanych z rozbiórką hałdy odpadów poprzemysłowych Huty Cynku Silesia. Zagospodarowanie terenu powstałego w wyniku rozbiórki hałdy odpadów pohutniczych będzie zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace związane z rozbiórką hałdy planuje się do 10.02.2018 r.

# 8. Gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu  w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu. Sprzedawca hurtowy jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania przyjętego zużytego sprzętu prowadzącemu zakład przetwarzania.

W latach 2006-2008 informację o zbieraniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego                   w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przekazały następujące podmioty:

- Składowisko Odpadów Komunalnych

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych (GPZONiW)                     ul. Wojska Polskiego, 41-603 Świętochłowice

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.                   ul. Łagiewnicka 76, 41-608 Świętochłowice,

UWAGA: Wyłącznie w soboty w godzinach od 7-13

- Sklep Przemysłowy GABI

ul. Barlickiego 3, 41-605 Świętochłowice,

- Cefarm B Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 81, 41-605 Świętochłowice,

- Apteka SANTE

ul. Karpacka 33, 41- 608 Świętochłowice,

- Zakład Usługowo-Handlowy -AGA-

ul. Łagiewnicka 58, 41-608 Świętochłowice

- REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec,

- Eko Elektro Zakład Odzysku i Recyklingu

ul. Chemików 133, 43-150 Bieruń,

- Mix Elektronics S.A.

ul. Chorzowska 19, 41-600 Świętochłowice,

- EKO PLUS Przedsiębiorstwo Wykorzystania i Unieszkodliwiania Odpadów

ul. Os. Asnyka, 32-020 Wieliczka,

- Tapal Sp. z o.o.

ul. Katowicka 55, 41-600 Świętochłowice,

- Apteka S.C.

ul. Tatrzańska 4, 41-605 Świętochłowice,

- Sklep ,,WATT''

ul. Pocztowa 11, 41-600 Świętochłowice,

- RTV EURO AGD

ul. Chorzowska 25, 41-605 Świętochłowice,

- ,,GEA'' Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

ul. Chorzowska 82, 41-600 Świętochłowice,

- Ahold Polska sp. z o.o.

ul. Chorzowska 19, 41-605 Świętochłowice,

- LIDL Sp. z o.o.

ul. Śląska 8, 41-600 Świętochłowice

ul. Bieszczadzka 1, 41-605 Świętochłowice,

- Centrum Ogrodnicze ,,SEBA''

ul. Lipowa 48, 41-600 Świętochłowice,

- Plus Discount Sp. z o.o.

ul. Katowicka 31A, 41-600 Świętochłowice

ul. Bytomska 25, 41-600 Świętochłowice,

- Apteka ,,Na Wzgórzu''

ul. Górna 8, 41-608 Świętochłowice,

- Apteka ''VITA'' S.C.

ul. Wodna 8, 41-600 Świętochłowice,

- ANDI Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 19, 41-605 Świętochłowice,

- NEONET S.A.

ul. Katowicka 30 c, 41-600 Świętochłowice,

- Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. (Biedronka)

ul. Kubiny, 41-600 Świętochłowice,

- Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (ERA)

ul. Katowicka 28, 41-600 Świętochłowice

Wymienione punkty przyjmują nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny                  w momencie zakupu w ich placówkach nowego sprzętu. W momencie naliczania do ceny podstawowej sprzętu opłaty za jego unieszkodliwianie, przedsiębiorca obowiązany jest odebrać             w każdym przypadku ten sprzęt bezpłatnie.

Ponadto do odbioru zużytego sprzętu obowiązane są wszystkie firmy posiadające aktualne zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie naszego miasta.

W tym celu wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe jak i wspólnoty powinny zapewnić swoim lokatorom odbiór tego sprzętu ze względu na konieczność posiadania przez nie umowy z firmami odbierającymi odpady z ich terenów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina udostępnia mieszkańcom na stronie internetowej (www.swietochlowice.pl) informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

# 9. Stan realizacji działań ujętych w Planie Gospodarki Odpadami

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r., w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 wraz z późn. zm.) integralną częścią gminnego planu gospodarki odpadami powinien być opis działań, które na terenie gminy zostaną podjęte w celu poprawy sytuacji  w zakresie gospodarki odpadami.

Jednocześnie mając na uwadze zapisaną w art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach zasadę zgodności planów niższego szczebla z planami wyższego szczebla, w gminnym planie gospodarki odpadami należało uwzględnić te zapisy krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami, które zostały wskazane do realizacji gminom wraz z przypisanym im harmonogramem czasowym.

W związku z powyższym przedstawione poniżej tabele przedstawiają zakres trzech istotnych informacji z przyjętego planu gospodarki odpadami dla miasta Świętochłowice na lata 2003 – 2015 w odniesieniu do przedsięwzięć wynikających z krajowego planu gospodarki odpadami. Wspomniane informacje to:

- informacja o realizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2007-2008,

- informacja o realizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami   w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2007 - 2008,

- informacja o realizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2007-2008.

## 9.1.  Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Tabela Nr 20  Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2007-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami | 2007-2008 | Kontynuacja akcji edukacyjnej „Segregacja to rewelacja” w placówkach oświatowych | W 2005 roku gmina rozpoczęła akcję selektywnej zbiórki odpadów wśród dzieci i młodzieży, w placówkach oświatowych tj. w przedszkolach i szkołach. Akcja ma charakter konkursu rozpoczynającego się z dniem rozpoczęcia roku szkolnego, a kończącego się w czerwcu, pod koniec roku szkolnego Zwycięzcą jest placówka, która wysegreguje największą ilość odpadów. segregowane są: plastik, metal, makulatura. |
|  |  | 2007-2008 | Akcja „Segregacja – nasza WSPÓLNO-towa sprawa” | W 2007 roku gmina rozpoczęła akcję selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych, na terenie wspólnot mieszkaniowych i wybranych spółdzielni mieszkaniowych. Zwycięzcą, jest wspólnota lub spółdzielnia która zebrała największą ilość odpadów w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. |
|  |  | 2008 | Akcja „GRATY Z CHATY= CZYSTY DOM” | Akcja zachęcająca mieszkańców do oddawania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów budowlanych na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Świętochłowicach. Akcja obejmowała dystrybucję broszur informacyjnych do każdego gospodarstwa domowego na terenie miasta, wywieszenie bilbordów i plakatów w miejscach publicznych. Akcja obejmuje również nagradzanie mieszkańców (nagrody rzeczowe) za dostarczenie odpadów na w/w GPZONiW. |
|  |  | 2007 | Kontynuacja akcji informacyjnej dotyczącej czystości i porządku na terenie miasta | Dystrybucja broszury o obowiązkach mieszkańców w zakresie czystości porządku na terenie miasta |
| 2. | Objęcie mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 2003-2008 | Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów | Zakup pojemników na odpady ulegające biodegradacji |
|  |  |  |  | Zakup pojemników na odpady budowlane |
|  |  |  |  | Zakup pojemników na tworzywa sztuczne |
|  |  |  |  | Zakup pojemników na szkło |
|  |  |  |  | Zakup pojemników na metal (puszki) |
|  |  |  |  | Zakup pojemników na papier |
|  |  |  |  | Zakup pojemników na zużyte baterie |
| 3. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulęgających biodegradacji | 2003-2008 | Sukcesywne rozszerzanie zbiórki odpadów biodegradowalnych | Zakup pojemników na odpady biodegradowalne przeznaczone do umieszczenia na targowisku czy przy sklepach warzywnych oraz na osiedlach domków jednorodzinnych i ogrodach działkowych. |
| 4. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych | 2003-2008 | Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Gmina sezonowo organizuje w poszczególnych dzielnicach miasta akcje zbierania odpadów wielkogabarytowych. Na okres 5-7 dni podstawiane są specjalistyczne kontenery, w których mieszkańcy mogą umieszczać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe z własnych gospodarstw domowych. |
|  |  |  | Zorganizowanie/ budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i odpadów wielkogabarytowych na SOK celem ich przygotowania do recyklingu | Zrealizowano projekt budowy Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych na Składowisku Odpadów Komunalnych celem ich przygotowania do recyklingu Na GPZONiW mieszkańcy mogą dostarczać własne odpady wielkogabarytowe |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych | 2003-2008 | Utworzenie punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych: | Miejsca Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych zostały zlokalizowane w obiektach należących do administracji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach oraz w obiektach administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach. Są zlokalizowane przy ul. 1. Barlickiego 24 2. Łagiewnicka 1b 3. Katowicka 33 4. Bytomska 22 5. Korfantego 1 6. Beskidzka 3 |
|  |  |  | Budowa gminnego punktu zbiorki odpadów niebezpiecznych i odpadów wielkogabarytowych na SOK celem ich przygotowania do recyklingu | Zrealizowano projekt budowy Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych na Składowisku Odpadów Komunalnych Na GPZONiW mieszkańcy mogą dostarczać własne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych. |
|  |  | 2008 | Zakup samochodu będącego Mobilnym Punktem Zbiórki Odpadów Problemowych | Zakup pojazdu do zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców Świętochłowic. |

## 9.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi – kontynuacja założeń z poprzedniego okresu sprawozdawczego

Tabela Nr 21 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2007-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003-2014 | Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych | Na terenie Świętochłowic realizowana jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych poprzez selektywną zbiórkę u źródła, czyli w gospodarstwach domowych. Selektywna zbiórka realizowana jest przez odbiorców odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w związku z przestrzeganiem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice, który stanowi akt prawa miejscowego. Natomiast dodatkowo prowadzona jest zbiórka opakowań szklanych przez Gminę oraz MPGK Sp. z. o. o. w Świętochłowicach Zbiórka szkła prowadzona jest w systemie "kartonowym" i pojemnikowym. Na każdym piętrze w blokach mieszkalnych umieszczono kartoniki z napisem szkło do których mieszkańcy wkładają wymyte odpady szklane. Następnie raz na 14 dni kartoniki są opróżniane. Zakup kontenerów mających ułatwić selektywną zbiórkę odpadów szklanych możliwy był ze środków pochodzących z opłaty produktowej. |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu. | 2003-2014 | Doskonalenie potencjału technicznego w zakresie transportu | Transportem wysegregowanych odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami zajmują się firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiej działalności na terenie gminy. Wszystkie wysegregowane, jak i niewysegregowane odpady, będą przywożone do Zakładu Gospodarki Odpadami tzn. na składowisko odpadów komunalnych w Świętochłowicach, którego zadaniem będzie sortowanie na linii sortowniczej zebranych odpadów w wyniku selektywnej zbiórki u źródła oraz odpadów niesegregowanych wraz z ich doczyszczeniem i przygotowaniem do sprzedaży czy kompostowania. |
| 3. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2003-2014 | Edukacja ekologiczna | Bardzo duży wpływ na skuteczność selektywnej zbiórki odpadów ma edukacja ekologiczna społeczeństwa. W tym celu gmina co roku przeprowadza akcje mające na celu zachęcenie społeczności lokalnej do udziału w selektywnym systemie zbiórki odpadów. Do tego celu gmina wykorzystuje ulotki, informatory, plakaty, prelekcje w placówkach oświatowych, seminaria dla przedsiębiorców. a) W placówkach oświatowych wprowadzona została akcja ,,Segregacja to rewelacja’’. b) Gospodarstwa domowe zostały poinformowane o możliwości dostarczania odpadów na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Świętochłowicach. c) Wspólnoty mieszkaniowe i poszczególne spółdzielnie mieszkaniowe zostały zaangażowane w akcje selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pod hasłem” Segregacja- nasza Wspólnotowa sprawa” |
| 4. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. | 2003-2014 | Kontynuacja koncepcji systemu gospodarki odpadami | Celem strategicznym zgodnym ze Strategią Rozwoju Miasta Świętochłowice do 2015 roku jest budowa i wdrażanie miejskiego kompleksowego systemu gospodarki odpadami wraz z ich selektywną zbiórką u "źródła" w oparciu o opracowany Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Świętochłowice |

## 9.4. Przedsięwzięcia w zakresie  gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Tabela Nr 22 Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2007 i 2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2008 | Edukacja ekologiczna | Przeprowadzenie akcji edukacyjnej „GRATY Z CHATY = CZYSTY DOM” dotyczącej dostarczania przez mieszkańców miasta odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych. |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2007 | Oddanie do użytku Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych Wielkogabarytowych | W 2007 r. zakończono budową GPZONiW na terenie składowiska odpadów komunalnych. W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, dopuszczone jest umieszczanie w kontenerach odpadów niebezpiecznych, takich jak: sprzęt RTV i AGD, komputery, drukarki itp. Kontenery po zakończeniu akcji są przywożone na składowisko do Zakładu Gospodarki Odpadami, gdzie w GPZONiW są czasowo gromadzone odpady niebezpieczne, do momentu ich odbioru i unieszkodliwienia przez specjalistyczne firmy. Ponadto w GPZONiW podobnie jak w MZWON-nie, są umieszczone pojemniki na zbiórkę odpadów niebezpiecznych, takich jak: - zużyte świetlówki i akumulatory - zużyte baterie - zużyte i przeterminowane leki zużyte oleje - zużyty sprzęt RTV, AGD, drukarki, sprzęt komputerowy itp. |
| 3. |  |  | Zakup Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych | Zakup pojazdu do zbiórki odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców z terenu miasta Świętochłowice. Odpady zbierane to : - zużyte świetlówki i akumulatory - zużyte baterie, farby, lampy fluorescencyjne - zużyte i przeterminowane leki - zużyte oleje - zużyty sprzęt RTV, AGD, drukarki, sprzęt komputerowy itp |

# 10. Nakłady inwestycyjne w realizacji Planu Gospodarki Odpadami

W latach 2007 i  2008  Gmina poniosła nakłady finansowe na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów .

W 2007 roku – 1726zł

W 2008 roku- 21980,61zł

Poniżej zestawiono w trakcie realizacji lub zadania jeszcze niezrealizowane zawarte w planie etapowego wdrażania Planu Gospodarki Odpadami

Tabela Nr 23  Plan etapowego wdrażania Planu Gospodarki Odpadami- zadania niezrealizowane lub w trakcie realizacji

| Lp. | Rodzaj inwestycji | Proponowany okres realizacji | Odpowiedzialni za wdrożenie | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa linii sortowniczej zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach | 2010 - 2011 | Gmina, MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | W trakcie realizacji |
| 2. | Zakup samochodu do zbiórki odpadów segregowanych | 2012 | Gmina, MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Planowane |
| 3. | Zakup pojemników na odpady kuchenne | 2005 – 2008 | Gmina, MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Realizowane na bieżąco |
| 4. | Zakup urządzenia rozdrabniająco-mieszającego do przygotowania wsadu | 2006 | Gmina, Zakład Gospodarki Odpadami | Nie zrealizowano |
| 5. | Zakup przesiewacza bębnowego do separacji kompostu | 2006 | Gmina, Zakład Gospodarki Odpadami | Nie zrealizowano |
| 6. | Zakup areatora/ przerzucarki do pryzm | 2006 | Gmina, Zakład Oczyszczania Miasta | Nie zrealizowano |
| 7. | Zakup samochodu z podnośnikiem hakowym do obsługi sortowni odpadów oraz kompostowni kontenerowej | 2011 | Gmina, MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Planowane |
| 8. | Zakup urządzenia do konfekcjonowania kompostu | 2006 | Gmina, Zakład Oczyszczania Miasta | Nie zrealizowano |
| 9. | Zakup specjalistycznego samochodu jako mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2008 | Gmina, MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Zrealizowano |
| 10. | Budowa instalacji odgazowania i odzysku biogazu na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach | 2007 | MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Zrealizowano |
| 11. | Budowa na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach kompostowni odpadów ulegających biodegradacji odzyskiwanych na linii sortowniczej | 2010 - 2011 | MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | W trakcie realizacji |
| 12. | Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych oraz ich odzysk w istniejącej kompostowni kontenerowej i planowanej pryzmowej | 2004 – 2008 | Gmina, MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Realizowane na bieżąco |
| 13. | Budowa kwatery nr VI i VII z składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne oraz odpady balastowe z sortowni odpadów | 2009-2014 | Gmina, MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | W trakcie realizacji |
| 14. | Wydzielenie (budowa) na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest | 2010 | Gmina, MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | W trakcie realizacji |
| 15. | Wykonanie pasa zieleni wzdłuż nowo budowanych kwater na SOK | 2006-2010 | Gmina, Zakład Gospodarki Odpadami | Realizowane na bieżąco |
| 16. | Zakup wagi samochodowej wraz z nowym oprogramowaniem komputerowym do ewidencjonowania odpadów dostarczanych na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach | 2011 | Gmina, MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Planowane |
| 17. | Zakup kompaktora do zagęszczania odpadów dostarczanych na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świętochłowicach | 2010 | Gmina, MPGK w Świętochłowicach Sp. z o.o. | Planowane |
| 18. | Zorganizowanie punktu zbiórki odpadów budowlanych | 2005 – 2006 | Zakład Gospodarki Odpadami | Zrealizowano w 2007 roku w ramach GPZONiW |
| 19. | Przeprowadzenie kampanii Edukacyjno-informacyjnej dotyczącej odpadów komunalnych | 2004 – 2015 | Gmina | Realizowane |
| 20. | Doskonalenie systemu zarządzania i organizacji gospodarki odpadami poprzez w prowadzenie działań organizacyjnych takich jak: |
| 20.1. | Zakup wyposażenia informatycznego i oprogramowania dla ZGO do zarządzania i ewidencjonowania odpadów i surowców wtórnych | 2010 | Gmina, Zakład Gospodarki Odpadami | Planowane |
| 20.2 | Zakup oprogramowania do ewidencjonowania umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości | 2008 | Gmina | Zrealizowane |
| 20.3 | Wprowadzenie nadzoru instytucjonalnego nad wytwarzaniem odpadów medycznych i weterynaryjnych | 2004 – 2015 | Gmina | Realizowane |
| 20.4 | Wprowadzenie nadzoru instytucjonalnego nad wytwarzaniem odpadów zawierających PCB | 2005 – 2010 | Gmina | Planowane |
| 20.5 | Wprowadzenie nadzoru instytucjonalnego nad wytwarzaniem odpadów zawierających azbest | 2004 – 2015 (do 2032) | Gmina | Realizowane |
| 20.6 | Zróżnicowanie stawek opłat za składowanie odpadów, kompostowanie itp | 2007 | Gmina | Zrealizowane |

Tabela Nr 24  Harmonogram uruchomienia środków finansowych i ich źródła

| Lp. | Rodzaj inwestycji | Termin realizacji | Nakłady poniesione w latach 2007-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | MPGK/ ZGO | Gmina | GFOŚiGW | PFOŚiGW | WFOŚiGW | Inne |
| 1. | Prace Projektowe linii sortowniczej wraz z infrastruktura towarzyszącą | 2007 | 120.000 | - | - | - | - | - |
| 2. | Zakup i montaż linii sortowniczej do odpadów segregowanych u źródła i nie segregowanych | 2010-2011 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Zakup i montaż belownicy do surowców wysegregowanych | 2008 | 40.000 | - | - | - | - | - |
| 4. | Zakup pojemników segregacyjnych |
| 4.1 | Zakup pojemników na tworzywa sztuczne | 2007 2008 | 60.000 | - |  | - | - | - |
| 4.2. | Zakup pojemników na szkło | 2007 2008 | 28.000 | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Zakup pojemników na papier | 2007 - 2008 | 28.000 | - | - | - | - |  |
| 4.4. | Zakup worków segregacyjnych do zbiórki odpadów w domkach jednorodzinnych | 2008 | - | - | - | 23.707 | - | - |
| 4.5. | Zakup samochodu do zbiórki odpadów segregowanych | 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych |
| 5.1. | Budowa kompostowni pryzmowej jako elementu skojarzonej produkcji kompostu w systemie kompostowni pryzmowej i kontenerowej | 2010-2011 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Zakup pojemników na odpady kuchenne | 2007– 2008 | 16.000 | - | - | - | - | - |
| 6. | Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zakup kontenerów | 2007 – 2008 | 115.000 | - | - | 18.528 | - | - |
| 7. | Zakup specjalistycznego samochodu jako mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | 2008 | 53.600 | - | 56.400 | - | - | - |
| 8. | Budowa komory V, VI, VII składowiska odpadów komunalnych | 2006-2014 | 1.500.000 | - | - | - | - | - |
| 9. | Budowa instalacji odgazowania i odzysku biogazu na składowisku odpadów komunalnych | 2007 | 1.000.000 | - | - | - | - | - |
| 10. | Zakup nowej wagi dla SOK | 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Zakup kompaktora | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Przeprowadzenie kampanii Edukacyjno-informacyjnej dotyczącej odpadów komunalnych- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta | 2007-2008 | - | - | - | 15.430 | 5.707 | - |
| 13. | Przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych „SEGREGACJA ODPADÓW NASZA WSPÓLNOTOWA SPRAWA” z dystrybucją plakatów i ulotek | 2007-2008 | - | - | - | 4.980 | - | - |
| 14. | Przeprowadzenie akcji edukacyjno- informacyjnej pod hasłem „GRATY Z CHATY=CZYSTY DOM wraz z zakupem nagród dla mieszkańców, ekspozycją bilbordów, plakatów i dystrybucją plakatów | 2007-2008 | - | - | - | 24.452 | 18.030 | - |
| 15. | Druk ulotek i nalepek dotyczących selektywnej zbiórki bioodpadów oraz dystrybucja wiader z pokrywami do selektywnej zbiórki bioodpadów wśród mieszkańców. | 2007-2008 | - | - | - | 8.359 | - | - |
| 16. | Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ustawy- zakup oprogramowania do ewidencji umów | 2008 | - | - | - | 6.100 | - | - |
| 17. | Utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów niebezpiecznych i Wielkogabarytowych | 2007 | - | - | 29.250 | 30.000 | 548.369 | - |

# 11. System monitoringu

System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Świętochłowice  obejmuje ocenę stopnia realizacji planu oraz weryfikację przyjętych założeń, czemu służyć mają poniższe wskaźniki efektywności.

Tabela Nr 25  Wskaźniki efektywności planu – wskaźniki ilościowe względem odpadów

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Różnica w Ilości odpadów komunalnych zdeponowanych na składowisku (w okresie 2003-2008) | 4169,26Mg | Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowisku |
| 2. | Ilość odpadów biodegradalnych: |
| 2.1. | Różnica w ilości zebranych odpadów biodegradowalnych (2003- 2008) | 1498,23 Mg | Zwiększenie ilości zebranych odpadów w wyniku prowadzenia selektywnej zbiórki |
| 2.2. | unieszkodliwionych poprzez składowanie | 0 Mg/rok | Nie składowano odpadów biodegradowalnych. |
| 2.3. | Różnica w ilości odzyskanych odpadów biodegradalnych poprzez kompostowanie w latach 2003-2006 | 1498,23 Mg | Zwiększenie ilości odpadów biodegradowalnych poddanych kompostowaniu |
| 3. | Ilość odpadów opakowaniowych |
| 3.1. | Różnica w ilości zebranych odpadów opakowaniowych w latach 2003-2008 w ramach selektywnej zbiórki | 228,34 Mg | Zwiększenie ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku w wyniku selektywnej zbiórki” u źródła” |
| 3.2. | przekazanych do recyklingu w 2008 roku 176,82 | 120,45Mg |  |
| 4. | Ilość odpadów niebezpiecznych |
| 4.1. | Różnica w ilości zebranych odpadów niebezpiecznych w latach 2006 - 2008 | 5,68Mg | Zwiększenie ilości odpadów niebezpiecznych tj. przeterminowanych leków, zużytych baterii, świetlówek, tonerów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oddawanych przez mieszkańców do z MZWON-ów, GPZONiW oraz Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Problemowych. |
| 4.2. | Przekazanych do odzysku w 2008 roku | 2,69Mg |  |
| 5. | Różnica w Ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych zebranych w wyniku selektywnej zbiórki od mieszkańców | 365,76 Mg | Wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych zebranych w wyniku selektywnej zbiórki od mieszkańców oraz przekazanych do unieszkodliwienia w latach 2003-2008 |
| 5.1. | przekazanych do unieszkodliwienia w 2008 roku | 570,55 Mg |  |

Wskaźniki efektywności etapowego wdrażania Planu Gospodarki Odpadami – względem założeń dotyczących edukacji ekologicznej.

Tabela 26  Wskaźniki efektywności planu – wskaźniki dotyczące edukacji ekologicznej i nadzoru instytucjonalnego

| Lp. | Wskaźnik | Liczba zdarzeń/ sztuk | Liczba objętych akcją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ulotki, plakaty. bilbordy: 1. Bilbordy GRATY Z CHATY= CZYSTY DOM | 5 | Ekspozycja bilbordów w poszczególnych dzielnicach miasta. |
|  | 2. Plakaty GRATY Z CHATY= CZYSTY DOM | 150 | Umieszczenie plakatów w obiektach użyteczności publicznej i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta. |
|  | 3. Plakaty Nasze Świętochłowice= Czyste Świętochłowice | 50 | Umieszczenie plakatów w obiektach użyteczności publicznej i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta |
|  | 4. Plakaty promujące Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych | 200 | Umieszczenie plakatów w obiektach użyteczności publicznej i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta |
|  | 5. Ulotka promująca Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych | 2.000 | ok. 80% gospodarstw domowych |
|  | 6. Ulotka dot. zbiórki bioodpadów | 20.000 | ok. 10% gospodarstw domowych |
| 2. | Wydane broszury 1.Informator dla mieszkańców – utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice | 10.000 | 95% gospodarstw domowych |
|  | 2.GRATY Z CHATY = CZYSTY DOM | 15.000 | 90 % gospodarstw domowych |
| 3. | Kontynuowanie konkursy, akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej | Akcja segregacji odpadów w placówkach oświatowych „Segregacja to rewelacja” | Akcja segregacji odpadów ma charakter konkursu. Jest prowadzona od 2004 roku na terenie szkól i przedszkoli w Świętochłowicach. Czas trwania każdej edycji konkursu – rok szkolny. |
|  | Zorganizowanie akcji SEGREGACJA- NASZA WSPÓLNO-towa SPRAWA | Akcja zbiórki odpadów niebezpiecznych powstałych w gospodarstwach domowych w wybranych Spółdzielniach Mieszkaniowych/Wspólnotach Mieszkaniowych | Akcja ma charakter konkursowy. Jest prowadzona od 2007 roku na terenie wybranych Spółdzielni Mieszkaniowych/Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Świętochłowic. Czas trwania dany rok kalendarzowy. |

# 12. Posumowanie i wnioski

Realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Świętochłowice poprzez  wprowadzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami wraz z ich selektywną zbiórką u źródła, jest podstawowym celem miasta, uzasadnionym pod względem ekonomicznym, społecznym, a przede wszystkim pod względem ochrony środowiska naturalnego miasta Świętochłowice.

Realizacja założeń zawartych w Planie Gospodarki Odpadami stale prowadzi do osiągnięcia również dodatkowych celów takich jak

- ekologicznego, poprzez ograniczenie ilości składowanych odpadów, w szczególności ich frakcji organicznej, podlegającej w procesie składowania przemianom chemicznym i biologicznym,

-  społeczno-zdrowotnego, poprzez poprawę warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców, podniesienie standardu życia mieszkańców,

- techniczno-organizacyjnego, poprzez optymalizację gospodarki odpadami w mieście i regionie, wydłużenie okresu eksploatacji istniejącego składowiska,

- formalno-prawnego spełnienie wymagań prawa polskiego i Unii Europejskiej,

- gospodarczego, poprzez maksymalizację odzysku odpadów.

Do końca roku 2008 osiągnięto korzyści społeczno-ekologiczne wynikające z przyjętej realizacji  projektu tj.  :

- Ustabilizowanie  ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko.

Dzięki uregulowaniom prawnym tj. obowiązkowi prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów u źródła  i organizacyjnym - odbiór odpadów komunalnych i wszystkich odpadów wysegregowanych u źródła przez firmy posiadające stosowne zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ilość odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwiania poprzez składowanie  nie wzrasta, lecz oscyluje wokół wartości 20 000 Mg/rok.

- Wzrost ilości odpadów wysegregowanych u źródła przez mieszkańców oraz ilość odpadów opakowaniowych, kierowanych do odzysku przez firmy, które te odpady odebrały.

- Stworzenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych - wzrost ilości selektywnej zebranych odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych

- Ważnym elementem w poprawie stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi było zorganizowanie sześciu miejsc zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych w obiektach administracji mieszkaniowych na terenie miasta oraz stałą akcja zbiórki baterii w placówkach oświatowych czy przeterminowanych leków w aptekach.

- Sprawne funkcjonowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych.

- Istotnym aspektem w gospodarce odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych jest możliwość zbiórki odpadów  takich jak: baterie, zużyte tonery i przeterminowane leki, w miejscu zamieszkania , czyli na obszarze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

- Znaczna ilość odpadów niebezpiecznych jest odbierana od mieszkańców poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów problemowych.

- Podnoszenie świadomości ekologicznej

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów i poprawę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Świętochłowice powoduje stałe podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Ułatwiają to kampanie edukacyjno-informacyjne prowadzone przez gminę w szerokim zakresie, poprzez seminaria szkoleniowe skierowane do różnych grup społecznych, konkursy i akcje wśród dzieci i młodzieży, czy dystrybucję ulotek informacyjnych wśród mieszkańców miasta.

- Realizacja systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych na terenie miasta, który  rozpoczęto  w listopadzie 2005  roku na terenie domków jednorodzinnych, gdzie  zostały rozstawione pojemniki  na te odpady, natomiast w 2007 i 2008 rozpropagowano zbiórkę poprzez dystrybucje w poszczególnych miejscach miasta ulotek oraz pojemników (wiaderka) służących do zbierania bioodpadów .

Funkcjonowanie kompostowni kontenerowej na Składowisku Odpadów Komunalnych w Świętochłowicach, powoduje zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów biodegradowalnych i potwierdza zasadność budowy kompostowni pryzmowej, będącej w trakcie realizacji (etap projektowy).

- Wzrost ilości odpadów wielkogabarytowych selektywnie odebranych od mieszkańców dzięki funkcjonowaniu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych .

Od 2007 roku nastąpiła w tym względzie znaczna  poprawa.

Podobną sytuację  można dostrzec w stosunku do  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 2006 nie zaobserwowano zbiórki tego typu odpadów, natomiast w 2007-  zebrano 7,5 Mg

Do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano:

1. Nie zrealizowano zaplanowanego zadania pn. Zakup i montaż linii sortowniczej wraz z projektowaniem oraz belownicą do wysegregowanych surowców.

Projekt należy zrealizować w możliwie najszybszym terminie, ze względu na korzystną technologię linii, która przewiduje odzysk odpadów ze strumienia odpadów komunalnych oraz zebranych selektywnie u źródła, które następnie po oczyszczeniu będą przekazywane do podmiotów gospodarczych współpracujących z organizacjami odzysku, co doprowadzi do dalszego spadku ilości odpadów komunalnych deponowanych na składowisku oraz wzrost surowców wtórnych pochodzących z odzysku.

2.  Estetyka i czystość na terenach osiedli mieszkaniowych i wokół nich, nadal stanowi znaczny problem gminy. Wprowadzenie uregulowań prawnych w postaci zmian w ustawach o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach doprowadziły do uchwalenia na terenie gminy  aktu prawa miejscowego tj. regulaminu utrzymania czystości i porządku  oraz opracowania i opublikowania Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie warunków udzielania zezwoleń na świadczenie usług komunalnych. Uwarunkowania te mają na celu zaostrzenie wymagań w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, odbioru tych odpadów od właścicieli nieruchomości przez firmy posiadające stosowne zezwolenia, zmniejszenie ilości wytwarzanych i odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów odbioru tych odpadów ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. W dalszej perspektywie nakładanie nacisku na prowadzenie selektywnej zbiórki ma doprowadzić do ograniczania ilości odpadów wyrzucanych przez mieszkańców w miejscach niedozwolonych, a co za tym idzie ograniczanie ilości dzikich składowisk powstających na terenie miasta Świętochłowice.

3.   Niezrealizowanie do 2008 roku zadań zawartych w niniejszym opracowaniu w tabeli Nr 23 wynika przede wszystkim z braku możliwości finansowych oraz ze względu na trudności i wydłużony czas pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania.

Zadania te zostaną jednak zrealizowane w najbliższym okresie, do czasu ponownej aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Świętochłowice.