Świętochłowice: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn: Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach
Numer ogłoszenia: 195178 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 032 2453031, 6527500, faks 032 2454976,3491812.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.swietochlowice.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn: Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamiarem Zamawiającego jest, aby Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach. Projekt posiada dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V Środowisko, działanie 5.2. Gospodarka odpadami stanowiącego program operacyjny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja dla której będzie prowadzony nadzór swoim zakresem obejmuje budowę sortowni odpadów komunalnych z kontenerowym budynkiem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach, tj.: Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności 30.000 Mg / rok / 1 zmianę. Część technologiczna - układ: przenośnik kanałowy - załadowczy, przenośnik wznoszący, sito bębnowe (dwusekcyjne), przenośnik wznoszący trybuna sortownicza wraz z kabiną sortowniczą, separator elektromagnetyczny wraz z konstrukcją nośną, przenośnik przesyłowy - rewersyjny (końcowy) Linia do surowców wtórnych: przenośnik kanałowy - załadowczy (do kabiny sortowniczej), przenośnik załadowczo wznoszący do prasy, prasa belująca z perforatorem. Część konstrukcyjno - budowlana hali sortowni: budynek sortowni zaprojektowano w konstrukcji stalowej jako jednonawowy, jednokondygnacyjny o rozpiętości: 62,20 m x 21,40 m = 1.331,08 m2; kubatura hali wynosi ok. 12.645,3 m3; średnia wysokość hali ok. 9,5 m. wentylacja hali: dla budynku sortowni odpadów zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną oraz nawiewną podciśnieniową. budynek socjalny: system zabudowy modułowej. Część instalacyjna: instalacje wod-kan: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej. instalacje elektryczne: zasilanie, oświetlenie zewnętrzne. Część drogowa: drogi dojazdowe i place manewrowe do obsługi obiektów sortowni odpadów. Dostawa pojazdów, maszyn i urządzeń. Natomiast przedmiot niniejszego zamówienie obejmuje: 1) Zapoznanie się z dokumentacją projektową przedmiotowej inwestycji, będącą w posiadaniu Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację, w tym: zweryfikowanie dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa budowlanego, posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową, wskazanie ewentualnych błędów Zamawiającemu w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na projekt i zaproponowanie Zamawiającemu konkretnych zmian (rozwiązań), opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie 20 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia, harmonogramu wykonania planowanych robót na podstawie badanych dokumentów. 2) Pełnienie funkcji pomocy technicznej i merytorycznej dla przetargów prowadzonych w ramach realizowanej inwestycji, w tym: stała pomoc Zamawiającemu w zakresie opracowywania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759) kompletnych dokumentacji przetargowych (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeń o zamówieniach) związanych z realizacja przedmiotowej inwestycji. Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych, pomoc dla komisji przetargowej na etapie oceny ofert w szczególności poprzez zapewnienie udziału odpowiednio przygotowanych konsultantów, pomoc przy rozstrzyganiu przez Zamawiającego sporów w szczególności poprzez przygotowywanie propozycji odpowiedzi na odwołania, na informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego i skargi na wyroki KIO, udział w dodatkowych postępowaniach przetargowych związanych z ewentualnym powtarzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania związane z realizacją inwestycji. W cenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne koszty z tytułu powtarzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 3) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 polskiego Prawa Budowlanego, z uwzględnieniem terminów i zgodnie ze sztuką budowlaną, tak, aby zapewnić jak najlepsze wykonanie realizowanych robót, a w szczególności: reprezentować Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, przepisami obowiązującego prawa i normami oraz z zasadami wiedzy technicznej, powiadamiać organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robot, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzającym przyjęcie obowiązków na budowie. przekazywać wykonawcom robót, w imieniu Zamawiającego, projekty budowlane, pozwolenia na budowę i prawo dostępu do terenu budowy w terminach określonych w harmonogramie prowadzenia robót, inicjować i prowadzić rady techniczne na terenie budowy odbywające się w każdy pierwszy dzień tygodnia lub w innym uzgodnionym terminie oraz prowadzić rejestr rad technicznych, sporządzać raporty z rad technicznych i przekazywać kopie raportów uczestnikom rad technicznych i Zamawiającemu; współdziałać z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwać od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego. przyjmować od wykonawców robót powiadomienia o stwierdzeniu błędów w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, i po ich zbadaniu, przekazywać je Zamawiającemu wraz z rekomendacją sposobu rozwiązania problemu, kontrolować jakość robót, wbudowanych w nie materiałów i urządzeń i zapobiegać użyciu wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; sprawdzać i odbierać roboty ulegające zakryciu lub zanikające, uczestniczyć w próbach i odbiorach robót oraz brać udział w przejmowaniu gotowych obiektów i w przekazywaniu ich do użytkowania; potwierdzać ilości wykonanych robót; w przypadku stwierdzenia wad nadzorować ich usunięcie; wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia (potwierdzone wpisem do dziennika budowy) dotyczące: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót zakrytych), przedstawienia ekspertyz dotyczących robót; wstrzymać roboty w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne; wydawać stosowne świadectwa przejęcia i protokoły odbiorów; wydawać stosowne świadectwa wykonania i weryfikować rozliczenia (oświadczenia) końcowe przedkładane przez wykonawców robót; koordynować działania wykonawców robót i pomagać im uzyskać wymagane uzgodnienia i pozwolenia na użytkowanie robót w imieniu Zamawiającego; w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzić analizę sytuacji i doradzić Zamawiającemu rozwiązanie problemu i/lub zatwierdzić plan działania wykonawcy robót przedstawiony na taką okoliczność; analizować, weryfikować i zatwierdzać zmiany do harmonogramu wykonania robót w porozumieniu z Zamawiającym i z wykonawcą robót, w celu optymalizacji kosztów i terminu wykonania (czasu na ukończenie); przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas wykonywania robót; monitorować i analizować postęp robót; doradzać Zamawiającemu w zakresie obniżenia kosztów budowy, a także kosztów eksploatacyjnych w przyszłości; sprawować nadzór w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania sprzętu Wykonawcy stosownie do postanowień SIWZ na wykonanie robót; kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania robót), własności sprzętu Wykonawcy, itp., za które wykonawcy robót są odpowiedzialni zgodnie z postanowieniami SIWZ; przeprowadzać regularne inspekcje oraz testy w celu kontroli jakości stosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót oraz zatwierdzać dostarczane próbki materiałów do wbudowania w roboty, zgodnie z sztuką budowlaną; analizować i zatwierdzać sporządzane przez wykonawców robót instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji; brać czynny udział i nadzorować próby końcowe (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) i próby eksploatacyjne; wystawiać świadectwa przeprowadzenia prób lub uznać świadectwa wystawione przez wykonawców robót; przygotować końcową inspekcję i wydać świadectwo przejęcia robót oraz inne dokumenty niewymienione w SIWZ na wykonanie robót, a mające zastosowanie w procesie inwestycyjnym; nadzorować terminowe wykonanie robót; rekomendować Zamawiającemu propozycje stosownych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany harmonogramu robót; przeprowadzać obmiary wykonanych robót; potwierdzać ilości i ceny zużytych przez wykonawców robót mediów (energia elektryczna, woda, inne) w przypadku korzystania z mediów będących w gestii Zamawiającego; przeprowadzić procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie realizowanej inwestycji zgodnie z zapisami w decyzji o pozwoleniu na budowę; przyjmować, analizować, weryfikować i zatwierdzać dokumentację powykonawczą i inne dokumenty związane z zakończeniem robót, sporządzone przez wykonawców robót, rozstrzygać polubownie spory; kontrolować przestrzeganie przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy; zachować wymagania ochrony środowiska; sporządzać wszelkie niezbędne dokumenty stosownie do postanowień do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących projekt; doradzać fachowo i świadczyć stałe usługi konsultacyjne dla Zamawiającego. Raporty: Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy na realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej. 1. Raport otwarcia. W okresie miesiąca od daty rozpoczęcia realizacji niniejszego zamówienia przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji inwestycji, listę trudności jakie wynikły w początkowym okresie realizacji inwestycji, zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. Ponadto raport będzie zawierał sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności i wzajemnej zgodności. 2. Raporty miesięczne. Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przez cały okres realizacji inwestycji sporządza raporty miesięczne. Raport będzie zawierał: opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów, zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót, zaangażowanie finansowe, postęp robót i płatności w powiązaniu z planem na każdy miesiąc, plan robót i płatności na kolejny miesiąc, graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem, graficzna prezentacja postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów, fotografie dokumentujące postęp robót, lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót oraz wartością netto polecenia zmian, aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania inwestycji, wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 3. Raport techniczny. Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. Raport techniczny powinien zawierać: założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa, zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany, zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu, kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą, opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań, nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót, rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych. 4. Raport dotyczący sporu. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu raport dotyczący sporu w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, a także wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru końcowego dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Każdy Raport dotyczący sporu zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do Raportu powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji, Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia w Raporcie swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 5. Raport końcowy. Po zakończeniu robót, wystawieniu protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy zawierający: 1. Wstęp Krótki opis projektu. Działania przed rozpoczęciem inwestycji. 2. Dokumentacja projektowa. Założenia projektowe. Zmiany projektowe w trakcie realizacji. 3. Organizacja i zarządzanie inwestycją. Struktura zarządzania Wykonawcy. Struktura Nadzoru Inwestorskiego. 4. Wykonawstwo. Postęp robót. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót. Odpowiednie pozycje głównych elementów robót wg Specyfikacji. Osiągnięta jakość robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi. Przyczyny wystąpienia wad. 5. Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany. Czas trwania umowy o roboty budowlane. Roszczenia. 6. Sprawy finansowe. Przyczyny zmiany zaakceptowanej kwoty, na którą opiewała umowa. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót. 7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji inwestycji dotyczące: Dokumentacji projektowej. Umowy na roboty. Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Czasu trwania umowy o roboty budowlane. Technologii robót. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty. Każdy z powyższych raportów należy sporządzić w co najmniej 2 egzemplarzach i przekazać Zamawiającemu. W ramach wykonywanych czynności, związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji Zamawiający zapewnia: przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej realizowanej inwestycji wraz z uzyskanymi decyzjami, postanowieniami i opiniami, udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia biurowego z dostępem do wody, energii elektrycznej, łącza internetowego, zlokalizowanego w pobliżu terenu budowy, w budynku socjalnym stanowiącym zaplecze składowiska odpadów w Świętochłowicach, na podstawie porozumienia z zarządcą składowiska, wyznaczenie inspektora nadzoru autorskiego, którym jest firma HEKO z siedzibą w Poznaniu przy ul. Miodowej 2a/2, będąca wykonawcą dokumentacji projektowej realizowanej inwestycji,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,- PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) zabezpieczajacego ofertę na okres 30 dni

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem wykonania usług odpowiadających wielkością i rodzajem realizowanej inwestycji tj: w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej nadzór nad co najmniej 1 instalacji z zakresu gospodarowania odpadami, o wartości min. 5.000.000,00 zł brutto; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nadzór nad co najmniej 1 inwestycją o wartości min. 200.000,00 zł brutto; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych nadzór nad co najmniej 1 inwestycją o wartości min. 70.000,00 zł brutto; w zakresie branży sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadzór nad co najmniej 1 inwestycją o wartości min. 400.000,00 zł brutto; wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie; Wykonawca może wykazać usługę, która równocześnie spełni dwa lub więcej z w/w warunków. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami i podmiotami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie w zakresie wykonywanych czynności 1. 1 osobę na stanowisko Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego pełniącego jednocześnie funkcję Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego: Wykształcenie wyższe techniczne, Kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego, Doświadczenie: Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych, Doświadczenie w kierowaniu jako kierownik projektu lub kierownik budowy lub inspektor nadzoru przy co najmniej 1 zakończonej i obecnie użytkowanej inwestycji z zakresu gospodarki odpadami o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN brutto, każda,2. co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w branży sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, posiadającego: Wykształcenie techniczne, Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego, Doświadczenie: Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3. co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w branży sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającego: Wykształcenie techniczne, Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego, Doświadczenie: Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 4. co najmniej 1 osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w branży drogowej, posiadającego: Wykształcenie techniczne, Kwalifikacje zawodowe: Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności drogowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego, Doświadczenie: Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w wykonawstwie robót lub nadzorze jako kierownik robót lub inspektor nadzoru, w jakim zakresie branży drogowej. Przedstawiona lista specjalistów może nie być wyczerpująca i może zostać uzupełniona przez Wykonawcę, w celu rzetelnego i niezawodnego wypełnienia jego zobowiązań. Lista ta powinna być traktowana jako minimalne wymagania Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektorów poszczególnych branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem dla każdej z branż. Aby wypełnić swoje zobowiązania, Wykonawca realizujący niniejsze zamówienie powinien posiadać wysoko wykwalifikowany personel. Zarówno w pomoc Zamawiającemu w przygotowaniu dokumentacji przetargowych, jak i w pomoc na etapie procedur przetargowych oraz prawidłowy nadzór nad realizacją robót, powinien być zaangażowany zespół specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie Prawa zamówień publicznych, rozliczeń finansowych, kosztorysowania, inżynierii materiałowej, budownictwa, inżynierii drogowej, inżynierii sanitarnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych oraz gospodarce odpadami. Wykonawca, biorąc pod uwagę przedmiot niniejszego zamówienia, powinien posiadać cały niezbędny personel wymagany do efektywnej i skutecznej realizacji niniejszego zamówienia. Ponadto powinien przewidzieć ograniczenie personelu w okresie przedłużających się robót. Koszty operacyjne i wynagrodzenia całego personelu muszą zostać ujęte w cenie oferty. Wykonawca dostarczy oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w zakresie określonym w pkt B i posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej samorządu zawodowego - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,- zł Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika -do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo - reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający określa warunki zmian postanowień zawartej umowy na następujące: a) W zakresie terminu wykonania zamówienia pod warunkiem: konieczność wykonania zamówień dodatkowych uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych oraz niekorzystnych czynników atmosferycznych podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, termin może ulec przedłużeniu gdyby w trakcie wykonywania robót okazało się, że istnieją niezinwentaryzowane urządzenia podziemne i należy zmienić sposób wykonania zamówienia. a) W zakresie terminów płatności pod warunkiem: podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, c) w zakresie innym pod warunkiem: aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, zmiany podwykonawcy z przyczyn obiektywnych - za zgodą Zamawiającego. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami umowy i ofertą wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, Referat Zamówień Publicznych pok. 306 ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice. Wersja papierowa - cena 5 zł na pisemny wniosek wykonawcy, w cenie kosztu przekazania druku i przekazania.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski, Referat Zamówień Publicznych pok 306, ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Budowa linii do segregacji odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na składowisku odpadów komunalnych w Świętochłowicach posiada dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V Środowisko, działanie 5.2. Gospodarka odpadami stanowiącego program operacyjny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie