projekt

UMOWA  nr      / ZP/IR/2010

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu ………………...

w  Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54(NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice  w imieniu którego działają :

………………………………….

………………………………….

a

a  firmą:.

z siedzibą w, ( NIP           ) zarejestrowaną w …………….. pod nr …………….,  zwaną w dalszej części umowy  "Wykonawcą" reprezentowanym przez :

………………………………….

§ 1

1. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca          a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy  pn:„Przebudowa  nawierzchni drogowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych oraz budowa miejsc postojowych (w ilości 18 miejsc) w ciągu pasa chodnikowego ulicy Hajduki w Świętochłowicach – na długości około 220,00 mb (od ul. Plebiscytowej do granic administracyjnych miasta), w ramach działek o numerach ewidencyjnych 1093/37, 3856, 166/38, 1069/39, 1068/39, 167/39, 1066/39, 1065/39, 1062/39, 1061/39, 1058/50, 170/50, 451/51, 52, 1057/49, 3842”.

2. Przedmiot  umowy obejmuje:

a).  roboty przygotowawcze,

b)  roboty rozbiórkowe,

c)  podbudowy i krawężniki,

d)  chodniki i stanowiska postojowe,

e)  nawierzchnie ulic, chodników i miejsc postojowych,

f)  regulacja urządzeń podziemnych,

g)  oznakowanie pionowe i poziome

3.  Szczegółowy zakres  prac określają: projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót  i kosztorys ofertowy, stanowiący integralną część  niniejszej umowy.

4.Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie  z dokumentacją   projektową, oraz

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  a także ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia

5. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy,

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca  zapewni  kierownictwo   budowy, siłę

roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie  przedmioty niezbędne do wykonywania

zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to   wymienione w dokumentach

umownych lub może być  logicznie wywnioskowane.

6. Wykonawca poniesie koszt wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego na czas

prowadzenia robót. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót posiada Zamawiający.

§ 2

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ......................................

2. Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:    ………………………..

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i uznaje ją za podstawę

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków

zamówienia do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

b) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej  i dziennika budowy.

c) dokonanie odbioru końcowego.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

a)  protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

b )zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zaplecza budowy,

zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie

kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową, dokonanie koniecznych

uzgodnień.

c) zapewnienie i sfinansowanie nadzorów branżowych

d) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem

przeciwpożarowym.

e) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,  uwzględniając specyfikę i

warunki prowadzenia robót.

f) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac oraz bieżące porządkowanie dróg

publicznych, wyjazdowych z budowy.

g) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

h) zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót,

a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do  poszczególnych posesji przez cały okres

prowadzenia robót.

i) ponoszenie odpowiedzialności za organizację i bezpieczne przejścia dla innych przez rejon objęty

pracami, a także za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac

j) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym również sporządzenie geodezyjnej

dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach na własny koszt.

k) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu

robót.

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  o odpadach z dnia

27.04.2001 r.  Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej  kolejności

poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi,

a  jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych

lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany  jest do przekazania powstałych odpadów do

unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany  jest udokumentować Zamawiającemu sposób

gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego

zamówienia.

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach  tej umowy  robót, wymagające wywozu,

nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót  rozbiórkowych, ziemnych,

ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.

§ 5

1.. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, strony ustalają do  45 dni   kalendarzowych,

liczonych od daty protokolarnego przekazania placu budowy.   Pożądany termin wykonania

zamówienia  - do dnia 15.10.2010 r.

2. Termin przekazania placu budowy uzależniony jest od robót związanych z wymianą sieci

prowadzonych na zlecenie Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa

Wodociągów i Kanalizacji.

3. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się  potwierdzony przez

inspektora nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie robót.

4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

5. Żadna część robót nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody

Zamawiającego, który powinien mieć możliwość sprawdzenia każdej roboty w tym robót

zanikowych.

6.Wykonawca  poinformuje Zamawiającego o tym, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą

gotowe do odbioru, a Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do

odbioru dokona  protokolarnego odbioru tych robót .

7. Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi  protokół końcowy odbioru  robót, podpisany  przez

wyznaczonych w umowie przedstawicieli Zamawiającego i  Wykonawcy.

8. Częściowe odbiory robót wymagają  protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

9. Wykonawca  wspólnie z Zamawiającym dokona odbioru pogwarancyjnego, polegającego na ocenie

wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym

oraz zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi.

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego deklaracje zgodności z

aprobatami  technicznymi, atesty, certyfikaty itp. na wszystkie wbudowane materiały.

§ 6

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci  wynagrodzenie  umowne  w wysokości

…………………… zł netto, ………………………………………..brutto ……………………….

(słownie: ……………………….) ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego.

§ 7

1. Podstawą zapłaty wynagrodzenia  będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego

wraz z   protokołem  odbioru  końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiającego.  Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego w

zakresie uzgodnionym   z Zamawiającym.

2. Należność zostanie uregulowana w ciągu  30  dni, licząc od daty otrzymania faktury przez

Zamawiającego.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół  końcowego

odbioru robót.( w przypadku faktur częściowych – protokół odbioru fakturowanego  zakresu)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy

nr ………………………………………………… wg klasyfikacji budżetowej  600.60015.4270

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę  należnego

wynagrodzenia

7. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczki.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

9. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę ewentualnych kar umownych  z  potrąceń z przysługującego mu

wynagrodzenia.

§ 8

Roboty dodatkowe mogą być zlecone wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, a ich wykonanie wymaga rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy w drodze odrębnej umowy.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia  60  miesięcznej gwarancji  na roboty  objęte  przedmiotem umowy.

§ 10

I. Strony ustalają obowiązek płacenia kar umownych z następujących tytułów:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%   wynagrodzenia

umownego za wykonanie przedmiotu umowy, od realizacji których odstąpiono.

2) Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za

każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w

wysokości  2%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na

usunięcie tych wad,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego za roboty  od których odstąpiono.

II. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z faktury końcowej.

III. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego

zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w kodeksie  cywilnym.

§ 11

1.Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od  umowy  w

razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie  umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można  było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust.1 może nastąpić w terminie 2 tygodni od

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12

1.Strony dopuszczają następujące zmiany niniejszej umowy:

a) nadzór nad wykonawstwem - zmiany osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy po stronie

Zamawiającego i Wykonawcy pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych

kwalifikacji oraz pisemnej zgody Zamawiającego,

b) terminy realizacji - termin zakończenia robót  określony w §5 pkt. 1  umowy może ulec zmianie,

gdyby wystąpiły następujące okoliczności: konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie

budowy, wystąpienie siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych oraz niekorzystnych czynników

atmosferycznych, czy innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy,  a zaakceptowanych przez

Zamawiającego na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.

2.Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem  nieważności.

§ 13

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy  wniesie zabezpieczenie należytego wykonania

umowy w   wysokości  5 %  ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj  ………… zł w dowolnej

formie  i na warunkach ,   określonych w art. 148 ustawy  Prawo zamówień publicznych,

2. Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie w  terminie  30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez

Zamawiającego za należycie wykonaną, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za

wady 30%    wysokości wniesionego zabezpieczenia tj  kwotę  ……. zł..

3. Kwota ,o której mowa w ust 2. będzie zwrócona  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu

rękojmi za  wady.

§ 14

1. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze polubownej, a w  przypadku

niemożności ich rozstrzygnięcia, w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą  być skierowane na

drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

- ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

- ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane

3. Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla każdej

ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA