WZÓR UMOWY

#### UMOWA NR : ………………….

NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Zawarta w dniu ....................... w Świętochłowicach, pomiędzy

Gminą Świętochłowice

reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a firmą

.........................................................................................................................................

z siedzibą w ………………………………. przy ul. …………………………………

posiadającą NIP:…………………………………………., REGON:………………………………….

zarejestrowaną / wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w…………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007  Nr 223 poz.1655 ze póz. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji projektu pn: „Budowa linii do segregacji  odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Składowisku odpadów komunalnych”,  zgodnie z ofertą z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dnia …….................... r.

- Zakres rzeczowy pełnienia Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:

- roboty konstrukcyjno – budowlane,

- roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- roboty w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

- roboty drogowe.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje  osoba mi  które posiadają kwalifikacje do wykonania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i dla potwierdzenia powyższych okoliczności przedkłada zaświadczenie dotyczące wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Termin wykonania zamówienia

§ 2.

- Przewiduje się następujące terminy realizacji zamówienia:

- Rozpoczęcie – data podpisania umowy.

- Zakończenie – 31 stycznia 2012r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności zmiany terminów realizacji rzeczowej inwestycji, ponieważ Wykonawca powinien realizować przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia przekazania obiektu do użytkowania i rozliczenia zadania.

- Przedłużenie terminu wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia nie będzie miało wpływu na zmianę wynagrodzenia wynikającego z oferty przetargowej Wykonawcy.

Obowiązki stron

§ 3.

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Protokolarne przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej realizowanej inwestycji wraz 
z uzyskanymi decyzjami, postanowieniami i opiniami,.

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego.

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę.

  - Udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia biurowego z dostępem do wody, energii elektrycznej, łącza internetowego, zlokalizowanego w pobliżu terenu budowy, w budynku administracyjno-socjalnym stanowiącym zaplecze składowiska odpadów w Świętochłowicach, na podstawie porozumienia 
z zarządcą składowiska.

- Zamiarem Zamawiającego jest, aby Wykonawca – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działał przy realizacji inwestycji w jego imieniu.

3.   W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Zapoznanie się z dokumentacją projektową przedmiotowej inwestycji, będącą w posiadaniu Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację, w tym:

- zweryfikowanie dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa budowlanego, posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami, opiniami  i uzgodnieniami,

- przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

- wskazanie ewentualnych błędów Zamawiającemu w dostarczonej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na projekt i zaproponowanie Zamawiającemu konkretnych zmian (rozwiązań),

- opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie 20 dni od daty podpisania umowy na realizację niniejszego zamówienia, harmonogramu wykonania planowanych robót na podstawie badanych dokumentów.

  - Pełnienie funkcji pomocy technicznej i merytorycznej dla przetargów prowadzonych w ramach realizowanej inwestycji, w tym:

  - stała pomoc Zamawiającemu w zakresie opracowywania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759. dalej: PZP) kompletnych dokumentacji przetargowych (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeń o zamówieniach) związanych z realizacja przedmiotowej inwestycji. Szczegółowy zakres opisu przedmiotu zamówienia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

  - przygotowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców biorących udział w postępowaniach przetargowych, we współpracy z Zamawiającym

  - pomoc dla komisji przetargowej na etapie oceny ofert w szczególności poprzez zapewnienie udziału odpowiednio przygotowanych konsultantów,

  - pomoc przy rozstrzyganiu przez Zamawiającego sporów w szczególności poprzez przygotowywanie propozycji odpowiedzi na odwołania, na informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego  i  skargi na wyroki KIO,

  - udział w dodatkowych postępowaniach przetargowych związanych z ewentualnym powtarzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadania związane z realizacją inwestycji. W cenie ofertowej należy uwzględnić ewentualne koszty z tytułu powtarzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

  - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 polskiego Prawa Budowlanego, z uwzględnieniem terminów i zgodnie ze sztuką budowlaną, tak, aby zapewnić jak najlepsze wykonanie realizowanych robót, a w szczególności:

- reprezentować Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, decyzjami, opiniami   i uzgodnieniami, przepisami obowiązującego prawa i normami oraz z zasadami wiedzy technicznej,

- powiadamiać organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robot,

- przekazywać wykonawcom robót, w imieniu Zamawiającego, projekty budowlane, pozwolenia na budowę i prawo dostępu do terenu budowy w terminach określonych w harmonogramie prowadzenia robót,

- inicjować i prowadzić rady techniczne na terenie budowy odbywające się w każdy pierwszy dzień tygodnia lub w innym uzgodnionym terminie oraz prowadzić rejestr rad technicznych, sporządzać raporty z rad technicznych i przekazywać kopie raportów uczestnikom rad technicznych i Zamawiającemu;

- współdziałać z autorem dokumentacji projektowej w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwać od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

- przyjmować od wykonawców robót powiadomienia o stwierdzeniu błędów w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, i po ich zbadaniu, przekazywać je Zamawiającemu wraz z rekomendacją sposobu rozwiązania problemu,

- uczestniczyć w kontrolowaniu  jakość robót, wbudowanych w nie materiałów i urządzeń i zapobiegać użyciu wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- uczestniczyć w sprawdzaniu  i odbiorze  robót ulegających zakryciu lub zanikające, uczestniczyć odbiorach robót j.w. oraz brać udział w przejmowaniu gotowych obiektów i w przekazywaniu ich do użytkowania; Brać udział w potwierdzaniu ilości wykonanych robót;

- w przypadku stwierdzenia wad nadzorować wspólnie z Zamawiającym ich usunięcie;

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia (potwierdzone wpisem do dziennika budowy) dotyczące: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót zakrytych zanikowych), przedstawienia ekspertyz dotyczących robót

- za zgodą Zamawiającego wstrzymać roboty w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne;

- przygotowywać  dla Zamawiającego stosowne świadectwa przejęcia i protokoły odbiorów;

- przekazywać Zamawiającemu stosowne świadectwa wykonania i weryfikować rozliczenia (oświadczenia) końcowe przedkładane przez wykonawców robót;

- koordynować działania wykonawców robót i pomagać im uzyskać wymagane uzgodnienia i pozwolenia na użytkowanie robót w imieniu Zamawiającego;

- w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzić analizę sytuacji i doradzić Zamawiającemu rozwiązanie problemu i/lub zatwierdzić plan działania wykonawcy robót przedstawiony na taką okoliczność;

- analizować, weryfikować i zatwierdzać zmiany do harmonogramu wykonania robót w porozumieniu z Zamawiającym i z wykonawcą robót, w celu optymalizacji kosztów i terminu wykonania (czasu na ukończenie);

- przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas wykonywania robót;

- monitorować i analizować postęp robót;

- doradzać Zamawiającemu w zakresie obniżenia kosztów budowy, a także kosztów eksploatacyjnych w przyszłości;

- sprawować nadzór w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania sprzętu Wykonawcy stosownie do postanowień SIWZ na wykonanie robót;

- kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania robót), własności sprzętu Wykonawcy, itp., za które wykonawcy robót są odpowiedzialni zgodnie z postanowieniami SIWZ;

- przeprowadzać regularne kontrole w celu weryfikacji jakości stosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót oraz stwierdzać ich zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności oraz  zgodnie z sztuką budowlaną;

- analizować i oceniać kompletność sporządzanych przez wykonawców robót instrukcji obsługi, eksploatacji, konserwacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowych;

- brać czynny udział i nadzorować próby końcowe (w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe  i ruch próbny) i próby eksploatacyjne;

- kontrolować przeprowadzania prób i uznawać świadectwa wystawione przez wykonawców robót;

- przygotować końcową inspekcję i sporządzić protokół odbioru końcowego robót oraz inne dokumenty niewymienione w SIWZ na wykonanie robót, a mające zastosowanie w procesie inwestycyjnym;

- nadzorować terminowe wykonanie robót; rekomendować Zamawiającemu propozycje stosownych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany harmonogramu robót;

- kontrolować przeprowadzane obmiary wykonanych robót

- przeprowadzić procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie realizowanej inwestycji zgodnie  z zapisami w decyzji o pozwoleniu na budowę;

- przyjmować, analizować, weryfikować i zatwierdzać dokumentację powykonawczą i inne dokumenty związane z zakończeniem robót, sporządzone przez wykonawców robót,

- kontrolować przestrzeganie przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy;

- zachować wymagania ochrony środowiska;

- sporządzać wszelkie niezbędne dokumenty stosownie do postanowień do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących projekt;

- doradzać fachowo i świadczyć stałe usługi konsultacyjne dla Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres obowiązków określa SIWZ rozdziale dotyczącym  Opis przedmiotu zamówienia.

- Do kontaktów w sprawach realizacji Zamówienia strony umowy wyznaczają:

- Ze strony Zamawiającego -   ……………………………………………

- Ze strony Wykonawcy - ………………………………………………….

§ 4

Podwykonawcy

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wyłącznie siłami własnymi chyba, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na wykonanie umowy przy pomocy osób trzecich / powierzy n/w podwykonawcom…………………….., wykonanie części przedmiotu umowy w  następującym zakresie rzeczowym i finansowym:

.......................................................................................................................

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania  osób trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- Zmiana podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 5

- Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności określonych w §3 niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

BRUTTO ……………………..złotych (słownie: …………………………………………………………),

w tym VAT: ………………………….……………. złotych.

Wzrost wartości nadzorowanych robót nie powoduje zmiany ceny umownej za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy……………………...

- Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nastąpi na podstawie faktur:

- 5% wynagrodzenia umownego, tj. ……………….. zł (brutto), zostanie wypłacone po zakończeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych,

- 95% wynagrodzenia, tj. ………..…. zł (brutto), będzie regulowane w następujący sposób:

  - po rozpoczęciu robót wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych nie częściej niż raz na kwartał.

  - wartość usługi do faktury częściowej będzie liczona tym samym wskaźnikiem procentowym, co wartość prowadzonych przez Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego robót wykonanych przez Wykonawcę w danym okresie rozliczeniowym w stosunku do wartości kontraktowej nadzorowanego zadania.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w:

…………………………………………………………………………………………………………...

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i oświadcza, iż posiada Numer Identyfikacji Podatkowej ……………...

§ 6

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność materialną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych niniejszą umową oraz przepisami prawa.

- Odpowiedzialność Wykonawcy kształtuje się na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego (art. 471).

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 5 % ceny ofertowej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ……………………PLN 
(słownie: ………………………………………………………………………………)

- Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu ………………w formie  ……………

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone  Wykonawcy  w ciągu 30 dni po dokonaniu końcowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Na okres rękojmi za wady,  Wykonawca złoży , w terminie do 15 dni kalendarzowych od daty dokonania odbioru końcowego,  zabezpieczenie w wysokości 30 % wartości określonej w pkt 2.  Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni kalendarzowych po upływie okresu rękojmi.

Jeżeli ta część zabezpieczenia nie zostanie złożona w terminie Zamawiający dokona potrącenia należnej kwoty z pozostałego wynagrodzenia.

Kary umowne i odstąpienie od umowy

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy. 
W takim przypadku Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną 
w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w  § 4 ust. 1

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- W przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa sortowni odpadów komunalnych z kontenerowym budynkiem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Zamawiający może odstąpić od umowy bez ujemnych skutków prawnych dla jakiejkolwiek ze stron.

- Odstąpienie następuje poprzez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio w siedzibie drugiej strony bądź przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zmiana umowy

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

- Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy:

- W zakresie terminu wykonania zamówienia pod warunkiem:

    - konieczność wykonania zamówień dodatkowych uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego,

    - konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,

    - wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych oraz niekorzystnych czynników atmosferycznych

    - podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady 
i terminy jej realizacji,

    - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

    - w trakcie wykonywania robót ujawnione zostaną niezinwentaryzowane urządzenia podziemne i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia.

- W zakresie terminów płatności pod warunkiem:

- podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady
 i terminy jej realizacji,

c) w zakresie innym pod warunkiem:

- aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

    - zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

    - zmiany podwykonawcy z przyczyn obiektywnych – za zgodą Zamawiającego.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

  - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodów wymienionych w pkt 7, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania usługi o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

Postanowienia końcowe

§ 10

  - Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

  - Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami stanowią Integralną część niniejszej umowy.

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla  Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA