WZÓR UMOWY

UMOWA  nr……./2010

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu …………………… 2010 r. w Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice w imieniu którego działają :

…………………………………..          -      Zastępca  Prezydenta  Miasta

…………………………………..          -      Naczelnik  Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ekologii

a

firmą: …………………….. z siedzibą w …………………… przy ul……………………..

NIP ……………………… zarejestrowaną w………………….. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: ………………………………………..

§ 1

1. Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca   a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - Trasy rowerowe na terenie Miasta Świętochłowice”

2. Przedmiot  umowy obejmuje wykonanie:

a)  Tras rowerowych nr 4, 127, 127 a,130, 746, 747, 748, 750 o łącznej długości 15 km.

b)  Miejsc odpoczynku dla rowerzystów na trasach nr 4, 130, 746, 748, 750

c)  Oznakowania tras rowerowych

d)  Małej architektury ( ławek, koszy na śmieci)

e) Wycinki drzew i krzewów

3.  Szczegółowy zakres  prac określają: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót, stanowiące integralną część  niniejszej umowy.

4. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie  z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót a także ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

5. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca  zapewni  kierownictwo   budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie  przedmioty niezbędne do wykonywania  zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być  logicznie wywnioskowane.

6. Wykonawca poniesie koszt wykonania oraz utrzymania oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót.

§ 2

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ......................................

2. Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

...................................................................................................................

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i SIWZ do obowiązków Zamawiającego należy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

b) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej  i dziennika budowy.

c) Dokonanie odbioru końcowego.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

- Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zaplecze budowy, zasilenie placu budowy, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową, dokonanie koniecznych uzgodnień.

- W razie potrzeby zapewnienie i sfinansowanie nadzorów branżowych.

- Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

- Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.

- Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac oraz bieżące porządkowanie dróg  publicznych, wyjazdowych z budowy.

- Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego frontu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót.

- Ponoszenie odpowiedzialności za organizację i bezpieczne przejścia dla innych przez rejon objęty  pracami, a także za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac.

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, w tym również sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach na własny koszt.

- Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót.

3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  o odpadach z dnia  27.04.2001 r.  Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach  tej umowy  robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą  stanowiły  własność Wykonawcy.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać teren budowy w zakresie niezbędnym do wykonania  zadania objętego umową w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy,  strony ustalają do  ……….  od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

3. W przypadku konieczności zmiany terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy, strony na uzasadniony wniosek Wykonawcy sporządzą stosowny aneks.

4. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 2 uznaje się  potwierdzony przez inspektora nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w  formie pisemnej zakończenie robót.

5. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

6. Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi  protokół końcowy odbioru  robót, podpisany  przez  wyznaczonych w umowie przedstawicieli Zamawiającego i  Wykonawcy.

7. Częściowe odbiory robót wymagają  protokolarnego potwierdzenia ich wykonania.

8. Wykonawca  wspólnie z Zamawiającym dokona odbioru pogwarancyjnego, polegającego na ocenie wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  oraz zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi.

9.Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego deklaracje zgodności z aprobatami  technicznymi, atesty, certyfikaty itp. na wszystkie użyte materiały.

§ 6

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci  wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości  ....................... zł netto  (słownie: .......................................................................................................), brutto……………zł ( słownie…………………………………………………………………………….).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 7

1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę dla Zamawiającego wraz z protokołem  odbioru. końcowego. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego w zakresie uzgodnionym   przez inspektora  nadzoru i  zaakceptowanym przez Zamawiającego.

2. Należność zostanie uregulowana w ciągu 21 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego odbioru robót (w przypadku faktur częściowych – protokół odbioru fakturowanego  zakresu).

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............................................................................................................z rozdziału 63095

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia

7. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zaliczki.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

9. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę ewentualnych kar umownych  z  potrąceń z przysługującego mu  wynagrodzenia.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 36 miesięcy gwarancji na wykonaną robotę oraz na zastosowane materiały i urządzenia służące  realizacji  przedmiotu umowy.

§ 9

I. Strony ustalają obowiązek płacenia kar umownych z następujących tytułów:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy  dzień zwłoki powyżej 7 dnia, licząc od daty zawarcia umowy,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, od realizacji których odstąpiono,

2. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za  każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie tych wad,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za roboty  ok. których odstąpiono.

II.  Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z faktury końcowej.

III. Strony zastrzegają sobie prawo do chodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W wypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczącej terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi,

b) w następstwie zdarzeń związanych z wykroczeniem organów władz publicznych i sądów poza terminy określone w przepisach regulujących procedury administracyjne i sądowe oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na termin realizacji zamówienia,

c) ujawnienie w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez właściwy organ lub dokumentacji projektowej,

d) wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych,

e) działania siły wyższej.

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczącej terminów płatności  w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji,

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy  w przypadku zaistnienia innych okoliczności:

- zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia,

- zmiany osób określonych w §2 niniejszej umowy za zgodą Zamawiającego,  pod warunkiem posiadania takich samych  uprawnień.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

  - zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

- Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.

- Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodów wymienionych w pkt 4, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania usługi o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

§ 11

1. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze polubownej, a w przypadku   niemożności ich rozstrzygnięcia, w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą być skierowane na  drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

- ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny

- ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane

3. Umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla każdej  ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA