INFORMACJE I WYMAGANIA DODATKOWE

- Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac pielęgnacyjnych powinny być usuwane       na bieżąco, nie później niż w ciągu 24 godzin.

- Bieżące utrzymanie czystości rejonu (-ów), powinno być zakończone do godziny 12.00,    bez względu na ilość obsługiwanych przez wybranego Wykonawcę rejonów.

- Zamiatanie ręczne lub mechaniczne alejek parkowych będzie wykonywane 1 raz w tygodniu na podstawie ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, usuwanie chwastów 
i odsłanianie krawężników wykonywane powinno być na bieżąco.

- Wszystkich prace ogrodnicze i inne za wyjątkiem bieżącego utrzymania czystości, koszenia trawy i wygrabiania liści powinny być wykonywane w godzinach 7ººdo 15ºº.

Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o zamiarze wykonania tych prac       z jednodniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający wymaga umieszczania i wymiany worków na odpady w koszach na śmieci.

- Wymiana desek ławek parkowych o wymiarach dł.200 cm ,szer.14 cm, gr.4 cm.

- Wymiana szczebli ławek parkowych o wymiarach dł.180,szer.7 cm, gr.4 cm.

- Malowanie desek i szczebli ławek parkowych – należy zachować istniejącą kolorystykę.

- Wymiana piasku w piaskownicach warstwą grubości 0,5 m.

- Do oferty należy dołączyć :

- zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu odpadów na terenie miasta 
i gminy Świętochłowice zgodnie z ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2007 Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

- zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Świętochłowice,  zgodnie z ustawą 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jedn. Dz.U. 2005 Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

Wymagane zezwolenia dotyczą odpadów o następujących kodach: 20 02 01; 20 02 02;       20 02 03; 20 03 01; 20 03 03 i 20 03 99.