Świętochłowice 13.03.2012 r.

ZP.U. 271.6.142.2012

wszyscy uczestnicy postępowania

ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych remontu i przebudowy budynku położonego przy ul. Polaka 1 w Świętochłowicach z przeznaczeniem na siedzibę muzeum w formule "zaprojektuj i wybuduj".

PROJEKT współfinansowany ze środków Unii Europejskiej RPO WSL na  lata 2007-2013,

Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast,

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,

Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja –duże miasta

Na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a , ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień

publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje

modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej terminu

wykonania zamówienia w zakresie terminu wykonania prac projektowych  w następujący sposób :

| L.p. | Przed modyfikacją | Po modyfikacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozdział 4: Termin wykonania zamówienia. Wykonanie prac projektowych – w nieprzekraczalnych terminach: a) projekt budowlany - 2 miesiące od dnia zawarcia umowy; b) pozostała część dokumentacji projektowej -1 miesiąc od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna | Rozdział 4: Termin wykonania zamówienia. Wykonanie prac projektowych – w nieprzekraczalnych terminach: a) projekt budowlany - 3 miesiące od dnia zawarcia umowy; b) pozostała część dokumentacji projektowej - 2 miesiące od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna” |
| 2. | § 2 pkt 4.1 wzoru umowy - Wykonanie prac projektowych –w nieprzekraczalnych terminach: - a) projekt budowlany – 2 miesiące od daty zawarcia umowy - b) pozostała część dokumentacji projektowej – 1 miesiąc od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna | § 2 pkt 4.1 wzoru umowy - Wykonanie prac projektowych –w nieprzekraczalnych terminach: - a) projekt budowlany – 3 miesiące od daty zawarcia umowy - b) pozostała część dokumentacji projektowej – 2 miesiące od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna |

- Termin  wykonania robót budowlanych  tj. do 11 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się prawomocna pozostaje bez zmian.

Niniejsze zmiany wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości.

p.o. Sekretarz Miasta

Ewa Jakubowska