załącznik nr 9

UMOWA  nr  ……  /IR/272/ZP/2012

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu  ...........................……..2012 r.

w  Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice  w imieniu którego działają: …………………………................................................………………………….

a

firmą:  …………...  z siedzibą w ………………. a  NIP   …………., zarejestrowaną  w ……… pod numerem ……………, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

……………………….......................................................................................................………………….

§ 1

1.Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego,  Zamawiający zleca,

a  Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:  „  Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Referatu Komunikacji w budynku Urzędu     Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach”.

2. Zakres robót obejmuje między innymi  roboty przygotowawcze, montaż wentylacji i klimatyzacji wraz

z układem AKPiA oraz wykonanie  robót towarzyszących.

3.Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną częścią umowy.

4.Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami umowy,  zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa a    także w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  i  specyfikację istotnych    warunków  zamówienia.

5.Wykonawca  zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz    wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania  zamówienia oraz usunięcia wad w takim  zakresie, w

jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

§ 2

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ……………...

2.Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: …………...

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  specyfikacją istotnych warunków  zamówienia  i uznaje te dokumenty  za podstawę  do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków     zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

b) Dokonanie odbioru końcowego i odbiorów częściowych.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy  należy:

a) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

b)Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych –  zgodnie z   obowiązującymi, w  tym zakresie przepisami,

c) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem

przeciwpożarowym.

d) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,

e) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji  prac,

f) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

g) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,

3.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia

13.09. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 236,  poz.2008 z późn.  zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 185,

poz. 1243 z późn. zm.).

§ 5

1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na  35  dni kalendarzowych, liczonych od daty przekazania placu budowy. Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 7 dni od daty zawarcia     umowy. Roboty będą prowadzone w godzinach od 1600 do 2000 .

2.Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się  pisemne zgłoszenie

Zamawiającemu  zakończenie robót.

3.Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi  protokół końcowy odbioru   robót, podpisany  przez

wyznaczonych w umowie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5.Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne  zabudowanych   materiałów.

§ 6

1.Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  ustalone  na

podstawie  kosztorysu ofertowego w wysokości .................……….. zł netto, …...............……….zł brutto

(słownie: ……............................................………………. brutto)

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu

umowy.

3.Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę  wraz z protokołem odbioru      końcowego. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego w zakresie uzgodnionym  przez  inspektora nadzoru do wysokości 80%. wartości umownej. Pozostałe 20%  wartości umownej zostanie

zafakturowane po podpisaniu  bezusterkowego, końcowego  protokołu odbioru  robót.

4.Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego

odbioru robót ( w przypadku faktur częściowych – protokół  odbioru fakturowanego zakresu)

5.Zapłaty faktur realizowane będą w ciągu  30  dni, licząc od daty doręczenia faktury  Zamawiającemu.

6.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta …………………......................................................................wg klasyfikacji  budżetowej 750.75023.4270.

7.Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego    wynagrodzenia

9.Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego z    przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia .

10.Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 7

1.Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy na okres 36  miesięcy,    a na  zamontowane  materiały  -     gwarancji  producenta.

2.Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w  toku robót,

usuwane będą  niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni.

4.Niezależnie od gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi której okres wynosi

12 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego robót.

5.Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie   ustawowego terminu

rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto ,   za każdy  dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  rękojmi za

wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w

wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 9

1.Dopuszcza się  możliwość istotnych  zmian  postanowień niniejszej umowy pod następującymi

warunkami:

a) termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadku, na które Zamawiający,  czy  też wykonawca nie mógł mieć wpływu tj. wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót oraz nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których  Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

c) rezygnacji z wykonania części robót objętych zamówieniem.

2.Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmiany  umowy, stanowią uprawnienie

Zamawiającego nie  jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy  zmiana danych związanych z obsługą   administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

4.Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu do umowy,  pod rygorem  nieważności.

5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie  publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający

może odstąpić od umowy w terminie  14 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania  części umowy.

§ 10

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożności  jego osiągnięcia,  mogą być skierowane na drogę postępowania w  sądzie powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

- ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

- ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane

2.Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do

informacji publicznej.

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden  egzemplarz dla

Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: