wzór umowy

UMOWA  nr  ……  /IR/272/ZP/2012

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu  .................………..2012 r.

w  Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice  w imieniu którego działają: ……………………………………………………............................................

a

firmą:  …………...  z siedzibą w ………………. a  NIP   …………., zarejestrowaną  w ……… pod numerem ……………, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

………………………..……………………..............................................................................................

§ 1

1.Po przeprowadzonej procedurze przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego,  Zamawiający zleca,

a, Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: „Termomodernizacja budynków

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 36 i 38 – I etap docieplenie

przegród budowlanych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej" .

2.Przedmiot umowy obejmuje: roboty  rozbiórkowe, roboty ziemne, docieplenie przegród budowlanych,

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji odgromowej, zabezpieczenie  ściany frontowej

antygraffiti, docieplenie dachów pianką PUR, wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymianę rur

spustowych oraz wykonanie niezbędnych robót towarzyszących.

3.Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy określają: przedmiar robót, dokumentacja

projektowa, specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót  które stanowią integralną część

umowy.

4.Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami umowy,  zasadami

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa a

także w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz

specyfikację istotnych warunków  zamówienia.

5.Wykonawca  zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz

wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania  zamówienia oraz usunięcia wad w takim  zakresie,

w  jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

§ 2

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: …………….....................

2.Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: …………....................

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków  zamówienia  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i uznaje te dokumenty  za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków

zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

b) dokonanie odbioru końcowego i odbiorów częściowych.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy  należy:

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

b) zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych zgodnie z   obowiązującymi, w  tym zakresie przepisami, oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii

w  okresie  realizacji robót objętych  umową, dokonanie koniecznych uzgodnień w tym zakresie.

c) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem

przeciwpożarowym.

d) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki  prowadzenia robót .

e) utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji  prac,

f) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

g) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po   zakończeniu robót.

i) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenie  ewentualnie uszkodzonych nawierzchni    lub obiektów sąsiadujących.

j) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,

3. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia  7.04.2001 o odpadach ( tekst jedn. z 2010r, Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm. ). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych  odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek  dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

4.Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach  tej umowy robót,  wymagające wywozu, nie  nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót  rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły  własność Wykonawcy.

5. wykonawca oświadcza ,ze posiada ubezpieczenie OC  z tytułu prowadzonej działalności , gdzie suma  ubezpieczenia wynosi  co najmniej 2.000.000zł . Kopia opłaconej polisy  stanowi załącznik do umowy.

§ 5

1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na  150  dni kalendarzowych, liczonych od daty przekazania placu budowy.

2.Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się  potwierdzony przez

inspektora   nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu   realizacji przedmiotu umowy.

Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w  formie pisemnej zakończenie robót.

3.Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi  protokół końcowy odbioru   robót, podpisany  przez wyznaczonych w umowie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5.Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne

zabudowanych   materiałów.

§ 6

1.Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  ustalone  na

podstawie  kosztorysu ofertowego w wysokości ……........….. zł netto, ................………….zł brutto   (słownie: .................................................................................................……………………. brutto)

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3.Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę  wraz z protokołem odbioru  końcowego. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego w zakresie uzgodnionym  przez inspektora nadzoru do wysokości 80%. wartości umownej. Pozostałe 20%  wartości umownej zostanie zafakturowane po podpisaniu  bezusterkowego, końcowego  protokołu odbioru  robót.

4.Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego  odbioru robót ( w przypadku faktur częściowych – protokół  odbioru fakturowanego zakresu)

5.Zapłaty faktur realizowane będą w ciągu  30  dni, licząc od daty doręczenia faktury  Zamawiającemu.

6.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr

konta ……………...................................................…….   wg klasyfikacji  budżetowej 851.85111. 6050.

7.Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego

wynagrodzenia.

9.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

10.Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego z

przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia.

11.Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 7

1.Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy na okres 60  miesięcy, na okna z PCV producenta ................................................................na okres ............................, miesięcy, a na  zamontowane  materiały   gwarancji  producenta.

2.Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w  toku robót,

usuwane będą  niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

4.Niezależnie od gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi której okres wynosi

12 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego robót.

5.Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie   ustawowego terminu

rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

§ 8

1.Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie

zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez  ustawę  Prawo zamówień publicznych (art. 148

ust. 1) w wysokości  10%. zaoferowanej ceny ofertowej (brutto)  tj. kwotę.............................…. zł.

słownie : ..........................................................................................................................................

2.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego.

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

4.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy

Wykonawcy.

5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub

kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

6.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez

zmniejszenia jego wysokości.

7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez

Zamawiającego za należycie wykonane.

8.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %

wysokości zabezpieczenia.

9.Kwota, o której mowa w pkt. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za

wady.

10.W przypadku  wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem , Wykonawca  dostarczy

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej

formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto,

określonego w  § 6 ust. 1 umowy liczone za każdy  dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  rękojmi za

wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w

wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy w wysokości 20%  wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 1 umowy.

4.W przypadku odstąpienia od umowy strony postanawiają, że:

a) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, a koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie ta strona, która odstąpiła od umowy.

c) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urządzenia materiały, konstrukcje, stanowiące jego własność w terminie do 30 dni po terminie przerwania robót,

d) Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane  roboty wraz z robotami zabezpieczającymi.

5. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować kary i potrącenia wynikające z postanowień niniejszej umowy.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień

opóźnienia, staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 10

1. Zamawiający określa następujące warunki zmian postanowień zawartej umowy w przypadku:

a) termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadku, na które Zamawiający,  czy  też wykonawca nie mógł mieć wpływu tj. wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót oraz nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których  Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

c) rezygnacji z wykonania części robót objętych zamówieniem.

d) zmian w wynagrodzeniu w wypadku zmiany ustawowej dotyczącej wysokości podatku od towarów i usług VAT, na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego,

2.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy  zmiana danych związanych z obsługą

administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do

kontaktów między stronami.

3.Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu do umowy,  pod rygorem  nieważności.

4.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie  publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający

może odstąpić od umowy w terminie  30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania

części umowy.

§ 11

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożności  jego osiągnięcia,  mogą być skierowane na drogę postępowania w  sądzie powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

- ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

- ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane

2.Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do

informacji publicznej.

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla

każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: