#### Załącznik nr 8

#### UMOWA NR

zawarta w dniu ………….. w Świętochłowicach, pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54            (NIP 627-10-08-169) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice  Pana Dawida Kostempskiego w imieniu którego działają:

- Bartosz Karcz – Drugi Zastępca Prezydenta Miasta

- Beata Grzelec-Spetruk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ekologii

a

……………………………. z siedzibą w …………………. przy  ulicy ………… NIP……., REGON ……. reprezentowaną przez:

- ……………………………………………………………………………………………………………...

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010  Nr 113 poz.759 z pózn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonej w postępowaniu, ofercie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające  na Budowie placu zabaw na skwerze przy ulicy Górniczej  w Świętochłowicach. W ramach przedmiotu umowy należy wykonać:

- Podbudowę pod nawierzchnię bezpieczną placu zabaw – 102 m2

- Nawierzchnię bezpieczną poliuretanową amortyzującą upadek dziecka o powierzchni 102 m2

- Trawnik dywanowy o powierzchni 108 m2

- Ogrodzenie stalowe systemowe, ocynkowane  o wysokości 1,23 m i długości 56 mb wraz z furtką wejściową dwuskrzydłową o szerokości 1,5 m2

- Urządzenia zabawowe i elementy małej architektury według opisu technicznego.

2.  Przedmiot umowy obejmuje również:

a) sprzątanie oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót zgodnie z obowiązującymi  przepisami,

b) zasilanie w energię elektryczną oraz media technologiczne niezbędne do prowadzenia robót ,

c) remont i naprawę zniszczonej podczas prowadzenia robót nawierzchni  alejek, trawników,

d) przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego,

e) oraz wszystkie inne roboty, usługi i dostawy które są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

3.Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego nadzorowana i gwarantowana.

5.Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie.

§ 2

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót:

- termin przekazania placu budowy – do 7 dni od daty podpisania umowy,

- termin rozpoczęcia robót – od dnia podpisania umowy,

- termin zakończenia robót – do dnia ……………………………

§ 3

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzą techniczną, dokumentacją projektowo – techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2.W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

a) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót,

b) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy,

c) powierzyć poprawienie lub wykonanie robót objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy,

d) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności kar umownych.

3.Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, dokonał wizji  i zapoznał się  z miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu znane. Oświadcza również, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia innych istniejących instalacji, urządzeń, obiektów, trawników itp.

4.Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, oraz

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, oraz

c) przeszkolenie stanowiskowe.

5.W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami  i obowiązującymi przepisami (w tym BHP).

§ 4

1.Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia:

1) obowiązki Zamawiającego:

a) dostarczy  projekt zagospodarowania placu zabaw, opis techniczny urządzeń oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) przekaże  Wykonawcy  teren  budowy,

2) obowiązki Wykonawcy:

a) Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzą techniczną, dokumentacją projektowo-techniczna, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

b) przyjmie plac budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy i przystąpi do rozpoczęcia robót,

c) jeżeli, odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który dostarczy Zamawiającemu przed przekazaniem placu budowy,

d) zapewni dozór na terenie budowy i placu budowy przez cały okres trwania budowy,

e) zapewni właściwe usytuowanie robót i obiektów w stosunku do punktów, linii i poziomów odniesienia wynikających z dokumentacji .

f) uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia robót spowodowanej  niewykonaniem obowiązków przez Zamawiającego,

g) utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco będzie usuwać wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach oraz urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne. W przypadku zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy,

h) zawiadomi Zamawiającego na piśmie o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem,

i) po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały teren budowy i robót uprzątnięty czysty i nadający się do użytkowania i przekaże  go  Zamawiającemu        w terminie na  dzień  odbioru  robót,

j) zapewni obsługę geodezyjną.

§ 5

1.Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wyznacza następujące osoby:

- Anna Golec - podinspektor ds. zieleni  Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ekologii

2)   Beata Grzelec-Spetruk  - Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ekologii

3)   Jerzy Kutynia -  Inspektor nadzoru

2.Przedstawicielem Wykonawcy  będzie kierownik budowy  -                                .

§ 6

1.Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… złotych brutto (słownie……………………… złotych 00/100).

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie …………………….. złotych.

2.Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty

3.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5.Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę  wraz z protokołem odbioru  końcowego odbioru robót.

6.Zapłata faktury nastąpi  w ciągu  30  dni, licząc od daty doręczenia faktury  Zamawiającemu.

7.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta …………………………………….. Wynagrodzenie będzie płatne ze środków budżetu miasta z działu 900 rozdział 90019 § 6050.

8.Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia.

10.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

11.Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego                               z przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia.

12.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić            od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

13.Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 7

1.Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez  ustawę  Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1)      w wysokości  …………………. ceny ofertowej brutto  tj. kwotę ……………….……..zł (słownie :……………).

2.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione  w pieniądzu z odsetkami wynikającymi     z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub  kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

6.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %    wysokości zabezpieczenia.

9.Kwota, o której mowa w pkt. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za wady.

10.W przypadku  wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem , Wykonawca  dostarczy

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

§ 8

1.Przedmiotem końcowego odbioru robót podanych w umowie będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy.

2.O zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie.

3.Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie : do 14 dni od daty zawiadomienia  o zakończeniu wszystkich robót.

4.Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie : do 14 dni od daty jej rozpoczęcia.

§ 9

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne:

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) za opóźnienie terminu rozpoczęcia robót , w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego określonego § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia powyżej 3 - go dnia od daty przekazania placu budowy,

c) za opóźnienie w oddaniu w terminie określonym niniejszą umową przedmiotu umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,

d) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia protokolarnego stwierdzenia wady zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 niniejszej umowy,

e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji,                  w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad,

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający  w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych dla których znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych .

3.Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 10

1.Strony niniejszej umowy ustalają, że termin gwarancji wynosi:

a) 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane  i montażowe oraz użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, licząc od daty odbioru końcowego oraz

b) 24 miesiące gwarancji na zamontowane urządzenia  licząc od daty odbioru końcowego.

§ 11

1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot niniejszej umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed zakończeniem odbioru końcowego robót.

3.O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę  w terminie  7 dni od daty jej ujawnienia.

4.Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie na 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad.

5.Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.

6.W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu służy prawo do zlecenia usunięcia tych wad innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w umowie w stosunku do złożonej oferty w następujących okolicznościach i na następujących warunkach:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 6 ust. 1 niniejszej umowy  stosownie do obowiązującej stawki  podatku VAT.

b) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

-wystąpienie siły wyższej jak również warunków pogodowych i temperatur otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone stosownym pismem,

-wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego wykonania przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego.

- w trakcie wykonywania robót ujawnione zostaną niezinwentaryzowane urządzenia podziemne i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia.

2.Każda zmiana warunków określonych w niniejszej umowie może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

§ 14

Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  postanowień  niniejszej  umowy  strony  podają  pod  rozstrzygnięcie  sądu  powszechnego właściwego dla  siedziby  Zamawiającego.

§ 15

1.Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy i  2 egzemplarze dla Zamawiającego.

2.Integralną częścią umowy są:

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik Nr 1 ,

b) oferta Wykonawcy– załącznik Nr 2,

c) dokumentacja projektowa  – załącznik Nr 3,

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik Nr 4.

WYKONAWCA                                                                                                                            ZAMAWIAJĄCY