PROJEKT współfinansowany ze środków Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast,

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych,

Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta.

załącznik nr 13 wzór umowy

UMOWA Nr ….....................…/IR/272/ZP/2012

zawarta w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w dniu …………………… w Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice (NIP 627-10-08-169), zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, z upoważnienia którego działają:

………………….………………………………........................................................................................

a

firmą: ............................................... z siedzibą w ...................................................... zarejestrowaną w ....................................................... (NIP…………………………..), zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą , którego reprezentuje: ..............................…………………………….................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania p.n.: „Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z  przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego realizacją, została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji dotyczącej remontu i przebudowy budynku położonego przy ul. Polaka 1 w Świętochłowicach na działkach nr 2767/153, 2770/153, 2768/153, 2769/153, 1588/153, 2766/153 z przeznaczeniem na siedzibę muzeum wraz z wykonaniem całości robót budowlanych, dostawą materiałów, urządzeń,  oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( załącznik nr 1 do umowy ),  program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Pracownię Architektoniczną – Bogusław Pilch ( załącznik nr 2 do umowy ), projekt ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich opracowany przez AdVenture Multimedialne Muzea ( załącznik nr 3 do umowy ). Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

1) wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, ekspertyz i ocen (w tym aktualizacji inwentaryzacji budynku, wykonanie inwentaryzacji drzewostanu i przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania zgody na wycinkę drzew kolidujących z urządzeniami infrastruktury technicznej, drogą, parkingiem i dojściami do budynku, inwentaryzacji istniejących kanałów dymowych i wentylacyjnych wraz z ekspertyzą kominiarską, ekspertyzy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku przez rzeczoznawcę budowlanego - weryfikacja ekspertyzy wykonanej w styczniu 2008 r., oceny technicznej zawilgocenia ścian i tynków piwnic, ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych określającej warunki ochrony p.poż. budynku, ekspertyzy dotyczącej naruszeń przepisów przeciwpożarowych, które nie mogą być wyeliminowane w sposób określony w przepisach techniczno budowlanych w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego – konieczność uzyskania ewentualnych odstępstw leży po stronie Wykonawcy),

2) opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego - w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej,

3) opracowanie projektów wykonawczych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim w ilościach: po 6 egzemplarzy projektu wykonawczego, po 2 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich; całość także w wersji elektronicznej,

4) opracowanie dokumentacji kosztorysowej do celów rozliczenia projektu w ramach środków pochodzących z funduszy unijnych - w 2 egzemplarzach – w układzie uproszczonym zawierającym podstawowe elementy, tj.:

- prace przedprojektowe (ekspertyzy, koncepcje, itp.),

- projekt budowlany (wraz z kosztami uzgodnień),

- projekty wykonawcze,

- nadzór autorski,

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane (rozbiórkowe i montażowe),

- instalacje (roboty rozbiórkowe i montażowe),

- przyłącza sieci zewnętrznych (roboty rozbiórkowe i montażowe),

- zagospodarowanie terenu (roboty rozbiórkowe i montażowe),

5) opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej,

6) uzyskanie niezbędnych warunków, pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,

7) pełnienie nadzoru autorskiego,

8) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

9) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

3. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania ich akceptacji przez Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę.

4. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz z:

a) oświadczeniem, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

b) oświadczeniem o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu praw autorskich i pokrewnych.

Przekazanie dokumentacji powinno nastąpić zarówno po wykonaniu projektu budowlanego jak i wykonawczego.

5. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone przepisami prawa m.in.:

a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202,  poz. 2072 z póżn. zm.),

b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym  (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 ),

6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

7. Roboty budowlane powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

8.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektowo -techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzą techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

9.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiający w dniu przekazania placu budowy wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz") uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z późn. zm.).

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w następujących terminach:

- 4.1. Wykonanie prac projektowych –w nieprzekraczalnych terminach:

- a) projekt budowlany – 3 miesiące od daty zawarcia umowy,

- b) pozostała część dokumentacji projektowej – 2 miesiące od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna, lecz nie później niż 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- 4.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia oraz w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

- 4.3. Wykonanie robót budowlanych – w terminie do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę wraz z dokumentami odbiorowymi.

6. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowić będzie załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Do realizacji niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia następujące osoby: w branży architektoniczno-budowlanej ................, w branży instalacji sanitarnych…………., w branży instalacji elektrycznych………………

2. Wykonawca ustanawia projektanta odpowiedzialnego za wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej w osobie:…………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr …….…………... i zaświadczenia z ewidencji Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego nr……………………… oraz projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego w osobie:…………………… posiadającego uprawnienia budowlane nr …….…………... i zaświadczenia z ewidencji Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego nr……………………, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:……………………posiadającego uprawnienia budowlane nr …….…………... i zaświadczenia z ewidencji Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego nr……………………… oraz kierowników poszczególnych branż posiadających stosowne uprawnienia i zaświadczenia z ewidencji Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a także wskaże Zamawiającemu koordynatora kontraktu w osobie……………………, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 4

1. Zamawiający za wykonannie przedmiotu umowy za wyjątkiem pełnienia nadzoru autorskiego, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości:

...................netto,……….............brutto………….słownie brutto:…………………………….. w tym:

a) za prace projektowe: netto ..................... zł, brutto ....................... zł (słownie brutto: ........................................................... zł brutto),

b) za roboty budowlane: netto ..................... zł, brutto ....................... zł (słownie brutto: ........................................................... zł brutto).

2.  Za pełnienie nadzoru autorskiego,  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości nie większej niż:

...................netto,……….............brutto………….słownie brutto:………………………………………. w tym za jeden pobyt na budowie ........................................................................................................zł

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji (zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, programem funkcjonalno - użytkowym, projektem ekspozycji muzeum) jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności: podatek VAT, koszty dokumentów i opłat (w tym administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania umowy jak również wynagrodzenie z tytułu przejścia autorskich praw majątkowych do projektów i dokumentacji na Zamawiającego, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a także koszty związane z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch i inne.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt a) i pkt b)  zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

5. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

6. Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy następować będzie fakturami częściowymi, po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru fakturowanego zakresu prac wg harmonogramu rzeczowo - finansowego.

7. Wartość zafakturowanych częściowo robót budowlanych nie przekroczy 80 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w ust 1 pkt b). Pozostałe 20 % wartości wynagrodzenia, zostanie zafakturowane po dokonaniu bezusterkowego odbioru  końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez kompetentnych przedstawicieli obu stron, wyznaczonych w umowie.

8. Końcowa wartość wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, określonego w ust. 2 zostanie ustalona na podstawie faktycznej ilości pobytów na budowie związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, w opraciu o koszt jednego pobytu projektanta na budowie okreslonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

9. Płatność faktur dokonywana będzie przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 30  dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury  do siedziby Zamawiającego.

10. Zadanie finansowane będzie w latach 2012 - 2014 ze środków budżetu miasta oraz środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wg klasyfikacji budżetowej 921.92118., 6059, 6057. W roku 2012 wartość zafakturowanych prac objętych przedmiotem umowy nie przekroczy kwoty 223.000,00 zł brutto,

11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

14. Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 5

1. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie sporządzonych opracowań projektowych poprzez udział w komisjach i naradach technicznych, udzielania stosownych wyjaśnień, obecności na placu budowy,

b) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy,

c) zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia wykopów, zapewnienia dozoru, ochrony mienia,

d) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

e) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,

f) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

g) ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

h) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót,

i) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych po zakończeniu robót,

k) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu,

l) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,

ł) dopełnienie formalności związanych z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzonych robót.

2. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( tekst jedn. z 2010r, Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany  jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania.

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach tej umowy robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.

§ 6

1. Wraz z podpisaniem protokołów odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań odpowiednio projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

2. Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006r., Dz. U., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

3. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z projektu.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  roboty budowlane z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( tekst jedn. z 2010r. , Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do jakości i zgodności.

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty higieniczne.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania.

5. Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 4, zapewni Wykonawca własnym staraniem.

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

7.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu złomu metalowego pochodzącego z robót rozbiórkowych.

8. Wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca na koszt własny.

§ 8

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 10 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto) tj. kwotę ……….……… zł słownie: ………………….……..………….……….................................................................................................

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie art. 148 ust. 1.

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

8. Kwota, o której mowa w pkt. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy, a na zamontowane materiały i urządzenia gwarancji producenta.

2. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia.

4. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, której okres wynosi 12 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego robót.

5. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po upływie ustawowego terminu rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie.

7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

8.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

§ 10

1.Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za:

a) zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a) umowy za każdy dzień zwłoki,

b) zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt a) umowy za każdy dzień zwłoki,

c) zwłokę w wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b) umowy za każdy dzień zwłoki,

d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt b) umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania lub odszkodowanie za poniesione szkody Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia  istniejących instalacji, urządzeń, obiektów, dróg itp.

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wad i usterek obiektu spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokości wszystkich strat poniesionych przez Zamawiającego.

§ 11

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru  końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

2. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.

3. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać :

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia i materiały,

c) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz nadzór autorski,

d) dziennik budowy,

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

f) protokoły badań i sprawdzeń.

§ 12

1.Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,

2) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności dotyczących materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad lub usterek.

§ 13

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach :

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy  stosownie do obowiązującej stawki  podatku VAT.

2) termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

b) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

c) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

d) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku rezygnacji z wykonania części robót objętych zamówieniem,

3) konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy  z przyczyn nieleżących  po stronie Wykonawcy takich jak  utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

§ 14

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części z winy Wykonawcy:

a) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) gdy Wykonawca przerwał prowadzenie robót na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy jest większa niż 30 dni w odniesieniu do terminów określonych w § 2 pkt 4 umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o zamiarze odstąpienia od umowy powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń przeznaczonych do realizacji zadania zgodnie z harmonogramem,

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 15

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

2.Integralną część umowy stanowi:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia ,

2) program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Pracownię Architektoniczną – Bogusław Pilch,

3) projekt ekspozycji Muzeum Powstań Śląskich opracowany przez AdVenture Multimedialne Muzea,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy,

5) formularz ofertowy wraz z wskaźnikowym  zestawieniem kosztów na remont i przebudowę budynku przy ul. Polaka 1 z przeznaczeniem  na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                     WYKONAWCA: