wzór umowy – załącznik nr 9

UMOWA Nr …./…../ZP/DM/2012

## zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień  publicznych w dniu 10.07.2012 r.                             w Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice (NIP 627-10-08-169),  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez Prezydenta Miasta z upoważnienia którego działają:

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

a

Firmą ……………………………………….. z siedzibą w ……………………… przy ulicy …………………… zarejestrowaną w ……………………………… pod nr ewidencyjnym ……………, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:

…………………………………………………….

§ 1

- Zamawiający  zgodnie z  ustawą  Prawo  zamówień publicznych po przeprowadzonym postępowaniu w  trybie przetargu nieograniczonego, zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegające na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odnowie oznakowania poziomego na drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice, zwane dalej „przedmiotem umowy”.

- Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, formularze cenowe stanowiące integralną część niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy musi być realizowany przez Wykonawcę zgodnie z wymogami rozporządzenia z dnia 3.07.2003 Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U.  Nr 220, poz. 2181 z póź. zm.) wraz z załącznikami oraz przepisami rozporządzenia z dnia 23.09.2003 Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

§ 2

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2014 r.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy należy:

  - Dla realizacji zadania I:

- prostowanie przekrzywionych słupków i tarcz znaków;

- wymiana uszkodzonych i nieczytelnych znaków;

- montaż nowego oznakowania;

- prostowanie przekrzywionych barier ulicznych oraz malowanie barier;

- montaż i wymianę uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- kontrola oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanego na drogach będących w Zarządzie Prezydenta Miasta Świętochłowice.

- utrzymanie znaków w należytej czystości

- usuwanie wyjątkowych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego min. montażu brakującego oznakowania wynikający z kradzieży, dewastacji, którego brak może być przyczyną wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

- zapewnienie przestrzeni magazynowej w celu przechowywania w niej zdemontowanych elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

- posiadanie na stanie magazynowym oraz ustawieniu w nagłych przypadkach znaków drogowych oraz innych zabezpieczeń

- bieżące realizowanie zadania I wymaga od wykonawcy 24 godzinnej dyspozycyjności pod numerem tel. ……………………………….

  - Dla realizacji zadania II:

- Lokalizację malowania oznakowania poziomego oraz zakres robót, Zamawiający każdorazowo uzgodni z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

- Podstawą  wykonywania  prac  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy  jest  zlecenie, wydane w formie pisemnej, dostarczone faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie (za późniejszym potwierdzeniem pisemnym).

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 pkt 2.1 i 2.2 wynagrodzenie będzie rozliczane miesięcznie na podstawie kosztorysów powykonawczych wg faktycznie wykonanych ilości i rodzaju prac w oparciu o ceny jednostkowe określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 3 i 4 do umowy.

- Ceny jednostkowe wskazane w formularzach cenowych będą cenami stałymi przez cały okres realizacji umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Strony ustalają górny limit należnego wynagrodzenia dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy określony w formularzu ofertowym na kwotę: ……………..…….. zł netto ( słownie netto ……………..…………..); ………….. zł brutto ( słownie brutto ………………………….………….)

- Zamawiający zastrzega sobie wykonanie mniejszego lub innego zakresu niż podany          w formularzu cenowym, co będzie wynikało z faktycznych potrzeb bieżących Zamawiającego.

- Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń z tytułu nie wykonania przedmiotu umowy           w ilościach podanych w formularzu cenowym.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia następować będzie za zlecone, wykonane   i odebrane przez Zamawiającego roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Zamawiający dokona odbioru robót w terminie do 7 dni roboczych od ich pisemnego zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. W przypadku nie dokonania odbioru  robót w terminie do 7 dni roboczych Wykonawca sporządzi jednostronny protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury i otrzymania przez wykonawcę wynagrodzenia.

- Zapłata faktury  nastąpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wg klasyfikacji budżetowej 600.60013 § 4300, 600.60015 § 4300, 600.60016 § 4300.

- Należne wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy, nr konta: …………………… w Banku …………………...

- Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę faktur.

- Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

1.Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy  na okres :

- na oznakowanie pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 24 miesiące,

- na oznakowanie poziome cienkowarstwowe 12 miesięcy,

- na oznakowanie poziome grubowarstwowe 4 lata,

- na termoznaki 4 lata

2.Termin gwarancji liczy się od daty protokolarnego odbioru robót.

3.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1 dnia.

4.Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi  której okres wynosi 1 rok

§ 5

1.Wykonawca zobowiązany jest do :

a) realizacji robót zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy wymienionym w § 1;

b) prowadzenia w zakresie odnowy oznakowania poziomego na terenie centrum miasta i na drogach powiatowych w godzinach od 1800 do 600;

c) dbania o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w rejonie prowadzonych prac;

d) ponoszenia odpowiedzialności za organizacje i bezpieczne przejścia;

e) ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac wobec osób trzecich;

f) zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy własnym pracownikom, ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

2.Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności  cywilnej w stosunku do osób trzecich w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 6

- Ze  strony  Zamawiającego funkcję koordynacyjną i kontrolną wykonania przedmiotu umowy będzie sprawował …………………………………… .

- Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest …… .

§ 7

1.Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

2.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych za nie wywiązanie się z umownych terminów:

a) za  zwłokę  w  wykonaniu  zleconych  robót  w  wysokości  200 zł  za  każdy dzień zwłoki  licząc od ustalonego w zleceniu  terminu  ich zakończenia,

b) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % ceny określonej w formularzu ofertowym,

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

4. Ewentualne naliczone Wykonawcy kary umowne zostaną potrącone przez Zamawiającego z przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia.

5.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

6.W razie powtarzających się zaniedbań i opóźnień w podjęciu wykonywania obowiązków umownych Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku co najmniej trzykrotnego uchybienia w realizacji umowy i trzykrotnego naliczenia przez Zamawiającego kar umownych zgodnie postanowieniami punktu 2 niniejszego paragrafu.

§ 8

W przypadku odstąpienia od umowy strony postanawiają, że :

a) Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane  roboty, a koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie ta strona, która odstąpiła od umowy.

c) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urządzenia materiały, konstrukcje, stanowiące jego własność w terminie do 3 dni po terminie przerwania  robót.

§ 9

Powstałe   w   trakcie   realizacji   umowy   spory   będą   rozwiązywane   na   drodze  porozumienia,  a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy o drogach publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy  Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków  ich  umieszczania  na  drogach,  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury    w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

2.Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy.

3.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

4. Integralną część umowy stanowią:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla wykonania odnowy oznakowania poziomego,

3) formularz cenowy dla wykonania zadania I

4) formularz cenowy dla wykonania zadania II

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA: