Świętochłowice 7.05.2013 r.

ZPU.271.10.403.2013

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa ulicy Chorzowskiej w Świętochłowicach etap 2 o długości 670 mb (Km 0.5+60 – 1.2+30) na odcinku od nr 109 do skrzyżowania z ul. Dr Bukowego

Na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a,  ust. 6  ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej wzoru umowy oraz treści rozdziału 16 zatytułowanego „ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego ogólne  warunki umowy albo wzór umowy , jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego  na takich warunkach „

| L.p. | Przed modyfikacją | Po modyfikacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | § 8 ust. 3 wzoru umowy „Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia” | § 8 ust. 3 wzoru umowy „Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.” |
| 2. | § 6 wzoru umowy „Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do: a) dostarczenia w opakowaniach kostki kamiennej (w workach typu big bag) i kostka betonowej (na paletach zabezpieczoną folią) w miejsce wskazane przez Zamawiającego. b) dostarczenia destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania nawierzchni w miejsce wskazane przez Zamawiającego. | § 6 wzoru umowy Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do: a) dostarczenia w opakowaniach kostki kamiennej (w workach typu big bag) i kostka betonowej (na paletach zabezpieczoną folią) na Składowisko Odpadów Komunalnych położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego. b) dostarczenia destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania nawierzchni na Składowisko Odpadów Komunalnych położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego. |

| 3. | § 8 wzoru umowy j) kostkę kamienną oraz kostkę betonową odzyskaną z prac rozbiórkowych należy zwozić sukcesywnie w opakowaniach (kostka kamienna - worki typu big bag, kostka betonowa na paletach zabezpieczoną folią) w miejsce wskazane przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2013 r. k) destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania nawierzchni stanowiący własność Zamawiającego Wykonawca na własny koszt przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2013 r. | § 8 wzoru umowy j) kostkę kamienną oraz kostkę betonową odzyskaną z prac rozbiórkowych należy zwozić sukcesywnie w opakowaniach (kostka kamienna - worki typu big bag, kostka betonowa na paletach zabezpieczoną folią) w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2013 r. na Składowisko Odpadów Komunalnych położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego. k) destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania nawierzchni stanowiący własność Zamawiającego Wykonawca na własny koszt przewiezie w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2013 r. na Składowisko Odpadów Komunalnych położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego. |
| --- | --- | --- |
| 4. | § 12 wzoru umowy 2.1 Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót, b) wystąpienia siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również niekorzystnych warunków pogodowych otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót, c) ujawnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia. | § 12 wzoru umowy 2.1 Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót, b) ujawnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia. |
| 5. | rozdział 16 specyfikacji 5.Stosownie do treści art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: - termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót, b) wystąpienia siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również niekorzystnych warunków pogodowych otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót, c) ujawnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia. | rozdział 16 specyfikacji 5.Stosownie do treści art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: - termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu: a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót, b) ujawnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia. |

Niniejsze zmiany są wiążące dla uczestników postępowania  i należy je uwzględnić w składanej

ofercie.

W związku z dokonaną modyfikacją wzoru umowy oraz treści rozdziału 16, pkt 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający z uwagi na zakres dokonanych zamian oraz termin nie przedłuża terminu składania ofert wyznaczonego na 14.05.2013.

p.o. Sekretarz Miasta

Ewa Jakubowska