załącznik nr 8 wzór umowy

UMOWA  nr …./IK/272/ZP/2013

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu  …................………..2013 r.

w  Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice  w imieniu którego działają:

…………………..

……………………

a  firmą………………… z siedzibą w  …………………..  (NIP …… ),  Regon: ………, zarejestrowaną w KRS ( jeśli dotyczy),  zwaną w dalszej części umowy  Wykonawcą.

§ 1

1.Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu    nieograniczonego,  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania przedmiot umowy    pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 4    w Świętochłowicach przy ul. Szkolnej nr 10 na budynek mieszkalny”.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:

a) wyburzenia  i demontaże w poziomie piwnic,  parteru i pięter,

b) wymianę wszystkich urządzeń sanitarnych,

c) wymianę instalacji hydrantowej na poszczególnych kondygnacjach,

d) wymianę wszystkich okładzin posadzkowych,

e) wyburzenia w ścianach nośnych nowych otworów drzwiowych,

f) wykonanie nowych nadproży,

g) wyburzenia istniejących ścianek działowych i wykonanie nowych,

h) demontaż wszystkich okien i drzwi na wszystkich kondygnacjach,

i) demontaż podłóg w stropach nad piwnicami i nad 2 piętrem i wykonanie w nich nowej izolacji   termicznej,

j) demontaż istniejącego pokrycia dachowego oraz łat, wykonanie nowego pokrycia wraz warstwami       izolacyjnymi,

k) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

l) wykonanie nowych instalacji wod.-kan., co., wentylacji wywiewnej, oraz elektrycznych   zasilających i oświetleniowych i odgromowej,

ł) wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z ociepleniem wnęk okiennych,

m) roboty wykończeniowe.

3.Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy określają: dokumentacja projektowa wraz z

oceną stanu technicznego budynku, ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej,  przedmiar

robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  oraz specyfikacja istotnych warunków      zamówienia, które  stanowią integralną częścią umowy.

4.Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami umowy,  zasadami     sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa a      także w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  i specyfikację istotnych      warunków  zamówienia.

5.Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz     wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania  zamówienia oraz usunięcia wad w takim  zakresie, w  jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

6. Wykonawca, najpóźniej w dniu przejmowania od Zamawiającego terenu budowy doręczy     Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który stanowił będzie integralną część  niniejszej umowy.

§ 2

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ………

2.Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ………

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót,  specyfikacją istotnych warunków   zamówienia  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i uznaje te dokumenty  za podstawę

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:  ........................................................................................................................

1.1. Następujące części zamówienia takie jak:

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................

wykonane zostaną przy pomocy podwykonawców,

2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć mu wzory umów, oraz udzielić mu informacji dotyczących tych podwykonawców w zakresie dotyczącym ich sytuacji finansowej, zakresu prac oraz doświadczenia w zakresie wykonanych robót.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy tych podwykonawców. Przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu cesję na rzecz podwykonawców należnego im wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w umowach z nimi.

4. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula (klauzule), dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy

§ 5

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków     zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

b) przekazanie prawomocnej  decyzji pozwolenia na budowę,

c) dokonanie odbioru końcowego,

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy  należy:

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

b) zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych –  zgodnie z   obowiązującymi, w  tym zakresie przepisami, oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w  okresie  realizacji robót objętych  umową, dokonanie koniecznych uzgodnień w tym zakresie,

c) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

d) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu      bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki  prowadzenia robót,

e) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji  robót,

f) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi      przepisami,

g) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po   zakończeniu robót,

i) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie  ewentualnie uszkodzonych nawierzchni      lub obiektów sąsiadujących,

j) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,

k) przygotowanie dokumentacji powykonawczej  w tym dokumentów na potrzeby odbioru oraz dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

l) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia  infrastruktury technicznej     istniejącej, zlokalizowanej na terenie budowy nie podlegającej przebudowie. W przypadku wystąpienia     uszkodzeń infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia     infrastruktury na własny koszt,

ł) prowadzenie robót w technologii uwzględniającej zasadę oszczędzania oryginalnej substancji zabytku

( budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską oraz figuruje w gminnej ewidencji zabytków),

m) zabezpieczenie nadzoru przedstawicieli właścicieli sieci na własny koszt,

n) przekazanie złomu metalowego Zamawiającemu,

o) przeprowadzenie na własny koszt wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów,     odbiorów i sprawdzeń oraz uzyskanie od właściwych organów  stosownych zaświadczeń.

3. Wykonawca jest wytwórcą oraz posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  o odpadach z

dnia  14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013.21.) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma      obowiązek w pierwszej   kolejności poddania  odpadów budowlanych odzyskowi a jeżeli z przyczyn       technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub    ekonomicznych, to  Wykonawca zobowiązany  jest do przekazania powstałych odpadów do  unieszkodliwiania.

4.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia   13.09. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.  Dz. U. 2012.391z póź.zm.)    oraz ustawą   z dnia 14.12.2012 o odpadach ( Dz. U. 2013.21.) .

§ 6

1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na  300  dni kalendarzowych, liczonych od daty     przekazania terenu budowy. Teren  budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od

daty zawarcia umowy.

2.Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się  potwierdzony przez      inspektora   nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu   realizacji przedmiotu umowy.

Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w  formie pisemnej zakończenie robót.

3.Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi  protokół końcowy odbioru   robót, podpisany  przez     wyznaczonych w umowie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5.Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne     zabudowanych   materiałów i urządzeń.

§ 7

1.Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie  ustalone  na      podstawie  kosztorysu ofertowego w wysokości …............................. zł  netto, ........………. zł brutto,

(słownie: ....................................................................……… brutto)

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu      umowy.

3.Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po podpisaniu      końcowego  protokołu odbioru  robót.

Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru      fakturowanego zakresu robót. Wartość zafakturowanych częściowo robót budowlanych nie przekroczy      80 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, pozostałe 20 % wartości wynagrodzenia       brutto, zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym       protokołem odbioru, podpisanym przez kompetentnych przedstawicieli obu stron, wyznaczonych      w umowie.

4.Zapłaty faktur realizowane będą w ciągu 30  dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu      prawidłowo wystawionej faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

5.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr   konta…….. ,

wg klasyfikacji  budżetowej  700.70095.6050.

6.Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego    Wynagrodzenia.

8.Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego z      przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia .

9.Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 8

1.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy,  z wyjątkiem gwarancji na materiały, dla których okres gwarancji  będzie taki jaki daje dostawca.

2.Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w  toku robót,

usuwane będą  niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni.

4.Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie  ustawowego terminu

rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

§ 9

1.Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca  najpóźniej

w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez  ustawę

Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości  10%  zaoferowanej ceny ofertowej (brutto)

tj. kwotę …………….. zł.     słownie :

2.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego.

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

4.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym  rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o  koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy  wykonawcy.

5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub     kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

6.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez      zmniejszenia jego wysokości.

7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez

Zamawiającego za należycie wykonane.

8.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %

wysokości zabezpieczenia.

9.Kwota, o której mowa w ust. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za

wady.

10.W przypadku  wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem , Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

§ 10

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. l za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 6 ust. 1 niniejszej umowy),

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. l za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust l,

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. l, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4.Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

5.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i

przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 20 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1)Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie l miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru– w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. l i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

6.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć  poprawienie  lub  dalsze  wykonanie  przedmiotu  umowy  innemu  podmiotowi  na  koszt Wykonawcy.

§ 12

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie wynagrodzenie

Wykonawcy stosownie do obowiązującej stawki podatku VAT.

2) termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca

nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń  nadzwyczajnych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

b) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku decyzji nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy,

c) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

2.Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmiany  umowy, stanowią uprawnienie     Zamawiającego nie  jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy  zmiana danych związanych z obsługą     administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do     kontaktów między stronami.

4.Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu do umowy,  pod rygorem  nieważności.

§ 13

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożności  jego osiągnięcia,  mogą być skierowane na drogę postępowania w  sądzie powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

- ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

- ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane

2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  egzemplarz dla      Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: