Załącznik nr 8 wzór umowy

UMOWA  NR      /IK/ZP/272/ 2013

zawarta w dniu ……..2013 r. w Świętochłowicach w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (nr identyfikacyjny NIP: 627-10-08-169) zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta  Świętochłowice z upoważnienia którego działają:

……………………..

…………………..

a firmą: ……………..z siedzibą ………………….. (NIP ………….), zarejestrowaną w ……..  pod numerem ……………………. zwaną dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

……………………….

o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania p.n.: „Przebudowa obiektów przystani, zagospodarowanie terenu w obrębie przystani, budowa outdoor fitness center” zwanego dalej przedmiotem umowy, realizowanego w ramach projektu „Rewaloryzacja infrastruktury okołoturystycznej OSiR Skałka w Świętochłowicach, w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet III „Turystyka”, Działanie 3.2 „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.2. „Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne”.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

Przebudowę budynku przystani wraz z wymianą instalacji sanitarnych oraz elektrycznych wewnętrznych budynku przystani, remont pomostów na stawie, wymianę istniejącej stalowej pergoli na nową drewnianą, wymianę nawierzchni chodników i placów w obrębie wraz z zagospodarowaniem zielenią, budowę outdoor fitness center (siłownia na wolnym powietrzu).

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz SIWZ z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

4. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z ofertą, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz etyką zawodową. Wykonawca zapewni kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, niezbędne do wykonywania zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zamawiający oświadcza, że zadanie finansowane będzie w latach 2013-2014 ze środków budżetu gminy oraz ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej, wg klasyfikacji budżetowej 926.92601.6050 (6057,6059).

§ 2

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na okres 180 dni kalendarzowych, liczonych od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy.

3. Zamawiający w dniu przekazania terenu budowy wskaże punkty poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii na czas budowy ponosi Wykonawca.

4. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu wskazanym w protokole przekazania terenu budowy.

5. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę wraz z dokumentami odbiorowymi.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:  ........................................................................................................................

1.1. Następujące części zamówienia takie jak:

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................

wykonane zostaną przy pomocy podwykonawców,

2. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć mu wzory umów oraz udzielić mu informacji dotyczących tych podwykonawców w zakresie dotyczącym ich sytuacji finansowej, zakresu prac oraz doświadczenia w zakresie wykonanych robót.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy tych podwykonawców. Przy zawarciu niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu cesję na rzecz podwykonawców należnego im wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki w umowach z nimi.

4. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula (klauzule), dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 4

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto ………… zł, brutto ………zł słownie: …………………brutto, uzgodnione na podstawie kosztorysu ofertowego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

3. Za roboty nie wykonane, uznane w trakcie realizacji jako zbędne choć objęte kosztorysem ofertowym oraz przedmiarem robót, wynagrodzenie nie przysługuje.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji (zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przedmiarami robót i STWiOR) jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w szczególności: podatek VAT, koszty dokumentów i opłat (w tym administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania umowy, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a także koszty związane z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch i inne.

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót budowlanych.

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie zapłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru robót. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego na podstawie częściowych protokołów odbioru poszczególnych robót, po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Wartość zafakturowanych częściowo robót nie przekroczy 80 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostałe 20 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy, zostanie zafakturowane po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez branżowych inspektorów nadzoru ze strony Zamawiającego i Kierownika robót ze strony Wykonawcy.

7. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych niniejszą umową a zostaną spełnione przesłanki wynikające z art.67 ust.1 pkt. 5) lit. a) i lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.

8. Wycena robót dodatkowych (określonych w ust.7) nastąpi wg następujących zasad:

a. dla robót występujących w formularzu kosztorysu ofertowego – ceny jednostkowe z formularza kosztorysu ofertowego,

b. dla robót nie występujących w kosztorysie ofertowym – zatwierdzony przez inspektora nadzoru Zamawiającego kosztorys szczegółowy sporządzony w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych zgodnie z pkt 3.2.1. podpunkt 1 „Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych”, a przyjęte w nim ceny, stawki i wskaźniki dla materiałów, robocizny i sprzętu nie mogą być wyższe niż średnie publikowane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” na kwartał poprzedzający wykonywanie robót, w przypadku jeżeli materiał nie występuje w „SEKOCENBUDZIE” do rozliczenia należy przyjąć cenę materiału na podstawie faktur zakupu. Do ceny kosztorysowej netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym.

9. Roboty, o których mowa w ust. 7 muszą być przez Wykonawcę wcześniej zgłoszone i uzgodnione pod względem technicznym i merytorycznym z Zamawiającym i zatwierdzone przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

10. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zapłacone będzie przelewem na jego konto: nr konta  ……………………….. w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego.

11. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

12. Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia.

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

14. Nie dopuszcza się możliwości cesji wierzytelności, z wyłączeniem sytuacji opisanej w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

.

§ 5

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia do obowiązków Zamawiającego należy:

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę i dziennika budowy.

- Dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego pod warunkiem, że zgłoszone roboty nadają się do dokonania odbioru.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

- Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

- Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową, dokonanie koniecznych uzgodnień.

- Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

- Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót.

- Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac oraz w razie potrzeby bieżące porządkowanie dróg publicznych, wyjazdowych z budowy.

- Oznaczenie terenu budowy zgodnie z wymogami zawartymi w „Wytycznych Instytucji Zarządzającym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji” na własny koszt i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zapewnienie przejezdności wszystkich dróg i ciągów pieszych przechodzących w sąsiedztwie przekazanego terenu robót, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót.

- Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie wraz z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą. Koszt obsługi ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. po zakończeniu robót.

- Wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących na własny koszt.

- Wykonanie robót pielęgnacyjnych zieleni przez okres jednego roku od terminu wykonania tych robót. Pielęgnacja obejmować będzie wszystkie nowe trawniki oraz nasadzenia a także trawniki i zieleń zniszczone w trakcie budowy.

- Prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i niepodlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy  uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych przed ich rozpoczęciem, uzgodnienie przewidywanego sposobu, zakresu i terminów korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót naprawienie ewentualnych szkód, powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim.

- Przeprowadzenie wszelkich działań przewidzianych ustawą Prawo Budowlane, zmierzających do przekazania przedmiotu umowy w użytkowanie.

3. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach tej umowy robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.

5.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 6

1.Zamawiający wyznacza do nadzoru inwestorskiego, oraz odbioru przedmiotu umowy inspektora nadzoru :………………………, nr tel. …………………………….

2.Po stronie Wykonawcy pracami stanowiącymi przedmiot umowy kieruje kierownik budowy:     ………………………………………….., nr tel. …………………………….

3.Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres Zamawiającego.

§ 7

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory:

- Częściowe – stanowiące podstawę do wystawiania nie częściej niż raz w miesiącu faktur za wykonanie robót.

- Odbiór końcowy.

- Odbiór gwarancyjny.

2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, o czym będzie powiadamiał również ustnie lub telefonicznie inspektora nadzoru. Do zgłoszenia załączone zostanie zestawienie obmiarów robót wykonanych w okresie rozliczeniowym.

4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

5. Wykonawca będzie uczestniczył w odbiorach i weryfikacjach obmiarów.

6. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w § 2 ust. 1 uznaje się potwierdzony przez inspektora nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie robót. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego.

7. Żadna część robót nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego, który powinien mieć możliwość sprawdzenia każdej roboty w tym robót zanikowych.

8. Wykonawca poinformuje inspektora nadzoru Zamawiającego o tym, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru dokona odbioru tych robót.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

9.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

9.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

• jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za wadliwie wykonany element o 50%.

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora nadzoru Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

13. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

14. Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę.

15. Wykonawca wspólnie z inspektorem nadzoru i Zamawiającym dokona odbioru gwarancyjnego, polegającego na ocenie wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi.

16. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wszystkie zabudowane materiały.

§ 8

1.Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy, a na zamontowane materiały i urządzenia gwarancji producenta.

2.Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w toku robót usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni.

4.Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, której okres wynosi 60 miesięcy.  Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu odbioru końcowego robót.

§ 9

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty przez niego kar umownych:

1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

1.2. Zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

1.3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

1.4. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

1.5. Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy.

1.6. W toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

2.1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

2.2. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie;

2.3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

3.1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

3.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

3.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;

3.4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

3.5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

3.6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust 3. pkt. 3.3,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- protokolarnego przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

1. Ustala się następujące kary umowne:

1.1 Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych

a) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto) za tę część prac, od których wykonania odstąpiono, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności określonych w art. 145 ustawy  Prawo zamówień publicznych;

1.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (brutto), za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania,

b) za zwłokę w usunięciu wad w ustalonym terminie w wysokości 0,25 % wynagrodzenia (brutto), za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto).

2. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wyrządzona szkoda przewyższa wartość kary umownej lub wystąpienia wad ukrytych.

3. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 10% zaoferowanej ceny ofertowej (brutto),  tj.  kwotę  ……..zł słownie : ………….

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

9. Kwota, o której mowa w ust. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

10. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach:

1) W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie wynagrodzenie brutto Wykonawcy, stosownie do obowiązującej stawki podatku VAT, po uprzedniej inwentaryzacji robót na dzień zmiany stawki VAT, uzgodnionej przez strony umowy.

2) Termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia wcześniej: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

b) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

c) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

3) Konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

2. W przypadku wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy, zobowiązany jest on do udokumentowania zaistnienia którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1. pkt. 2) niniejszego paragrafu.

§ 13

1.Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks cywilny.

3.Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |  |
| --- | --- | --- |