załącznik nr 8 wzór umowy

UMOWA  nr      /IK/272/ZP/2014

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu  …………………2014 r.

w  Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, z upoważnienia którego działają:

…………………………………….

………………………………………

a firmą……..  z siedzibą w: …….,  zarejestrowaną w…………… pod nr………………….( lub  KRS  pod numerem …….)  NIP: …… Regon: ….., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą , którego reprezentuje …………

§ 1

1.Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu    nieograniczonego, ( Nr zamówienia ZPU. 271. 3.2014 ) Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: „Modernizacja / przebudowa boisk sportowych wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach”

2.Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:  przebudowę nieczynnych asfaltowych boisk sportowych wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej nr 1 mieszczącej się w Świętochłowicach przy ul. Zubrzyckiego 38, w tym m.in. budowę:

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,

- bieżni lekkoatletycznej prostej o nawierzchni poliuretanowej,

- skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej wraz z zeskocznią,

- piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego,

- ciągów komunikacyjnych (chodniki),

- małej architektury - ławki parkowe i kosze na śmieci,

- oświetlenia boiska.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

4.Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami umowy,  zasadami     sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa a  także w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  specyfikację istotnych   warunków  zamówienia i ofertę Wykonawcy.

5.Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz     wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania  umowy oraz usunięcia wad w takim  zakresie, w  jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

6. Wykonawca, najpóźniej w dniu przejmowania od Zamawiającego terenu budowy doręczy     Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który stanowił będzie integralną część  niniejszej umowy.

§ 2

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: Pan/Pani…..

2.Funkcję inspektora  nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Pan/Pani……..

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, zakresem robót, specyfikacją istotnych warunków zamówienia  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i uznaje te dokumenty  za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: ……… .

2. Następujące części przedmiotu umowy takie jak:  -  ……. - wykonane zostaną przy pomocy

podwykonawców,

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca

zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu projekty umów, oraz udzielić mu informacji dotyczących

tych podwykonawców w  zakresie dotyczącym ich sytuacji finansowej,  oraz doświadczenia w zakresie

wykonanych dotychczas robót.

Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zgłosi  ewentualne zastrzeżenia do projektu umowy

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo. Powyższy zapis dotyczy również

zmiany umowy o podwykonawstwo.

Po zawarciu umów z podwykonawcami, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni

roboczych  kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, zawartych umów o podwykonawstwo.

Powyższy zapis  dotyczy  również umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może

być dłuższy niż 30 dni  od dnia doręczenie wykonawcy faktury ( rachunku), potwierdzających

wykonanie  zleconej podwykonawcy, dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy

pomocy podwykonawców.

6. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi

zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula (klauzule), dotycząca

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego

okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy

§ 5

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków     zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

c) dokonanie odbioru końcowego, oraz w razie potrzeby odbiorów częściowych.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy  należy:

a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

b) zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych –  zgodnie z   obowiązującymi, w  tym zakresie przepisami na własny koszt oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w  okresie  realizacji robót objętych  umową, dokonanie koniecznych uzgodnień w tym zakresie,

c) zorganizowania terenu  budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

d) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

e) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu      bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki  prowadzenia robót,

f) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji  robót,

g) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi      przepisami,

h) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po   zakończeniu robót,

i) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie  ewentualnie uszkodzonych nawierzchni      lub obiektów sąsiadujących,

j) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,

k) przygotowanie dokumentacji powykonawczej ( 3 egz) w tym dokumentów na potrzeby odbioru oraz dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

l) zapewnienie na własny koszt obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą.

ł) prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia   istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie terenu budowy i niepodlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt,

m) w przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

n) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.

4.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia   13.09. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.  Dz. U. 2012.391z póź.zm.)    oraz ustawą   z dnia 14.12.2012 o odpadach ( Dz. U. 2013.21.) .

§ 6

1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 120  dni kalendarzowych, liczonych od daty     przekazania terenu budowy. Teren  budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od

daty zawarcia umowy.

2.Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się  potwierdzony przez      inspektora   nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu   realizacji przedmiotu umowy.

Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w  formie pisemnej zakończenie robót.

3.Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi  protokół końcowy odbioru   robót, podpisany  przez     wyznaczonych w umowie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5.Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne     zabudowanych   materiałów i urządzeń.

§ 7

1.Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie  ustalone  na      podstawie  kosztorysu ofertowego w wysokości  ………… zł  netto, ………. zł brutto,

(słownie: ………..brutto)

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu      umowy.

3.Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po podpisaniu      końcowego  protokołu odbioru  robót.

Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru      fakturowanego zakresu robót. Wartość zafakturowanych częściowo robót budowlanych nie przekroczy      80 % wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, pozostałe 20 % wartości wynagrodzenia       brutto, zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym       protokołem odbioru, podpisanym przez kompetentnych przedstawicieli obu stron, wyznaczonych      w umowie.

4.Zapłaty faktur realizowane będą w ciągu 30  dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu

prawidłowo wystawionej faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę, warunkiem zapłaty należnego

wynagrodzenia dla Wykonawcy będzie przedstawienie dowodów potwierdzających zapłatę

wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcy.

5.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr   konta …………., wg klasyfikacji  budżetowej  801.80101.6050.

6.Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego    Wynagrodzenia.

8.Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego z      przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia .

9.Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 8

1.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy,  z wyjątkiem gwarancji na materiały i urządzenia , dla których okres gwarancji  będzie taki jaki daje dostawca.

2.Termin gwarancji  i rękojmi liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w  toku robót,

usuwane będą  niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni.

4.Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie  ustawowego terminu

rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

§ 9

1.Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca  najpóźniej

w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez  ustawę

Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości  10%  zaoferowanej ceny ofertowej (brutto)

tj. kwotę …..zł.  słownie : ………………..

2.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego.

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

4.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym  rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o  koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy  wykonawcy.

5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub     kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

6.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez      zmniejszenia jego wysokości.

7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez

Zamawiającego za należycie wykonane.

8.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %

wysokości zabezpieczenia.

9.Kwota, o której mowa w ust. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za

wady.

10.W przypadku  wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem , Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

§ 10

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. l za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 6 ust. 1 niniejszej umowy).

b) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. l za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust l.

d) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom- 0,2%  wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności.

e) Za  nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – 1000 zł.

f) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 500 zł za każdy dzień zwłoki.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. l, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę we wniesieniu ewentualnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo  lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

4.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

5.Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

6.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i

przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni - w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 20 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1)Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie l miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru– w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. l i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

5.Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

6.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć  poprawienie  lub  dalsze  wykonanie  przedmiotu  umowy  innemu  podmiotowi  na  koszt Wykonawcy.

§ 12

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach:

1) termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

b) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

c) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

2.Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmiany  umowy, stanowią uprawnienie     Zamawiającego a nie  jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy  zmiana danych związanych z obsługą     administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do     kontaktów między stronami.

4.Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu do umowy,  pod rygorem  nieważności.

§ 13

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożności  jego osiągnięcia,  mogą być skierowane na drogę postępowania w  sądzie powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

- ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

- ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane

2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  egzemplarz dla      Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: