załącznik nr 9 – wzór umowy

UMOWA Nr       /IK/272/ZP/2014

zawarta w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907  z późn. zm.) zwanej dlaej w skrócie „ ustawa „ w dniu  …………...............2014 r. w Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice (NIP 627-10-08-169) ul. Katowicka 54, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, z upoważnienia którego działają:

…………………………………………….........................................................................................................

a

a  firmą………….  z siedzibą w ……………………zarejestrowaną w………………………….......................,

NIP…………………….,Regon…………..  zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje

……………………………………………...............................................................................................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w formule „ zaprojektuj i wybuduj ” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania p.n.: „ Wykonanie 5 placów zabaw na terenie Gminy Świętochłowice”  strony zawierają  umowę  następującej treści:

§ 1

1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego, kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji dotyczącej wykonania na terenie Gminy Świętochłowice 5 placów zabaw częściowo pełniących funkcję skwerów miejskich wraz z zagospodarowaniem terenu, zabudową urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury oraz wykonania robót budowlanych na trzech ( 3 )  z pięciu ( 5 ) zaprojektowanych placów zabaw wraz z skwerami miejskimi opisanych w programie funkcjonalno - użytkowym pod nr 2, 3, 4,  położonych przy  ul. Chorzowskiej,  ul. Łagiewnickiej,  ul. Świerczyny

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych oraz stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych,

- sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych,

- sporządzenie opracowań kosztorysowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury technicznej, tj. przyłączy i sieci w niezbędnym zakresie, wynikającym z uzgodnień i warunków technicznych zasilania,

- wykonanie robót budowlanych  na  trzech ( 3 )  z pięciu ( 5 ) zaprojektowanych placów zabaw oraz skwerów miejskich  tj. placów zabaw wraz ze skwerami  ul. Chorzowska,  ul. Łagiewnicka, ul. Świerczyny zgodnie z  programem funkcjonalno - użytkowym z zagospodarowaniem terenu, polegające w szczególności na wykonaniu utwardzenia terenu, jego uformowania i ustawienia elementów małej architektury na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym oddanie i dopuszczenie placów zabaw do użytkowania.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz program funkcjonalno - użytkowy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

4. W zakres przedmiotu umowy wchodzi ponadto wykonanie następujących czynności i opracowań:

- w przypadku kolizji zaprojektowanych przez Wykonawcę urządzeń i obiektów zagospodarowania terenu z istniejącą zielenią, przeprowadzenie procedury zmierzającej do uzyskania zgody na wycinkę drzew kolidujących z realizacją zadania,

- uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawców ds. sanitarno - epidemiologicznych i d/s BHP,

- analiza zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby oświetlenia placów zabaw wraz ze skwerami i wystąpienie do gestorów mediów o warunki techniczne budowy przyłączy do sieci,

- opracowanie projektów oświetlenia placów zabaw i skwerów w oparciu o uzyskane warunki techniczne przyłączenia do sieci,

- wykonanie dostawy i montażu urządzeń,

- wykonanie robót budowlanych w tym m.in.:

    - demontaż lub przeniesienie istniejących urządzeń,

    - wykonanie utwardzonej nawierzchni ciągów pieszych,

    - wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami,

    - zabezpieczenie istniejących studzienek infrastruktury podziemnej,

    - montaż nowych urządzeń,

    - montaż ogrodzenia.

- nasadzenia drzew i zakładanie trawników,

- uzyskanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do dopuszczenia obiektów do użytkowania,

- przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczącego sposobu użytkowania i konserwacji zabudowanych urządzeń.

Koszt powyższych czynność i opracowań leży po stronie Wykonawcy.

5. Dokumentacja projektowa winna uwzględniać m.in.:

- planowaną funkcję oświetlonych skwerów miejskich (dla placów zabaw opisanych w programie funkcjonalno - użytkowym pod nr  3 i 4),

- wykonanie placów zabaw o nawierzchni wylewanej syntetycznej, wyposażonych w urządzenia zabawowe, ustawione w sposób zapewniający ich właściwe i bezpieczne użytkowanie, z uwzględnieniem wytycznych materiałowych zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym,

- zakaz stosowania w przyjętych rozwiązaniach projektowych wystających elementów betonowych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników, w tym krawężników i obrzeży betonowych - obrzeża betonowe dopuszcza się tylko jako element oddzielający teren zielony placu zabaw od pozostałego terenu działki, obrzeża betonowe stosować jako „zatopione” zrównane z sąsiadującymi terenami zielonymi,

- obrzeża nawierzchni bezpiecznych syntetyczne,

- wyposażenie placów w elementy małej architektury – tj. ławki, kosze na śmieci,

- nasadzenia drzew oraz zakładanie trawnika,

- spełnienie wymagań z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, a także odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.

6. Część opisowa oraz rysunkowa dokumentacji winna obejmować m.in.:

- plan zagospodarowania terenu,

- projekt nawierzchni (zwymiarowany rzut placu zabaw z naniesionymi urządzeniami zabawowymi oraz zwymiarowanymi strefami bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń),

- przekroje konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni i podbudowy,

- rozmieszczenie wyposażenia,

- wykaz wyposażenia wraz kartami technicznymi i aktualnymi certyfikatami zgodności z normami.

7. W zakresie formalno - prawnym Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz wykonawstwo robót spełniały wymagania następujących aktów prawnych:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ),

b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ),

c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U.  Nr 130, poz. 1389),

d) rozporządzenia  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 2012 r.  w sprawie  szczegółowego  zakresu i formy  projektu budowlanego (Dz. U.  2012  poz. 462, z późn. zm.),

e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

f) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  Nr 120, poz. 1126),

g) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jedn . Dz. U. z 2003r., Nr 169, poz. 1650  z późn. zm. ),

h) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  Nr 47, poz. 401)	,

i) innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno - budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej,

Dokumentacja projektowa i wykonanie robót budowlanych muszą uwzględniać wszystkie wytyczne architektoniczno - budowlane i instalacyjne ujęte w programie funkcjonalno -  użytkowym dla zadania „Wykonanie 5 placów zabaw na terenie Gminy Świętochłowice”.

8. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w niżej wymienionych ilościach egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej:

- projekt budowlany - 5 egz.,

- projekt wykonawczy - 5 egz.,

- przedmiar robót budowlanych - 3 egz.,

- kosztorys robót budowlanych - 3 egz.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz.,

- dokumentację powykonawczą – 2 egz.

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

10. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej dokumentacji techniczno - kosztorysowej wraz z oświadczeniem, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.,

11. Roboty budowlane powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektowo -techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzą techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 2

1. Strony ustalają  termin realizacji przedmiotu umowy na okres  120 dni kalendarzowych, liczonych  od daty zawarcia umowy.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego i przez Wykonawcę wraz z dokumentami odbiorowymi.

3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji punktów poboru energii elektrycznej i wody.

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy kopię mapy zasadniczej w skali 1 : 500 do celów projektowych.

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

7. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki.

8. Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Koszt ww. obsługi ponosi wykonawca.

9.Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

10. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

11. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

12. Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

13. Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń.

14. Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki, w dobrym stanie technicznym i nadające się do ponownego wbudowania, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie zgodnie z postępem robót rozbiórkowych do przewiezienia wskazanych odzyskanych materiałów na własny koszt na Składowisko Odpadów Komunalnych położone w rejonie ulicy Wojska Polskiego. Kostka betonowa powinna być ułożona na paletach i zabezpieczona folią.

15.  Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach realizacji zadania robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie zgodnie z postępem robót do ich przewiezienia i utylizacji na własny koszt.

16. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji, pod których nadzorem mają być wykonywane roboty.  Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.

17. Wykonawca na własny koszt doprowadzi do odbioru urządzeń przez gestorów sieci.

18.  Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i podmiotom trzecim, powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

1. Do realizacji niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający wskazuje następujące osoby: ……………………………..............................................................................................................…….

2.Wykonawca ustanawia projektanta odpowiedzialnego za wykonanie kompletnej dokumentacji techniczno - kosztorysowej w branży architektonicznej, w  osobie: …...........………….  - posiadającego uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży architektonicznej nr .......…….  oraz projektanta w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie…………………. - posiadającego uprawnienia nr: ...............

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………… - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności   konstrukcyjno – budowlanej  do kierowania  robotami budowlanymi nr…............. oraz kierownika robót w osobie…………. - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi nr…………w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

§ 4

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną ofertę w łącznej wysokości:

…………...........................…..zł  netto,  …………. zł brutto słownie:………………………….brutto w tym:

  - za prace projektowe:  netto …........................….. zł,  brutto  …............…….. zł

(słownie brutto:…………...................................………….. zł ),

  - za roboty budowlane: netto  ……. zł, brutto ……………. zł

(słownie brutto:  …........................................................…....zł ).

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji (zgodnie z specyfikacja istotnych warunków zamówienia, programem funkcjonalno-użytkowym) jak również koszty nieujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz w szczególności: podatek VAT, koszty dokumentów i opłat (w tym administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania umowy jak również wynagrodzenie z tytułu przejścia autorskich praw majątkowych do projektów i dokumentacji na Zamawiającego, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a także koszty związane z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch i inne.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

4. Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy następować będzie fakturami częściowymi, po obustronnym podpisaniu bez zastrzeżeń  protokołu odbioru fakturowanego zakresu prac uzgodnionego wcześniej z przedstawicielem Zamawiającego.

5. Wartość zafakturowanych częściowo prac projektowych nie przekroczy 80 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w ust. 1 pkt. a).  Pozostałe 20 % wartości wynagrodzenia, zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez kompetentnych przedstawicieli obu stron, wyznaczonych w umowie.

6.Wartość zafakturowanych częściowo robót budowlanych nie przekroczy 80 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w ust. 1 pkt. b). Pozostałe 20 % wartości wynagrodzenia, zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez kompetentnych przedstawicieli obu stron, wyznaczonych w umowie.

7. Płatność faktur dokonywana będzie przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 30 dni, licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury wraz z protokołem odbioru fakturowanego zakresu.

8. Zadanie finansowane będzie ze środków budżetu miasta wg. klasyfikacji budżetowej 900.90004, 6050.

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia.

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 5

1. W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do:

a) udziału w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjaśnień, obecności na terenie budowy,

b) zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, zapewnienia dozoru, ochrony mienia,

c) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

d) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,

e) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

f) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót,

g) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych po zakończeniu robót,

i) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu,

j) dopełnienie formalności i opłat związanych z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzonych robót.

2. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia  14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. 2013. poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania.

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach tej umowy robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.

§ 6

1. Wraz z podpisaniem protokołów odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań odpowiednio projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań na polach eksploatacji opisanych w ust. 1.

2. Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

3. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z projektu.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z materiałów i urządzeń własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ),wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Programu funkcjonalno-uzytkowego, a także sporządzonego projektu, co do jakości i zgodności.

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty higieniczne.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania.

5. Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 4, zapewni Wykonawca własnym staraniem.

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający.

7. Wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca na koszt własny.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem części robót budowlanych  polegających na wykonaniu  chodników, małej architektury, ogrodzenia oraz oświetlenia placów zabaw powierzonych do wykonania podwykonawcom.

2. Kopie umów o podwykonawstwo będą stanowiły w przyszłości załącznik do umowy, który będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Zamawiający może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgodny Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy innemu niż wskazany w załączniku do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu podwykonawcy.

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1 niniejszego paragrafu umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

6. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

7. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy.

8. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą):

a) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1b) umowy,

b) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na zadaniu, w tym przez podwykonawcę (dalszym podwykonawcą) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w § 8 ust. 3 i 4 umowy, niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy,

c) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą).

9. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na zadaniu pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w w § 4 ust. 1b) umowy

10. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

11. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy.

12.Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki

13. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenie wykonawcy faktury (rachunku), potwierdzających     wykonanie  zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 9

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie najpóżniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 10 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto) tj. kwotę  …………............. zł słownie: …................................................……………………

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych..

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzezeniem ust. 7.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

8. Kwota, o której mowa w ust. 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty - na okres 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całości przedmiotu umowy a  na zamontowane materiały i urządzenia - gwarancji producenta,

2. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w toku robót, usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia.

3. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po upływie terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich upływem.

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie.

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

7.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

§ 11

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,3%  łącznego wynagrodzenia brutto, określonego  w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

d) za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  w wysokości 10 % kwoty zabezpieczenia określonej w § 9 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,

e) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom -  w wysokości 0,2%  wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za wykonane usługi, dostawy bądź roboty budowlane za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu płatności.

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust l lit b).

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust l lit b).

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty podwykonawcy poprzez jego skrócenie do terminu określonego w § 8 ust. 6, pomimo wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust l lit b).

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. l, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. l ustawy.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4.Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 12

1. Po zakończeniu robót oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o tym fakcie przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiający wyznaczy datę  rozpocęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

2. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać:

a)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia i materiały,

c) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

e) protokoły badań i sprawdzeń.

§ 13

1.Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego z udziałem inspektora nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,

2) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności dotyczących materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad lub usterek.

§ 14

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach:

1) termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

b) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

c) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

§ 15

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części z winy Wykonawcy:

a) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) gdy Wykonawca przerwał prowadzenie robót na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o zamiarze odstąpienia od umowy powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz posiadanych lub zamówionych na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 21 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 16

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego  i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

§ 18

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załaczniki do umowy ;

1.specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. program funkcjonalno - użytkowy

3. formularz oferty

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA: