| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz donic, wież kwiatowych, kwietników i rabat wraz z zakresem i terminem prac do wykonania na poszczególnych obiektach. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Lokalizacja | Donice (szt) | Wieże kwiatowe (szt) / (wys) | Kwietnik (m2) | Rabata (m2) | Trawnik (m2) | Skarpa (m2) |
| 1 | Planty Lipińskie |  |  | 116 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 2 | Plac Słowiański |  |  | 50 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 3 | Plac Zawadzkiego - pomnik | 6 |  |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.04-30.09.2014 | - | - | - | - | - |
| 4 | ulica Bankowa |  | 1 szt (240 cm) |  | 7 |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | 01-20.06.2014 | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | 01.06-31.10.2014 | - | 01.04-30.09.2014 | - | - |
| 5 | Planty Bytomskie |  |  | 173 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.06.2014 01.20.11.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 6 | Plac ks. Rabbe |  |  | 48 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 7 | ulica Katowicka przy nr 31A |  |  | 12 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 8 | Park Mijanka |  |  | 140 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 9 | ulica Szpitalna/Wyzwolenia |  | 1 szt (160 cm) |  | 7 |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | 01-20.06.2014 | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | 01.06-31.10.2014 | - | 01.04-30.09.2014 | - | - |
| 10 | ulica Szpitalna (mogiła na Cmentarzu Ewangelickim) |  |  | 19 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 11 | ulica Chorzowska przy nr 37 |  |  | 32 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 12 | ulica Chorzowska/Bieszczadzka |  |  | 35 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.06.2014 01-20.11.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 13 | ulica Korfantego | 6 |  |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.06.2014 | - | - | - | - |  |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.06-31.10.2014 | - | - | - | - |  |
| 14 | Park przy Urzędzie Miejskim |  |  |  | 28 |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - |
| 15 | Park Heiloo |  |  |  | 175 |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - |
| 16 | ulica Katowicka (deptak) | 212 | 1 szt (160 cm) |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.04-31.10.2014 | 01.04-31.10.2014 | - | - | - | - |
| 17 | ulica Pocztowa | 8 | 1 szt (160 cm) |  | 5 |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.06.2014 | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.06-31.10.2014 | 01.04-31.10.2014 | - | 01.04-30.09.2014 | - | - |
| 18 | przy siedzibie Urzędu Miejskiego | 8 | 4 szt (120 cm) |  | 20 |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.06.2014 | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.06-31.10.2014 | 01.04-31.10.2014 | - | 01.04-30.09.2014 | - | - |
| 19 | ulica Katowicka (skarpa) |  |  | 107 |  | 600 | 2000 |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | 01.04-30.09.2014 | 01.04-30.09.2014 |
| 20 | ulica Katowicka przy siedzibie USC |  |  | 6,3 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 21 | ulica Katowicka (pomnik) |  |  |  | 10 |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - |
| 22 | ulica Wojska Polskiego - Rondo |  | 2 szt (160 cm, 240 cm) | 94 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | 01-20.06.2014 | 01-20.04.2014 01-20.06.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | 01.06-31.10.2014 | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 23 | Drogowa Trasa Średnicowa |  |  | 42 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.06.2014 01-20.11.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |
| 24 | ulica Bytomska/Stawowa |  |  | 16,5 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.06.2014 01-20.11.2014 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.04-30.09.2014 | - | - | - |