Projekt umowy

UMOWA  nr     /IK/272/ZP/2014

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu ……...2014 r. w  Świętochłowicach, pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice, w imieniu którego działają  : ..........................................................................................................…

a   firmą…… z siedzibą w  ……przy  ul……..  (NIP ,  Regon: ), zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą, którego reprezentuje:...........................…………………………………………………….

§ 1

1.Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego  ( nr  zamówienia  ZPU.271.12.2014  ) Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: „Rozbiórka, remont i wzmocnienie muru oporowego przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz rozbiórka i wymiana ogrodzenia wraz z piłkochwytami przy Przedszkolu nr 4 i Gimnazjum nr 5 w Świętochłowicach”

2.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: rozbiórkę, remont i wzmocnienie muru oporowego przy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz wykonanie nowego ogrodzenia, w tym: częściową rozbiórkę muru i wykonanie nowego muru oporowego oraz osadzenie na nim ogrodzenia systemowego, wymianę ogrodzenia wzdłuż granic działek przy PM nr 4 i Gimnazjum nr 5, rozbiórkę muru ceglanego, rozbiórkę starego ogrodzenia i wykonanie ogrodzenia systemowego, montaż piłkochwytów.

3.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót  oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

4.Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami umowy,  zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa a także w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  i  specyfikację istotnych   warunków  zamówienia.

5.Wykonawca  zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz    wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania  zamówienia oraz usunięcia wad w takim  zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

§ 2

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ………….

2.Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:  …………….

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, dokumentacją projektową, przedmiarami specyfikacją istotnych warunków   zamówienia  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i uznaje te dokumenty  za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków  zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

b) Dokonanie odbioru końcowego i odbiorów częściowych.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy  należy:

a) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

b) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych   –  zgodnie z   obowiązującymi, w  tym zakresie przepisami, oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w  okresie  realizacji robót objętych  umową, dokonanie na własny koszt koniecznych uzgodnień w tym zakresie.

Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować teren budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

c) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem      przeciwpożarowym.

d) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki  prowadzenia robót.

e) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji  robót.

f) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi    przepisami.

g) Prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie terenu budowy i niepodlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury.

h) Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po   zakończeniu robót.

i) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie  ewentualnie uszkodzonych nawierzchni  lub obiektów sąsiadujących.

j) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji zadania.

k) Przygotowanie na własny koszt niezbędnej dokumentacji powykonawczej.

l) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

3. Wykonawca jest wytwórcą oraz posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  o odpadach z      dnia  14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013.21.) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma      obowiązek w pierwszej   kolejności poddania  odpadów budowlanych odzyskowi a jeżeli z przyczyn       technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub    ekonomicznych, to  Wykonawca zobowiązany  jest do przekazania powstałych odpadów do   unieszkodliwiania.

4.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia  13.09. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.  Dz. U. 2012.391 ) oraz ustawą   z dnia 14.12.2012 o odpadach ( Dz. U. 2013.21.).

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem części robót budowlanych powierzonych do wykonania podwykonawcom.

2. Kopie umów o podwykonawstwo będą stanowiły w przyszłości załącznik do umowy, który będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań zawartych w SIWZ Zamawiający może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgodny Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy innemu niż wskazany w załączniku do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu podwykonawcy.

4. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

6. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

7. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy.

8. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą):

a) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

b) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na zadaniu, w tym przez podwykonawcę (dalszym podwykonawcą) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w § 4 ust. 3 i 4 umowy, niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy,

c) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót

określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą).

9. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na zadaniu pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy

10. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

11. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy.

12.Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki

13. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

14. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenie wykonawcy faktury (rachunku), potwierdzających     wykonanie  zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 6

1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do  120  dni kalendarzowych, liczonych od daty zawarcia umowy. Teren  budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od   daty zawarcia umowy.

2.Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się  potwierdzony przez inspektora nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu   realizacji przedmiotu umowy.   Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w  formie pisemnej zakończenie robót.

3.Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez     wyznaczonych w umowie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5.Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne   zabudowanych   materiałów i urządzeń.

§ 7

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w oparciu o złożoną  ofertę w łącznej  wysokości :…………………..zł ,  netto, ……………zł brutto, słownie brutto…..........................................................................................................………..

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu   umowy.  Wynagrodzenie to zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów robót budowlanych.

3.Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po podpisaniu  końcowego  protokołu odbioru  robót.

Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  fakturowanego zakresu robót . Wartość zafakturowanych częściowo robót   nie przekroczy 80 %  wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostałe 20 % wartości     wynagrodzenia za  przedmiot umowy, zostanie zafakturowane po dokonaniu bezusterkowego    odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i kierownika robót ze strony  Wykonawcy.

4.Zapłaty faktur realizowane będą w ciągu  30  dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu    prawidłowo wystawionej faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

5.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta ……….. wg klasyfikacji  budżetowej  801.80104.6050 - ….. zł brutto, 80110.6050 - …zł brutto.

6.Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia.

8.Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 8

1.Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy, a na  zabudowane materiały  -  gwarancji producenta.

2.Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w  toku robót, usuwane będą  niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni.

4.Niezależnie od gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi której okres wynosi 12 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego robót.

5.Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie   ustawowego terminu    rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

§ 9

1.Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca  najpóżniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez  ustawę  Prawo zamówień publicznych (art. 148   ust. 1) w wysokości  10%  zaoferowanej ceny ofertowej (brutto)  tj. kwotę ………..słownie:

2.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego.

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty  wadium na poczet zabezpieczenia.

4.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o   koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy   Wykonawcy.

5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub   kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

6.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez     zmniejszenia jego wysokości.

7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez     Zamawiającego za należycie wykonane.

8.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %     wysokości zabezpieczenia.

9.Kwota, o której mowa w pkt. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za    wady.

10. W przypadku  wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem , Wykonawca dostarczy        Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej   formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto,   liczone za każdy  dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  rękojmi za   wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień     opóźnienia,  liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w     wysokości 20 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto .

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo      dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień    opóźnienia, staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego z   przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia .

§ 11

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach:

1.1) termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

b) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

c) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

1.2) konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

2.Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmiany  umowy, stanowią uprawnienie     Zamawiającego nie  jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy  zmiana danych związanych z obsługą     administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do   kontaktów między stronami.

4.Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu do umowy,  pod rygorem  nieważności.

5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie  publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie  30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu   wykonania  części umowy.

§ 12

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożności  jego osiągnięcia,  mogą być skierowane na drogę postępowania w  sądzie powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

- ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

- ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane

2.Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do   informacji publicznej.

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  egzemplarz dla   Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: