## załącznik nr 8 wzór umowy

## UMOWA  Nr  …./ ZP /272/IK/2014

## zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu ………. 2014r. w Świętochłowicach pomiędzy  Gminą Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice (NIP 627-10-08-169), zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice w imieniu którego działają:

…………………

………………..

a firmą : ………. z siedzibą w : …………… przy ul………..  zarejestrowaną  w  … pod nr …………,  NIP …………., Regon …………., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,  którego reprezentuje ……………...............................................................................................................

§ 1

1.Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym (nr zamówienia ………..)  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni utwardzonych działek nr 3096/53, 3100/145 i 2377/145 przy ul. Wyzwolenia 52-54-56 wraz z wydzieleniem miejsc postojowych usytuowanych za skrzyżowaniem ul. Szpitalnej i Wyzwolenia (działka nr 4184) w Świętochłowicach”.

2.Zakres robót obejmuje między innymi:

  - rozbiórkę nawierzchni,

  - rozbiórkę krawężników, kostki i obrzeży,

  - roboty ziemne, wykonanie warstwy odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego, wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego,

  - ustawienie krawężników, oporników, obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,

  - wykonanie wpustów ulicznych, regulację zasuwy wodociągowej, wpustów ulicznych,

  - wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu),

  - plantowanie terenu.

3.Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem umowy określają: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys ofertowy oraz zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

4.Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

§ 2

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, strony ustalają do  60 dni kalendarzowych, liczonych  od daty zawarcia umowy.

- Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

- Żadna część robót nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego, który powinien mieć możliwość sprawdzenia każdej roboty w tym robót zanikowych. Zamawiający przystąpi do sprawdzenia każdej z tych robót następnego dnia roboczego po dokonaniu zgłoszenia.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez wyznaczonego w umowie inspektora nadzoru Zamawiającego i kierownika budowy Wykonawcy.

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym dokona odbioru pogwarancyjnego, polegającego na ocenie wykonania robót związanych z ewentualnym usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wszystkie zabudowane materiały.

§ 3

            - Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: …………..

            - Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ………..

§ 4

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości  netto ………….. zł  , brutto ……zł słownie: …………. brutto, uzgodnione na  podstawie kosztorysu ofertowego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją   przedmiotu umowy.

- Za roboty nie wykonane, uznane w trakcie realizacji jako zbędne choć objęte kosztorysem  ofertowym  oraz przedmiarem robót, wynagrodzenie nie przysługuje.

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie zapłacone na podstawie faktury VAT wystawionej     przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru robót. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego na podstawie częściowych  protokołów odbioru poszczególnych  etapów robót, po wcześniejszym uzgodnieniu  z inspektorem nadzoru. Wartość zafakturowanych częściowo robót  nie przekroczy 80 %  wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostałe 20 % wartości     wynagrodzenia za  przedmiot umowy, zostanie zafakturowane po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez  inspektora nadzoru Zamawiającego i kierownika robót ze strony Wykonawcy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zapłacone będzie przelewem na jego konto: nr konta  ………… w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego wg klasyfikacji budżetowej 600.60095.6050.

- Za datę zapłaty należności  uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu      bankowego.

- Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należnego      wynagrodzenia.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

- Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego z    przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia.

- Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 5

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy, a na zamontowane materiały i urządzenia gwarancji producenta.

- Termin gwarancji i rękojmi liczy się od daty odbioru końcowego robót.

- Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w toku robót,  usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

- Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu końcowego robót.

§ 6

- 1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

  - dokonanie odbioru końcowego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

  - zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym,

  - oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  - ponoszenie odpowiedzialności za organizację i bezpieczne przejścia dla innych przez rejon objęty pracami, a także za ewentualne szkody, w tym wobec osób trzecich wynikłe z tytułu prowadzonych prac,

  - usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót.

  - Wykonawca na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu na czas remontu wraz z jego realizacją (uzgodniony na etapie projektowania z Wydziałem Inwestycji i Spraw Komunalnych), przy czym, przez cały okres prowadzenia robót remontowych, należy zapewnić dojazd do posesji.

  - Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu wraz z opinią KMP w Świętochłowicach należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych na 10 dni przed jej wprowadzeniem. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania tymczasowej organizacji ruchu i dróg tymczasowych na czas budowy, ich utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz demontażu po tym okresie (materiały z demontażu stanowią własność Wykonawcy).

  - Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego, geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą. Wykonawca odpowiedzialny jest za państwową osnowę geodezyjną, a w przypadku jej zniszczenia do jej odtworzenia na własny koszt.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

  - Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom  sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji, (w szczególności ChŚPWiK, TAURON, Orange), pod których nadzorem mają być wykonywane roboty.  Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.

  - W przypadku  konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac  przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót  naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

  - Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach tej umowy robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub wadami technicznymi ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem części robót budowlanych, powierzonych do wykonania podwykonawcom.

- Kopie umów o podwykonawstwo będą stanowiły w przyszłości załącznik do umowy, który będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedkładać Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy o podwykonawstwo wymagań zawartych w SIWZ Zamawiający może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgodny Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy innemu niż wskazany w załączniku do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu podwykonawcy.

- W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie skierować do Zamawiającego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

- Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego.

- Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy.

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą):

  - Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

  - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na zadaniu, w tym przez podwykonawcę (dalszym podwykonawcą) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym w § 7 ust. 3 i 4 umowy, niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy,

  - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą).

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na zadaniu pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

- Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

- Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży z montażem, dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki

- Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenie wykonawcy faktury (rachunku), potwierdzających     wykonanie  zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 8

- Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 10 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto), tj. kwotę ……..zł. (słownie : …………..).

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub  kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia zwracana jest nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca   zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

## § 9

- Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy dla którego uzgodniono termin wykonania w § 2 niniejszej umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy zakończony dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy zakończony dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

    - za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 8 ust. 9 umowy , w wysokości 10 %  kwoty zabezpieczenia określonej w §  8 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca  w wysokości 20 % wynagrodzenia o brutto określonego  w § 4 ust. 1 umowy.

  - Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia  brutto określonego  w § 4 ust. 1 umowy.

- Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia  brutto, określonego  w § 4 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość kary.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia  naliczonych kary umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania umowy strony postanawiają, że:

  - Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, a koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie ta strona, która odstąpiła od umowy,

  - Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urządzenia materiały, konstrukcje, stanowiące jego własność w terminie do 3 dni po terminie przerwania robót.

## § 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach:

  - termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

    - zmiany terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

    - zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

  - konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

## § 11

## Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

## § 12

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy:

  - ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych

  - ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

  - ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729)

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy.

- Integralną część umowy stanowią:

  - przedmiar robót;

  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

  - kosztorys ofertowy

## § 13

## Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA