Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem donic, wież kwiatowych, kwietników    i rabat oraz zakresem i terminem prac przewidzianych do wykonania  na poszczególnych obiektach.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych na terenie miasta Świętochłowice, polegających na obsadzie i pielęgnacji kwiatów w donicach, wieżach kwiatowych, kwietnikach i rabatach wraz z pielęgnacją rabat bylinowo-krzewiastych przy ul. Katowickiej i ul. Wojska Polskiego obejmujących swoim zakresem:

1. Obsadę kwiatami donic, wież kwiatowych, kwietników i rabat zlokalizowanych              na ternie Gminy Świętochłowice w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Obsadę wiosenną w terminie 15-25.04.2015 i letnią w terminie 10-25.06.2015 należy dokonać kwiatami z gatunku aksamitka, begonia stale kwitnąca, pelargonia rabatowa, surfinia, starzec popielny, werbena, dalia ogrodowa, koleus, gazania lśniąca, szałwia błyszcząca, rudbekia owłosiona lub żeniszek meksykański w ilości 35 sztuk na 1 m2.  Wybór odpowiednich gatunków ( obsada wiosenna i letnia) na poszczególnych obiektach każdorazowo ustalany będzie z Zamawiającym.

Całe partie materiału sadzeniowego powinny spełniać następujące wymagania:

- sadzonki roślin mają być jednolite, zdrowe i niezwiędnięte,

- pokrój roślin, barwa kwiatów i ich ilość w sadzonce powinny być charakterystyczne dla danego gatunku,

- stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania dla sadzonek powinny być jednakowe dla całej partii,

- bryła korzeniowa ma być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

- niedopuszczalne jest występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian,

- niedopuszczalne jest występowanie chorób, szkodników i uszkodzeń mechanicznych.

Uwaga:

  - Donice przeznaczone do obsady na słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Korfantego, Pocztowej i Katowickiej są w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ich obsady minimum 30 dni przed montażem, który należy wykonać w terminie od 1 do 20.06.2015 r.) oraz przechowywania do tego czasu w warunkach szklarniowych.

  - Zamawiający zastrzega, iż w obsadzie letniej sadzonki pelargonii i surfinii muszą stanowić około 40% całości nasadzeń na terenie miasta.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru materiału sadzeniowego na 3 tygodnie przed przystąpieniem do jego nasady.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia minimum 10% materiału sadzeniowego na wymianę i uzupełnienie ubytków (przez okres pierwszego miesiąca licząc od dnia nasady wiosennej i letniej). Wymiana i uzupełnienie ubytków może być powodowana niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub przyczynami niezależnymi od Zamawiającego, np. kradzież czy inne prace ziemne, których nie można było przewidzieć wcześniej).

  - Ilości i rodzaje donic do obsady na poszczególnych ulicach:

- ulica Pocztowa – 8 donic na słupach oświetleniowych o średnicy 600 mm ( 9 sztuk sadzonek na donicę),

- ulica Korfantego – 6 donic na słupach oświetleniowych o średnicy 800 mm (10-12 sztuk sadzonek na donicę),

- przy siedzibie Urzędu Miejskiego – 8 donic na słupach oświetleniowych o średnicy 800 mm (10-12 sztuk sadzonek na donicę),

- ulica Katowicka (deptak):

- 113 małych donic na słupach oświetleniowych ( minimum 3 sztuki sadzonek       na doniczkę),

- 10 donic okrągłych betonowych o powierzchni 1 m2  ( 35 sztuk sadzonek            na 1 m2),

- 45 donic kwadratowych betonowych o powierzchni 0,5 m2 ( 35 sztuk sadzonek   na 1 m2),

- 44 donice na słupach oświetleniowych o średnicy 600 mm (9 sztuk sadzonek       na donicę),

- Plac Zawadzkiego (pomnik) – 6 donic kwadratowych betonowych o powierzchni     0,5 m 2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2),

- Plac Słowiański – 5 donic o powierzchni 2,27 m2 (35 sztuk sadzonek na 1 m2).

Donice na słupach oświetleniowych należy obsadzić sadzonkami pelargonii o minimum dwóch pędach (w jednej sadzonce) i długości około 20 cm tak aby wierzch donicy pokryty był materiałem zielonym.

Jednocześnie zaznacza się, iż kwietnik na Plantach Bytomskich, przy ulicy Chorzowskiej/Bieszczadzkiej, Bytomskiej/Stawowej, przy Drogowej Trasie Średnicowej oraz dolny kwietnik na skarpie przy ulicy Katowickiej (o powierzchni 32 m2) został jesienią ubiegłego roku obsadzony cebulkami tulipanów. W związku z powyższym Zamawiający odstępuje od ich obsady wiosennej i zastrzega dokonanie na w/w obiektach wcześniejszej obsady letniej.

2.  Pielęgnację donic, wież kwiatowych, kwietników i rabat obsadzonych kwiatami       wraz z pielęgnacją rabat bylinowo-krzewiastych przy ul. Katowickiej                             i ul. Wojska Polskiego oraz likwidacją przekwitłych kwiatów po sezonie.

a)  systematyczna pielęgnacja nasadzonych kwiatów winna być wykonywana w okresie od 15.04 do 31.10.2015 r. i obejmować swoim zakresem:

- przekopywanie,

- zasilanie,

- podlewanie,

- plewienie,

- nawożenie,

- uzupełnienie ziemi i ubytków w kwiatostanie,

- usuwanie przekwitłych kwiatów po sezonie.

b)  pielęgnacja rabaty bylinowo-krzewiastej przy ul. Katowickiej obejmuje:

- bieżące utrzymanie czystości (5 razy w tygodniu w okresie 15.04-30.09.2015 r.),

- koszenie trawników (10 razy w okresie 15.04-30.09.2015 r.),

- nawożenie (2 razy w okresie 15.04-30.09.2015 r.),

- plewienie (4 razy w okresie 15.04-30.09.2015 r.),

- nawożenie krzewów (2 razy w okresie 15.04-30.09.2015 r.),

- oprysk przed szkodnikami (2 razy w okresie 15.04-30.09.2015 r.),

c)  pielęgnacja rabaty bylinowo-krzewiastej przy ul. Wojska Polskiego obejmuje:

- bieżące utrzymanie czystości (5 razy w tygodniu w okresie 15.04-30.09.2015 r.),

- koszenie trawników (6 razy w okresie 15.04-30.09.2015 r.),

- cięcia pielęgnacyjne krzewów (2 razy w okresie 15.04-30.09.2015 r. do wykonania w miesiącu kwietniu i sierpniu),

- wycinkę 24 sztuk drzew, których wiek nie przekracza 10 lat (przedmiotowe drzewa zostaną wskazane przez Zamawiającego i należy je usunąć od 15 do 30.04.2015