Gmina Świętochłowice  reprezentowana  przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice

41 – 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54  tel. ( 032) 3491 - 800 fax. (032) 3491 – 812

---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego   ;…………….……… ……………………..……..........…….ZPU..271.23.2012

tryb udzielenia zamówienia : ……………przetarg nieograniczony o wartości  powyżej  kwot  określonych w

przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

przedmiot zamówienia publicznego : ……………………….…………..................................……usługa

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz prowadzenia działań promocyjnych dla realizacji projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II.-Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Zamówienie dotyczy programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. kod CPV 71247000 -1, 71248000 - 8

termin składania ofert……………………………………...….………   31. 07. 2012 do godz. 10 00

termin otwarcia ofert…………………………………...……………..   31. 07. 2012 o godz. 10 15

miejsce składania ofert ...............................................Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, Wydział

Zamówień Publicznych  pk.121

miejsce otwarcia ofert .................................................. Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54,  sala

kominkowa I piętro  - pok. 206

osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

w zakresie procedury przetargowej......................................................Alicja Żebro  tel. ( 032) 3491- 850

w zakresie przedmiotu zamówienia..................................................... Beata  Grzelec- Spetruk  tel. (0-32) 3491-880

postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

( tekst  jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.,  )   dalej w skrócie „ustawa”

Rozdział 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Gmina Świętochłowice  reprezentowana  przez  Prezydenta Miasta Świętochłowice

41 – 600 Świętochłowice ul. Katowicka 54  tel. (032) 3491 - 800 fax. 3491– 812

NIP 627-10-08-169,

REGON 000515891

adres strony internetowej Zamawiającego: www.swietochlowice.pl

Wydział  prowadzący  sprawę:

Wydział  Zamówień Publicznych  – Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54

tel. (032) 3491 – 850,

fax.  (032) 3491 -851,

Wydział Zamawiający :

Wydział Gospodarki Miejskiej i Ekologii – Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54

tel. (032) 3491 – 880

Adres strony internetowej Zamawiającego  na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia  www.bip.swietochlowice.pl

### Instytucje zaangażowane w realizację Projektu

Instytucja Zarządzająca :

Minister Rozwoju Regionalnego , ul. Wspólna2/4 , 00-926 Warszawa

Instytucja Pośrednicząca :

Ministerstwo Środowiska	, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Instytucja Wdrażająca  :

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19

40-035 Katowice

Beneficjent Końcowy:

Gmina Świętochłowice  , 41–600 Świętochłowice ul. Katowicka 54

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w podstawowym trybie udzielania zamówień publicznych   przetargu nieograniczonego zgodnie z  art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy  o wartości  powyżej  kwot  określonych w   przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  tj. powyżej  kwoty 803.920zł.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie  zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,  poz. 93, z późn. zm.).

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy  oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione.

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego  dla całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją Projektu oraz prowadzenie działań promocyjnych związanych z  Projektem.

Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:

1.Pełnienie funkcji pomocy technicznej i merytorycznej w zakresie realizacji Projektu, w tym w szczególności:

1.1.zapoznanie się z dokumentacją projektową przedmiotowej inwestycji, będącą w posiadaniu Zamawiającego, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę dokumentację w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy na realizację niniejszego zamówienia, w tym w szczególności:

-zweryfikowanie dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności i zgodności z przepisami prawa budowlanego, posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami, opiniami  i uzgodnieniami,

-przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową,

-wskazanie ewentualnych błędów Zamawiającemu w posiadanej dokumentacji oraz interpretacja wpływu błędu na projekt i zaproponowanie Zamawiającemu konkretnych zmian (rozwiązań),

-opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, harmonogramu wykonania planowanych robót budowlanych.

1.2. pełnienie funkcji pomocniczej  i merytorycznej w prowadzonych przez Zamawiającego postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizowanego Projektu, w tym w szczególności:

- stała pomoc Zamawiającemu w zakresie opracowywania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz.759. z póżn. zm.) koniecznej dokumentacji,  a w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu,

-przygotowanie odpowiedzi na pytania składane w trakcie prowadzonych postępowań, we współpracy z Zamawiającym,

-udział w pracach  komisji przetargowej na etapie badania i oceny ofert, w szczególności poprzez zapewnienie udziału w pracach komisji przetargowej odpowiednio przygotowanych konsultantów,

-pomoc przy rozstrzyganiu przez Zamawiającego sporów w szczególności poprzez przygotowywanie propozycji odpowiedzi na odwołania, na informacje o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego  i  skargi na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej , oraz  reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą,

-udział w dodatkowych postępowaniach związanych z ewentualnym powtarzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych

2.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem terminów i zgodnie ze sztuką budowlaną, tak, aby zapewnić jak najlepsze wykonanie realizowanych robót, w tym w szczególności:

-reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, przepisami obowiązującego prawa i normami oraz z zasadami wiedzy technicznej,

-powiadamianie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót,

-przekazywanie Wykonawcom robót, w imieniu Zamawiającego, projektów budowlanych, pozwolenia na budowę i prawo dostępu do terenu budowy w terminach określonych w harmonogramie prowadzenia robót,

-inicjowanie i prowadzenie narad technicznych na terenie budowy odbywających się w każdy pierwszy dzień tygodnia lub w innym uzgodnionym terminie oraz prowadzenie rejestru narad technicznych, sporządzanie raportów z narad technicznych i przekazywanie kopii raportów uczestnikom narad technicznych i Zamawiającemu,

-współdziałanie z projektantami wykonującymi  usługi w zakresie nadzoru autorskiego,  pozyskiwanie  od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego.

-przyjmowanie  od Wykonawców robót powiadomienia o stwierdzeniu błędów w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, i po ich zbadaniu, przekazywanie uwag Zamawiającemu wraz z rekomendacją sposobu rozwiązania problemu,

-uczestniczenie w kontrolowaniu  jakości robót, wbudowanych w nie materiałów i urządzeń i zapobieganiu użyciu wadliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

-uczestniczenie w sprawdzaniu  i odbiorze robót ulegających zakryciu lub zanikające, uczestniczenie  w odbiorach robót  oraz udział w przejmowaniu gotowych obiektów i w przekazywaniu ich do użytkowania,

-  udział w potwierdzaniu ilości wykonanych robót,

-w przypadku stwierdzenia wad nadzorowanie wspólnie z Zamawiającym ich usunięcie;

-wydawanie  kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia (potwierdzone wpisem do dziennika budowy) dotyczące: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót zakrytych zanikowych), przedstawienia ekspertyz dotyczących robót

-za zgodą Zamawiającego wstrzymanie  robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne;

-przygotowywanie   dla Zamawiającego  protokołów odbiorów;

-weryfikowanie, a następnie przekazywanie Zamawiającemu  rozliczeń wykonanych robót i prac (oświadczenia) końcowe przedkładane przez wykonawców robót;

-przeprowadzanie obmiarów niezbędnych do rozliczenia wykonanych robót;

-wystawianie dokumentacji rozliczeniowej robót stosownie do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących Projekt;

-sprawdzanie faktur wykonawców robót/prac, wystawionych w oparciu o dokumentację rozliczeniową, zawierające opisy uwzględniające m.in.:

- podział na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,

- identyfikację jednostkową poszczególnych elementów / pozycji robót lub prac,

- identyfikację ilościową poszczególnych elementów / pozycji robót lub prac,

- klasyfikację rodzajową środków trwałych według obowiązujących przepisów o amortyzacji i potrzeb sprawozdawczości,

- inne wymagane przez Zamawiającego i/lub instytucje finansujące Projekt;

-koordynowanie działań wykonawców robót i pomaganie im w  uzyskaniu niezbędnych decyzji i  uzgodnień w imieniu Zamawiającego;

-w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej, przeprowadzanie  analizy sytuacji i doradzanie  Zamawiającemu rozwiązania problemu i/lub zatwierdzanie planu działania wykonawcy robót przedstawionego na taką okoliczność;

-analizowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie zmian do harmonogramu wykonania robót w porozumieniu z Zamawiającym i z wykonawcą robót, w celu optymalizacji kosztów i terminu wykonania (czasu na ukończenie);

-przeciwdziałanie wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie budowy podczas wykonywania robót;

-monitorowanie  i analizowanie postępu robót;

-doradzanie Zamawiającemu w zakresie obniżenia kosztów budowy, a także kosztów eksploatacyjnych w przyszłości;

- kontrolowanie  terminów obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji lub poręczeń (zabezpieczenia należytego wykonania robót),

-przeprowadzanie regularnych kontroli w celu weryfikacji jakości stosowanych materiałów i urządzeń oraz wykonywanych robót oraz stwierdzanie ich zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności oraz  zgodnie ze sztuką budowlaną;

-analizowanie i ocenianie kompletność sporządzanych przez wykonawców robót instrukcji obsługi, eksploatacji, konserwacji oraz dokumentacji techniczno-ruchowych;

- branie  czynnego udziału i nadzorowanie  wykonywania badań i analiz fizykochemicznych;

-kontrolowanie  przeprowadzania prób;

-przygotowanie końcowej inspekcji i sporządzenie protokołu odbioru końcowego robót.

-nadzorowanie terminowego wykonania robót;

-rekomendowanie Zamawiającemu propozycji stosownych zmian w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany harmonogramu robót;

-kontrolowanie  przeprowadzanych  obmiarów wykonanych robót;

-przeprowadzenie procedury zakończenia budowy realizowanej inwestycji zgodnie  z zapisami w decyzji o pozwoleniu na budowę;

-nadzorowanie prawidłowe zagospodarowanie osadów dennych ze stawu Kalina przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach;

-przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia uzyskania przez Wykonawcę efektu rzeczowego i ekologicznego, określonego w umowie dofinansowania projektu, na dzień zakończenia Projektu, określony w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą inwestycji;

-przyjmowanie, analizowanie, weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów związanych z zakończeniem robót, sporządzone przez wykonawców robót,

-kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP oraz utrzymania porządku na terenie budowy;

-kontrolowanie spełniania wymagań przepisów ochrony środowiska;

-sporządzanie niezbędnych dokumentów stosownie do postanowień zawartych umów na roboty oraz stosownie do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących Projekt;

3.Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie określonym w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,  obejmującej w szczególności:

-przygotowywanie wniosków o płatność pośrednią, końcową oraz wniosków o zaliczki;

-przygotowywanie sprawozdań, w terminach określonych w umowie o dofinansowanie i zasadach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ,

-przygotowywanie wniosków o rozliczenie zaliczki;

-przygotowywanie wniosków o zaliczkę, płatność pośrednią i końcową w zakresie otrzymanej przez Zamawiającego pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

-przedkładanie wszelkich niezbędnych raportów i dokumentów związanych z monitorowaniem rzeczowego postępu robót, przygotowane stosownie do wymagań Zamawiającego i/lub instytucji finansujących Projekt;

- ścisła współpraca z Zamawiającym podczas realizacji  umowy.

4.Przeprowadzenie promocji projektu zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zaleceniami Instytucji Zarządzającej  oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i umowie o dofinansowanie projektu.

4.1.Zakres działań informacyjnych i promujących związanych z realizacją przedmiotowego Projektu obejmuje:

a) wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych w ilości 2 szt.,

b) wykonanie i umieszczenie tablic pamiątkowych w ilości 2 szt.

c) stałe przygotowywanie informacji o stanie realizacji Projektu oraz istotnych wydarzeniach związanych z Projektem, które zamieszczane będą  na stronie internetowej Beneficjenta – Zamawiający przewiduje miesięczną aktualizację informacji zamieszczanych na stronie internetowej w trakcie realizacji Projektu do momentu jego zakończenia,

4.2.Tablice o których mowa powyżej muszą zostać wykonane oraz umieszczone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Tablice winny być wykonane z materiału wodno i mrozoodpornego, nierdzewnego oraz odpornego na wszelkie inne formy korozji, co najmniej przez okres trwałości projektu tj. do 31.12.2020. Miejsce posadowienie tablic musi zostać uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem, posadowieniem tablic oraz wszelkich zgód i decyzji administracyjnych z tym związanych.

5.Sporządzanie raportów związanych z realizacją Projektu

5.1.Zakres oraz terminy wymaganych od Wykonawcy raportów

1.Raport otwarcia - musi być opracowany i przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia i musi zawierać następujące informacje dotyczące w szczególności:

a) ogólnej organizacji inwestycji w tym m.in. ogólne informacje o zadaniach wchodzących w zakres Projektu, opis stron biorących udział w zarządzaniu Projektem, kluczowe daty realizacji poszczególnych zadań, krótki opis i kluczowe daty umowy

b) zidentyfikowanie ryzyk i potencjalnych problemów, trudności ,które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji wraz z propozycją sposobów ich rozwiązania,

c) harmonogram robót/prac,

d) sprawozdanie z własnych działań obejmujące: informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych, szczegółowy plan prac, rozkład pracy specjalistów oraz harmonogram osiągnięcia celów niniejszego Projektu, w przypadku konsorcjum opis wkładu każdego z uczestników konsorcjum i podział zadań i odpowiedzialności między nimi, dokumentację i wzory dokumentów,

e) do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.

2.Raporty miesięczne - muszą być opracowane i przekazane Zamawiającemu do 14-tego dnia każdego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, poczynając od daty podpisania umowy na realizację kolejnego zadania w ramach realizacji Projektu. Raporty powinny zawierać informacje przestawione w niżej opisany sposób:

a) opis postępu robót /prac i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów,

b) zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót/usług,

c) zaangażowanie finansowe,

d) postęp robót/prac oraz płatności w powiązaniu z planem na każdy miesiąc,

e) plan robót/prac  i płatności na kolejny miesiąc,

f) graficzne przedstawienie postępu robót/prac w powiązaniu z harmonogramem,

g) graficzna prezentacja postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów,

h) fotografie dokumentujące postęp robót,

i) informujący o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej,

j) monitoring wykonania wskaźników wykonania Projektu w zakresie uzyskania efektu rzeczowego oraz ekologicznego,

k) aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania inwestycji,

l) wykaz roszczeń Wykonawców i sposób ich rozpatrzenia.

3.Raport techniczny - przygotowywany w razie konieczności lub na żądanie Zamawiającego. Raport techniczny powinien zawierać:

a) założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa,

b) zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany,

c) zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu,

d) kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian,

e) kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą,

f) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań,

g) nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy robót,

h) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

4.Raport dotyczący sporu.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „raport dotyczący sporu” w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym, a Wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, a także wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru końcowego dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których Wykonawca robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Każdy „Raport dotyczący sporu” zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji, Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.

5.Raport końcowy.

Po zakończeniu robót, w terminie do 30 dni od daty wystawieniu protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający:

1.Wstęp, krótki opis projektu, działania przed rozpoczęciem inwestycji.

2.Dokumentacja projektowa. Założenia projektowe. Zmiany projektowe w trakcie realizacji.

3.Organizacja i zarządzanie inwestycją. Struktura zarządzania Wykonawcy. Struktura Nadzoru Inwestorskiego.

4.Wykonawstwo. Postęp robót. Odpowiednie pozycje głównych elementów robót wg specyfikacji. Osiągnięta jakość robót w zgodności ze specyfikacjami technicznymi.

5.Sprawy umowy o roboty budowlane i zmiany. Czas trwania umowy o roboty budowlane. Roszczenia.

Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót i podjętych działań naprawczych.

6.Analizę finansową realizacji poszczególnych zadań oraz Projektu jako całego.

Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót/prac.

Analizę osiągniętych efektów, w tym efektów finansowych generowanych przez Projekt, w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu.

7.Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Projektu dotyczące:

Wykonania rzeczowego Projektu i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego.

Końcowego rozliczenia Projektu i przedstawienia Zamawiającemu końcowego (ostatecznego) sprawozdania.

Ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów.

Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

Pełny opis postępu prac ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi oraz zebranie wyników wszystkich Raportów Miesięcznych.

5.2.Zasady sporządzania i zatwierdzania raportów

a) forma i zawartość oraz terminy wykonania Raportów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi powyżej przez Zamawiającego;

b) każdy z wymienionych Raportów składany będzie do Zamawiającego w 3 podpisanych egzemplarzach w języku polskim, jak również w wersji elektronicznej,

c) ostateczną zawartość, szczegółowy format i odbiorców przedkładanych Raportów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym,

d) Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania, powiadomi Wykonawcę o zatwierdzeniu lub odrzuceniu otrzymanych przez niego raportów, z podaniem przyczyn ich odrzucenia,

e) Wykonawca ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli ich wykonania  zażąda Zamawiający lub, gdy w trakcie realizacji umowy przygotowanie takiego raportu Wykonawca uzna za konieczne.

f) Zamawiający może wyznaczyć inny zakres i sposób przedkładania raportów i powiadomić o tym  Wykonawcę.

Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego  określa dokumentacja

projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót we wszystkich branżach stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji.

Obowiązki związane z nadzorem inwestorskim  muszą być wykonywane przez cały okres trwania robót budowlanych. W okresie gwarancji Wykonawca będzie realizował obowiązki inspektora nadzoru  w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych zadań wynikających z udzielonej gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zaleceniami Instytucji Zarządzającej.

UWAGA: Instytucja zarządzająca wymaga, aby  realizacja inwestycji „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” prowadzona była zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowanie od dnia podpisania umowy do  31.07.2015.

Rozdział 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.1.W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie określa w tym zakresie  szczegółowego warunku udziału w postępowaniu .

Zamawiający dokona oceny spełnienia  tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy niż  3 lata to za okres prowadzenia działalności wykonał,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych  co najmniej dwa  zamówienia polegające na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją  inwestycji z zakresu ochrony powierzchni ziemi lub gospodarki wodno-ściekowej, przy czym jedna usługa z zakresu ochrony powierzchni ziemi lub gospodarki wodno – ściekowej powinna dotyczyć nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi o wartości robót nie mniej niż 40.000.000zł brutto.

Przez „ inspektora nadzoru inwestorskiego”  należy  rozumieć również ; pomoc techniczną, inżyniera kontraktu, rezydenta, inwestora zastępczego.

1.3. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia Wykonawca  musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania

niniejszego zamówienia tj.

1.Kierownik Zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego:

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe:

a) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego lub Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu/Rezydenta lub Kierownika Zespołu Inwestora Zastępczego przy realizacji projektów z zakresu ochrony powierzchni ziemi lub gospodarki wodno-ściekowej oraz

b) udział w realizacji co najmniej jednego projektu z zakresu ochrony powierzchni ziemi lub gospodarki wodno-ściekowej dofinansowanego ze środków UE.

Powyższe warunki  muszą być spełnione łącznie.

2.Inspektora nadzoru w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń posiadającego:

Wykształcenie :

wyższe techniczne

Kwalifikacje zawodowe:

posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Doświadczenie zawodowe:

co najmniej 5 letni okres doświadczenia zawodowego w kierowaniu  lub nadzorowaniu robót budowlanych w  zakresie gospodarki wodno - ściekowej, w tym nad co najmniej  nad jedną inwestycją  z zakresu budowy systemu sieci i/lub urządzeń kanalizacyjnych,  odwodnienia podziemnego ujmującego i odprowadzającego wody/ścieki z gruntu (drenażu) dla warunków terenowych zbliżonych do panujących na terenie objętym niniejszym zamówieniem.

Przez „zbliżone warunki terenowe” rozumieć należy hałdy lub składowiska odpadów poprodukcyjnych/ poprzemysłowych lub tereny skażone/zdegradowane w wyniku działalności przemysłowej lub tereny wokół skażonych zbiorników wodnych, np. stawów, jezior.

Przez „doświadczenie zawodowe”  należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert jako czynny zawodowo inspektor nadzoru lub kierownik budowy.

3.Inspektora nadzoru w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , posiadającego:

Wykształcenie:

wyższe  techniczne,

Kwalifikacje zawodowe:

posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  bez ograniczeń zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Doświadczenie:

co najmniej 5 letni okres  doświadczenia zawodowego w kierowaniu  lub nadzorowaniu robót budowlanych

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  w sektorze gospodarki wodno  - ściekowej.

Przez „doświadczenie zawodowe”  należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert jako czynny zawodowo inspektor nadzoru lub kierownik budowy.

4.Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadającego:

Wykształcenie:

wyższe techniczne,

Kwalifikacje zawodowe:

posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im

ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Doświadczenie:

co najmniej 5 letni okres doświadczenia zawodowego w kierowaniu  lub nadzorowaniu robót budowlanych

w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Przez „doświadczenie zawodowe”  należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert

jako czynny zawodowo inspektor nadzoru lub kierownik budowy.

5.Specjalisty ds. ochrony środowiska,  posiadającego:

Wykształcenie:

wyższe techniczne

Doświadczenie:

co najmniej 5 letni okres doświadczenia zawodowego przy kierowaniu lub nadzorowaniu robót/prac związanych z gospodarką odpadami w ramach której opracowywał  dokumentacje z zakresu ochrony środowiska związane z ewidencją i sprawozdawczością odpadów w ramach zadań obejmujących:

-rekultywację terenów zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej o powierzchni 5 ha, z wyłączeniem odpadów wydobywczych lub

-wytwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem odpadów wydobywczych w ilości co najmniej 25 tys. Mg.

-udział w realizacji co najmniej jednego projektu z zakresu gospodarki odpadami  dofinansowanego ze środków UE obejmującego rekultywację terenów zdegradowanych lub wytwarzanie i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów  wydobywczych.

Powyższe warunki należy spełnić łącznie.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektorów poszczególnych branż wymienionych powyżej, pod warunkiem wykazania się niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem dla każdej z branż.

1.4 W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie określa w tym zakresie  szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia  tego warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia  następujących dokumentów, w oparciu, o które Zamawiający dokona oceny spełniania warunków:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( według załącznika nr 3 )

2. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. ( według załącznika nr 7)

3. dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane  w wykazie  zostały wykonane lub są wykonywane  należycie,

4.wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych

za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (według załącznika nr 8 )

5.	oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Zgodnie z treścią art. 26 ust.2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Brak wskazania w przepisach  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817) dokumentu, jakim jest pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy powoduje, że zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji określonych zasobów musi być złożone wyłącznie w formie pisemnej ( oryginał ).

Przepis art. 26 ust. 2b ustawy nie przewiduje, aby Wykonawca mógł polegać na uprawnieniach podmiotu trzeciego do prowadzenia określonej działalności gospodarczej podlegającej reglamentacji.

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia”  lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,

że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ( według załącznika nr 3 )

2. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. ( według załącznika nr 7)

3. dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane  w wykazie  zostały wykonane lub są wykonywane  należycie,

4.wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych

za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (według załącznika nr 8 )

5.	oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty:

1.oświadczenie wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia (według odpowiedniego załącznika nr 5 lub 6).

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

2.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1

pkt 2 ustawy (według  załącznika nr 4).

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

3.	aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

4.aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert,

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia  zobowiązany jest do przedstawienia ( załączenia do oferty ) w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 1, 2 , 3, 4, 5, 6.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2, 3, 4, i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) pkt 5 	składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c oraz w pkt 2)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Rozdział 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na adres:                                   Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

Wydział  Zamówień Publicznych    fax 048 32 3491 - 851

powołując się na nazwę zamówienia.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę należy domniemywać, że pismo wysłane przez Zamawiającego  na znany numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z tym pismem.

Treść przekazywanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, na wezwanie Zamawiającego musi być niezwłocznie potwierdzona  w formie pisemnej.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a Zamawiający  udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Początek biegu terminu  wyznacza dzień, w którym Zamawiający przekazał ogłoszenie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie powyższego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań.

Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał  specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji, a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej ,w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację  a także zamieści na stronie internetowej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji.  Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a także zamieści na stronie internetowej.

O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację a także  zamieści tę informacje na stronie internetowej.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

w zakresie procedury przetargowej.................. Alicja Żebro  tel. (032) 3491-850

w zakresie przedmiotu zamówienia.................. Beata Grzelec - Spetruk  tel. (0-32) 3491- 880

Rozdział 8.  Wymagania dotyczące wadium.

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca  zobowiązany jest do wniesienia wadium w   wysokości :

30.000zł ( trzydzieścitysiecyzłotych).

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116,

poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

Wykonawca sam wybiera sobie formę wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach ING Bank Śląski S.A. Katowice O/Świętochłowice : 54 1050 1373 1000 0022 8149 7178  z dopiskiem :

„Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego”

Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 31.07.2012 r.  do godz. 10:00. Wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie  tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miejskim w  Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, w kasie parter pok. 123, a kserokopię wniesienia wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

Wadium wniesione przez jednego ze członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy.

Zamawiający na  pisemny wniosek wykonawcy zwróci wadium w przypadku wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego wyłącznie wtedy gdy:

1.odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

2.wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy  nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Rozdział 9. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział 10. Opis sposobu przygotowania oferty.

Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, a w przypadku osób fizycznych przez Wykonawcę albo przez osobę umocowaną przez Wykonawcę.

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.

Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

oznakowana nazwą zamówienia „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz prowadzenia działań promocyjnych dla realizacji projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz  rewitalizacja terenu przyległego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II.-Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.”

opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy / wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

Urząd Miejski w  Świętochłowicach

ul. Katowicka 54, 41 – 600 Świętochłowice

oznakowana nazwą zamówienia

„ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz prowadzenia działań promocyjnych dla realizacji projektu pn. „Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz  rewitalizacja terenu przyległego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II.-Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.” – „ Tajemnica przedsiębiorstwa „

opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności.

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w Wydziale  Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 121 ( parter).

Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok. 121 ( parter ). Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

Dokumenty mogą być składane w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

Zgodnie z § 6 ust. 2  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817) „ w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i ust 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty". Cytowany przepis określa formę składania dokumentów i jednoznacznie precyzuje, że kopie dokumentów dotyczących wykonawcy potwierdza wykonawca, natomiast kopie dokumentów składanych przez podmioty, z  zasobów których na zasadzie art. 26 ust. 2b ustawy zamierza korzystać wykonawca, potwierdzają te podmioty.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia  ustanawiają  pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia;

1. oświadczenia oraz dokumenty wskazane  w rozdziale 6 specyfikacji,

2. wypełniony formularz ofertowy  według załącznika nr 2,

3. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

( w treści formularza ofertowego  pkt 4) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom,

4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników spółki cywilnej),

5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca  w przypadku osób fizycznych.

6. dowód wniesienia wadium

Pełnomocnictwo, powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  przez notariusza.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający zaleca  spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

Rozdział 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :

Urząd Miejski Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41 -600 Świętochłowice Wydział  Zamówień Publicznych

pok. 121  w terminie do 31.07.2012 r. do godz. 10 00.

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2012  r. o godz. 10 15  w siedzibie Zamawiającego  -  Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, 41- 600 Świętochłowice, sala kominkowa  - I piętro  pok.206.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny -  cenę ofertową netto oraz brutto.

Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cenę oferty Wykonawca wyliczy w oparciu  o własną kalkulację z uwzględnieniem informacji i dokumentów otrzymanych od  Zamawiającego, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 1 do specyfikacji ). W cenie ryczałtowej za jeden miesiąc pełnienia obowiązków inspektora nadzoru, pomocy technicznej  należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również koszty dojazdu na budowę, koszty za czynności wykonywane poza placem budowy, a będące konsekwencją uzgodnień poczynionych na budowie. W cenie  należy uwzględnić ewentualne koszty z tytułu powtarzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Wzrost wartości nadzorowanych robót budowlanych nie powoduje zmiany należnego Wykonawcy miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia.

Miesięczne wynagrodzenie zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów usług. Przedłużenie terminu  pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego  nie będzie miało wpływu na zmianę wysokości miesięcznego wynagrodzenia  ryczałtowego.  Do wyliczenia  wynagrodzenia za cały okres należy przyjąć 35 miesięcy.

Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT.

Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

Jeżeli oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zamawiający odrzuci ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę  w stosunku  do przedmiotu zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym  terminie wyjaśnień  dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Rozdział 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium – przypisując mu odpowiednią wagę procentową:   cena			waga 100 %

Punktacja za cenę będzie obliczana według poniższego  wzoru :

cena ofertowa brutto najniższa spośród złożonych ofert

___________________________________________________________________   x 100 punktów

cena ofertowa  brutto badanej oferty

W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

Rozdział 14. Informacja o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki. Przed podpisaniem umowy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedkładają kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców.  Zgodnie z treścią art. 141 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.: upoważniać jednego z członków konsorcjum -lidera jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową; stwierdzać, że partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach zamówienia; być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw zamawiającego; być zawarta w formie pisemnej. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych  w istotnych dla stron postanowieniach – wzór umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do  niniejszej specyfikacji. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

Rozdział 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie  będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Istotne postanowienia przyszłej umowy określa załącznik nr 10 do specyfikacji.

3. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą Wykonawcy.

4.Zamawiający nie wprowadził do umowy klauzuli waloryzacyjnej.

5.Stosownie do treści art. 144 ustawy  Zamawiający   przewiduje możliwość  zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

a) w zakresie terminu wykonania zamówienia pod warunkiem  podpisania  aneksu do umowy o dofinansowanie  inwestycji w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji w sytuacji :

- wydłużenia, skrócenia lub wstrzymania czasu realizacji robót budowlanych skutkujących zmianą terminu realizacji umowy bez prawa do  zmiany miesięcznego wynagrodzenia  Wykonawcy,

-  zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia zmianie ulegnie  harmonogram rzeczowy,

b) w zakresie terminów płatności pod warunkiem  podpisania  aneksu do umowy o dofinansowanie  inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zmieniającego zasady  i terminy jej realizacji,

c) w zakresie innym z powodu:

-zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Jeżeli zmiana ta spowoduje wydłużenie terminu wykonania robót 
budowlanych nie prowadzić to będzie do  zmiany miesięcznego wynagrodzenia  Wykonawcy

d) konieczności zmiany osób, które będą sprawować nadzór inwestorski  z przyczyn nieleżących  po stronie Wykonawcy ( np. długotrwała choroba, śmierć, utrata uprawnień )

6. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej;

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy  nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej

Rozdział 17.  Opis części zamówienia , jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.  Wykonawca  zobowiązany jest złożyć ofertę  na całość zamówienia.

Rozdział 18. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający  przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 i 7, art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy jeżeli  Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwości  udzielenia zamówień uzupełniających.

Rozdział 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego , jeżeli  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

Rozdział 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

Rozdział 23. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział 24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu.

Rozdział 25. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych  z realizacją zamówienia,  o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Rozdział 26. Podwykonawcy.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca ma obowiązek złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom i wskazania w  ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Rozdział 27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone w dziale V I od art. 179 do 198 g ustawy przysługują Wykonawcy jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołanie wnosi się w  terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy  albo

w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych  wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych , uiszczono wpis.

Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub  odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu.  Zamawiający może na wzór instytucji uwzględnienia protestu, uwzględnić odwołanie w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza   umarza postępowanie odwoławcze. Odmiennie jest w sytuacji, w której w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie zamawiającego przystąpił inny wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W takiej sytuacji Krajowa Izba Odwoławcza  rozpoznaje  wniesione odwołanie.

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie  do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Krajowa Izba Odwoławcza umarza postępowanie odwoławcze .

Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy

Zamawiający informuje, że szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej  zawarte jest w dziale VI art. 179 do 198g ustawy.

Rozdział 28. Uwagi końcowe.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców  przesyłając niezwłocznie, treść zawiadomienia o wyniku do wszystkich uczestników postępowania. Do wykonawcy którego oferta, jest najkorzystniejsza,  zamawiający przekaże odrębnym pismem informację o terminie i miejscu podpisania umowy.

Ponadto treść zawiadomienia o wyniku postępowania zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  www.bip.swietochlowice.pl

Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu odbywa się na wniosek według poniższych zasad:

1. udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku,

2. bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

3. jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowała komisja  w składzie :

Alicja Żebro ( przewodnicząca ) ……………………………...

Beata Grzelec  - Spetruk  ( członek).…….……………………..

Paweł Pełka  ( członek ) ………………...................……….........

Izabella Gorzawska   ( członek )......................................................

Agnieszka Szymczyk ( sekretarz ) ……………………………....

Świętochłowice  15.06. 2012

załączniki :

1. dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót

2. formularz ofertowy,

3. oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy,

4. oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2  ustawy,

5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy,

6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoby prawnej w zakresie art. 24 ust. 1 i ust. 2  ustawy,

7. wykaz wykonanych/wykonywanych usług

8. wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia,

9. wzór umowy

Z a t w i e r d z a m :

Świętochłowice………………………………………………

(data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej )