załącznik nr 9 wzór umowy

#### UMOWA NR : …………………./2013

na realizację usługi dla realizacji projektu nr POIS.02.02.00-00-002/11 pn.

„Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II.-Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

zawarta w dniu ....................... w Świętochłowicach, pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice  Pana Dawida Kostempskiego w imieniu którego działają:

..................................................................................................................................................................................

a

..................................................................................................................................................................................

z siedzibą w …………………...............……............………. przy ul. …………………………………..............

NIP:…………………....................………………………., REGON:…………………………………................

zarejestrowany / wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w………………………………………………………………………………............…………………………

reprezentowany przez: ..........................................................................................................................................

zwaną w treści umowy „Wykonawcą”.

PREAMBUŁA

1. Zamawiający oświadcza, że w dniu 24.10. 2012r. zawarł umowę nr U/K/1/GM/1/2012 z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 35,  kod 60-164, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000140225, zwanym dalej w treści umowy „ Inspektorem Nadzoru ",  który przejął obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem  inwestycji.

2.Zamawiający oświadcza, że w dniu 31.12.2012r. zawarł umowę nr U/K/3/GM/4/12 z konsorcjum firm:

PRO - EKOTECH Tomasz Pecka z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  przy ul. Grunwaldzkiej 3a/15  oraz INVESTEKO S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103,  który przejął obowiązki w zakresie wykonywania czynności Nadzoru Autorskiego.

3.Niniejsze zamówienie realizowane będzie zgodnie z umową z dnia 30.03.2012 nr POIS.02.02.00-00-002/11 o dofinansowanie zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach oraz na zasadach określonych w dokumentach wymienionych poniżej:

1) umowa  (niniejszy dokument),

2) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego  w trakcie prowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia,

3) oferta Wykonawcy.

4.Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.  Nr 113 poz.759 z pózn. zm.)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania na rzecz Zamawiającego całości zakresu usług i robót budowlanych  stanowiących przedmiotu umowy dla inwestycji

„Oczyszczenia i zabezpieczenia przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizację terenu przyległego ” realizowanej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich   w zakresie rzeczowym obejmującym :

1) wykonanie usług polegających w szczególności na:

a) odpompowaniu osadów dennych z komory tymczasowej,

b) przepompowaniu osadów dennych ze stawu do kwatery tymczasowej,

c) przewiezieniu odwodnionych osadów dennych do utylizacji,

d) utylizacji osadów dennych w spalarni odpadów lub w współspalarni,

e) zasypaniu węglem aktywnym powierzchni komory wraz  z jego utylizacją.

2) wykonanie  robót budowlanych polegających w szczególności  na:

a) budowie tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina w Świętochłowicach,

b) budowie bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych „Hajduki” w kierunku stawu Kalina w Świętochłowicach.

c) budowie pompowni głównej wraz z rurociągiem tłocznym,

d) rozbiórce istniejącej komory retencyjnej,

e) odbudowie wartości przyrodniczej terenu ( renowacja szaty roślinnej, korekta ukształtowania brzegów/skarp, budowa drogi technicznej o nawierzchni naturalnej biologicznie czynnej),

f) budowie oświetlenia wokół stawu

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa  dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  oraz specyfikacja istotnych  warunków zamówienia, które  stanowią integralną częścią umowy.

3. Przedmiot umowy powinien być wykonany  przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami umowy,  zasadami   sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa,  a   także w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  i  specyfikację istotnych   warunków  zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  Zamawiającemu następujących dokumentów:

a).kart przekazania odpadów zawierających określenie ilości odpadów przekazanych  do unieszkodliwienia, podpisanych zarówno przez wykonawcę robót jak i firmę, która unieszkodliwi odpady.

b).dokumentacji powykonawczej wraz z obmiarem geodezyjnym zrekultywowanej powierzchni terenu oraz inwentaryzacją liczby nasadzeń drzew, krzewów oraz wykonanej powierzchni trawiastej.

c). pozwolenia zintegrowanego oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanych przez właściwe organy, posiadanych przez podmiot przyjmujący i przetwarzający odpady

5.Wykonawca zobowiązany jest do  przedłożenia Zamawiającemu  potwierdzenia wystawionego przez odbiorcę odpadów, w którym  zakład utylizacyjny zobowiąże się do termicznej utylizacji osadów, węgla aktywnego oraz skażonej ziemi powstałych w trakcie realizacji projektu w ich pełnej ilości.

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie papierowej projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkie zezwolenia w tym zezwolenie na realizację inwestycji opisanej w niniejszej umowie.

2.Inspektor Nadzoru  przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3.Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbiorów robót i prac według zasad przewidzianych w § 8 umowy oraz do terminowej zapłaty za wykonane prace według przewidzianych zasad w § 5 umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.Wykonawca przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż do 7 dni od zawarcia umowy przedłoży Inspektorowi Nadzoru:

1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

2) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), wraz z kopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.

2.Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu Ubezpieczenie Kontraktowe Budowy od strat i szkód, w tym szkód na osobie lub mieniu spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, które mogą zaistnieć w związku z realizacją inwestycji, na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Wykonawca ubezpieczy roboty, sprzęt łącznie z kosztami transportu, urządzenia i materiały. Polisa będzie w mocy do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody płatności, a w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy odpowiednio przedłuży to ubezpieczenie bez dodatkowego wynagrodzenia.

3.Wykonawca zobowiązany jest do:

1) informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą spowodować zmianę zakresu robót lub terminu ich zakończenia;

2) kompletowania w trakcie realizacji robót  dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010r, Dz. U. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

3) naprawienia na własny koszt szkody lub zniszczenia mienia, które wyrządził Zamawiającemu lub osobie trzeciej, w związku lub przy wykonywaniu robót,

4) posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

5) zapewnienia dla czasowo przebywających przedstawicieli: Zamawiającego, organów kontrolujących realizację przedmiotu zamówienia – odzieży ochronnej zgodnie z wymaganiami BHP (minimum 5 kompletów),

6) zapewnienia bezpłatnie na czas realizacji umowy dla Zespołu Inspektora Nadzoru podwójnego (około 30m2) kontenera jako biura budowy z wyposażeniem (grzejniki, instalacja elektryczna) wraz z bezpłatnym udostępnieniem energii elektrycznej na potrzeby pracy biura oraz bezpłatny dostęp do sanitariatów,

7) utrzymywania terenu i zaplecza budowy (w tym pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie o pow. min 36m2 dla min 20 osób ze stołem i krzesłami wraz z dostępem do Internetu) w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci, na koszt Wykonawcy

8) zabezpieczenia i stałego dozoru terenu i zaplecza budowy,,

9) wykonania w razie konieczności i uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem dróg dojazdowych i dojść 
(z zapewnieniem możliwości dojść i dojazdów do posesji oraz dowozu towarów do lokali użytkowych), placów utwardzonych i oznakowania (w razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia aktualizacji projektu organizacji ruchu ). Całość kosztów związanych z tymczasową organizacją usługi ( oznakowanie, bariery ochronne, przejścia, trapy itp. ) ponosi Wykonawca.

10) zapewnienia na własny koszt, obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie
wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.

11) stosowania przepisów ustawy z dnia z dnia  14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U.  2013r. nr 21)  oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami  wytworzonymi  w wyniku realizacji przedmiotu umowy:

12) rozeznania rynku i przedstawienia Inspektorowi Nadzoru najkorzystniejszej oferty na wywóz i składowanie materiałów wtórnych np. złomu

13) przedkładania Zamawiającemu wystawionych przez składowisko pisemnych potwierdzeń przekazania materiałów wtórnych, w terminie do 7 dni od ich oddania, w celu przekazania ich do Zamawiającego i wystawienia faktury VAT,

14) naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowania czystości dróg m. in. poprzez mycie kół pojazdów przed wyjazdem z terenu lub zaplecza budowy.

15) ponoszenia kosztów zużycia mediów wraz z innymi kosztami eksploatacyjnymi związanymi z realizacją o przedmiotu umowy,

16) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w momencie zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru końcowego pełnej dokumentacji powykonawczej w pięciu egzemplarzach papierowych oraz w trzech egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD lub DVD pełnej wersji dokumentacji, w jakości umożliwiającej druk. Dokumentacja powykonawcza, w myśl przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity z 2010r. Dz. U. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności:

a) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi ( podpisany i opieczętowany przez Kierownika Budowy, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru branży, której ta część dokumentacji dotyczy ),

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do właściwego zasobu geodezyjnego,

c) dziennik budowy,

d) instrukcje techniczne,

e) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii – poświadczone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy),

f) zestawienie wyników badań jakości wody wykonanych przez akredytowane laboratorium

17) wykonania wszystkich czynności, także nie przewidzianych wprost w umowie, w celu przygotowania protokołu odbioru robót, w szczególności: dostarczenie wszystkich dokumentów, ukończenie wszystkich robót i dokonanie ich prób włącznie z usunięciem wszelkich wad, przeprowadzeniem rozruchu urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, a także przeprowadzeniem niezbędnych instruktaży, łącznie z poniesieniem kosztów materiałów i mediów użytych do rozruchów.

18) uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi.

4.Wykonawca oświadcza, iż niniejsze zamówienie realizowane będzie zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity z 2010r, Dz. U. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),   i zapewnia wykonanie robót zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

5.Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wykonawczą, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót (zwany  dalej  „Harmonogramem”), który zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego po uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru. Zatwierdzony harmonogram będzie integralną częścią umowy.

7.Harmonogram zostanie sporządzony w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie.

8. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, obowiązujące w okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia trwałości  projektu.

9. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

§ 4

CZAS REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania przedmiotu  umowy strony ustalają do dnia  31.07.2015 roku.

§ 5

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowo – kosztorysowe łączne na kwotę brutto……… zł (słownie ……………………), netto ………..zł (słownie…....................................…..)

uwzględniając poniższe wartości i sposób rozliczeń:

1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych  określonych  w § 1 ust.1 pkt 2) w wysokości:

…………..........zł netto  słownie netto.............................................................................. ………………………

..........................zł brutto słownie brutto...................................................................................................................

VAT ………………zł, tj. ………%.

2) wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie usług określonych  w §1 ust. 1 pkt 1) w wysokości:

…………..........zł netto  słownie netto.............................................................................. ………………………

..........................zł brutto słownie brutto...................................................................................................................

VAT ………………zł, tj. ………%.

2.Strony ustalają następujące zależności pomiędzy pozycjami kosztorysowymi rozliczenie wg § 5 ust.1 pkt 2:

1) objętość osadu odwodnionego do załadunku i unieszkodliwienia w spalarni – Vu [m3].

2) ciężar osadu poddanego unieszkodliwieniu w spalarni – Vs=Vu*1.2 [Mg], ρ=1,2 Mg/m3.

3) objętość nawodnionego osadu przepompowywanego ze stawu do kwatery tymczasowej Vp=Vu/0,66

( przyjęto nawodnienie osadu 34% objętości )

4) krotność wykonania robót związanych z „ Usypaniem  na powierzchni osadów warstwy grub. 5-8 cm węgla aktywnego ziarnistego o granulacji 1,4 - 4,8 mm ”, oraz „Unieszkodliwieniem  termicznym  węgla aktywnego w spalarni”

3.W cenie oferty zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z pełnym uzyskaniem zamierzonego efektu ekologicznego.

4.Płatność faktur dokonywana będzie przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia  faktury Zamawiającemu wraz z dołączonymi do niej protokołami potwierdzającymi wykonanie usługi. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego według klasyfikacji budżetowej dział 900, rozdział 90002.

5.Błędnie wystawiona faktura zostanie odesłana Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia.

6.W razie stwierdzenia różnic między ilością robót/usług określonych przedmiarem robót,  a rozliczanych kosztorysowo zgodnie z § 5 ust.1 pkt 2 planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych, Wykonawca jest zobowiązany:

1) powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

2) przedłożyć obmiar robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

3) przedłożyć kosztorys celem zatwierdzenia go przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

7. Końcowe wynagrodzenie  należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego  w § 1 ust.1 umowy zostanie ustalone w oparciu o obmiar powykonawczy,  tylko w odniesieniu do usług określonych w § 1 ust.1 pkt 1),  stanowiący podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę wraz z dokumentami odbiorowymi.

8. Zamawiający po ustaleniu różnic, o których mowa w ust. 6 oraz wartości robót lub w przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy dotyczącego robót, o których mowa w § 13 ust. 8  umowy  ma prawo zastosować korektę ceny kosztorysowej netto wraz z należnym podatkiem VAT:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu ilościowego – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec obniżeniu o kwotę wynikającą z zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy.

b) w przypadku zwiększenia zakresu ilościowego – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę wynikającą z kosztorysu powykonawczego, z zastrzeżeniem, że dopłata nastąpi na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy, wraz z należnym podatkiem VAT po zabezpieczeniu środków finansowych przez Zamawiającego.

9.Ceny jednostkowe robót podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie i obowiązują do końca realizacji przedmiotu umowy i będą obowiązujące przy rozliczaniu robót/usług rozliczanych kosztorysem powykonawczym.

10. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia:

1) ustala się możliwość rozliczania robót budowlanych/usług wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego miesięcznymi fakturami przejściowymi do wysokości 70%  kwoty podanej w § 5 ust. 1 umowy. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie w przypadku:

a) robót/usług objętych rozliczeniem ryczałtowym – częściowy  protokół odbioru robót/wykonania usługi  uwzględniający  wykonane w danym  okresie i odebrane roboty/usługi zagregowane (zgrupowane) zgodnie z harmonogramem,

b) robót/usług objętych rozliczeniem kosztorysowym – częściowy   protokół odbioru robót/ wykonania usługi  na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Powyższe protokoły muszą uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.

2) fakturę końcową na pozostałą kwotę umowną za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego.

3) w przypadku robót zafakturowanych, w których występują roboty wykonane przy pomocy podwykonawcy,  warunkiem dokonania zapłaty przez Zamawiającego w umówionym terminie jest przedłożenie inspektorowi nadzoru, nie później niż 10 dni przed wskazanym terminem zapłaty, oryginałów dokumentów poświadczających zapłatę za zakres robót powierzonych podwykonawcom. Akceptowanymi przez Zamawiającego dokumentami są: potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu  należności wszystkich zobowiązań finansowych na dzień składania oświadczenia za zakres robót powierzony podwykonawcy, a w przypadku robót,  na które Wykonawca nie wystawił faktury  stosowne oświadczenie Wykonawcy.

11.Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wystawienia kilku faktur częściowych na dany zakres robót.

12.Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

13.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego    Wynagrodzenia.

14. Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego z    przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia .

15. Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 6

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca nie później niż 28 dni kalendarzowych przed planowanym  zleceniem  podwykonawcy wykonania  robót, przedłoży Zamawiającemu, za pośrednictwem inspektora nadzoru, projekt umowy z podwykonawcą,
2. Zamawiający po otrzymaniu opinii inspektora nadzoru  podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy, jeżeli Zamawiający  nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

3.Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą Wykonawca przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót przedłoży Zamawiającemu zawartą umowę z podwykonawcą. Jeżeli tekst zawartej umowy różnił się będzie od uzgodnionego tekstu projektu umowy, Zamawiający uzna taką umowę za niezawartą i będzie się uważało, że nie wyraził na nią zgody.

4.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji  robót podwykonawcy, Wykonawca jest  zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

5. Jeżeli podwykonawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane roboty, które zostały odebrane i poświadczone do zapłaty to:    
Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że sumy należne podwykonawcy zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi racjonalnych i uzasadnionych zarzutów wobec podwykonawcy lub nie dostarczy dowodów, że sumy podwykonawcy należne zostały zapłacone, Zamawiający wypłaci podwykonawcy, w terminie płatności określonym w umowie z podwykonawcą, kwoty na które Wykonawca zalega.

6.Wierzytelności nabyte względem Wykonawcy z tytułu tak zapłaconych kwot na rzecz podwykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo potrącić z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

7.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność na zasadach ogólnych za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 7

OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY

1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do  kontaktów z Wykonawcą Zamawiający ustanawia następujące osoby:

a) ………………………………………………………………................................................................................

b) ……………………………………………………………….................................................................................

2. Ze strony Wykonawcy  do realizacji przedmiotu umowy  a także do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca ustanawia następującą osobę:

a) Kierownik budowy  …......................................................………....................................................................

3. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za prawidłowe realizowanie przedmiotu umowy będą:

a) Kierownik budowy ………………………………………………........................................................................

b) Kierownik robót instalacyjnych …......................................................……….......................................................

c) Kierownik robót branżowych w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ................................................................................................................................................

§ 8

ODBIORY

1.W trakcie realizacji i po wykonaniu robót i usług będą dokonywane  następujące odbiory :

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiór urządzeń, materiałów,

c) odbiór częściowy robót,

d) odbiór końcowy robót (ostateczny),

e) odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji.

2.Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

3.Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru końcowego Inspektorowi Nadzoru niezwłocznie po zakończeniu robót i przygotowaniu kompletnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne Miasta. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru zapisem w dzienniku budowy.

4.Odbiór końcowy Nadzór Inwestorski  przeprowadzi po przyjęciu kompletu dokumentów odbiorowych, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.Nadzór Inwestorski łącznie z Zamawiającym, rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie do 14 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy to Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy realny termin do ich usunięcia uwzględniający złożoność techniczną wad.

7.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy realny termin do ich usunięcia.

8.Końcowy odbiór gwarancyjny  Nadzór Inwestorski  łącznie z Zamawiającym rozpocznie w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Końcowy odbiór gwarancyjny zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez Strony. Protokół będzie podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady.

§ 9

RĘKOJMIA ZA WADY

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonywanej na zasadach określonych w kodeksie cywilnym wygasa po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego (ostatecznego) przedmiotu umowy.

§ 10

GWARANCJA JAKOŚCI

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych oraz  użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały wchodzące w zakres przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz 24 miesiące gwarancji na zamontowane urządzenia, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2.Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe.

3.W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które zostały spowodowane

przez wady, lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

4.Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

5.Zamawiający lub Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie pisemnie (pocztą, faksem lub mailem). Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na

ich usunięcie.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił usunięcia wad, to

Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku

Zamawiający ma prawo do potrącenia należności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie (pocztą, faksem lub mailem) kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin  Inspektor Nadzoru sporządzi protokół zawierający  poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych. Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do odnotowania w protokole sporządzonym na skutek oględzin, że Wykonawca odmówił usunięcia wad i jednostronnego jego podpisania, oraz będzie uprawniony do podjęcia działań zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

8.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

9.Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie    zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez  ustawę  Prawo zamówień publicznych (art. 148   ust. 1 ustawy ) w wysokości  10%  zaoferowanej ceny ofertowej (brutto)  tj. kwotę ......................... ..................………… zł słownie : .........................................................................................................................

2.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany     przez Zamawiającego.

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty     wadium na poczet zabezpieczenia.

4.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym    rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami   wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o  koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy   Wykonawcy.

5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub     kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych  ( art. 148 ust. 1 ustawy ) .

6.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez     zmniejszenia jego wysokości.

7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez    Zamawiającego za należycie wykonane.

8.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %  wysokości zabezpieczenia.

9.Kwota, o której mowa w ust. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za     wady.

10.W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca  dostarczy       Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej   formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

§ 12

KARY UMOWNE

1. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązania umownego opisanego w § 3 ust.1,  ust. 2 oraz  ust.6  niniejszej umowy dla którego uzgodniono umownie termin wykonania  w wysokości 15 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

b) za zwłokę w wykonaniu całości przedmiotu umowy dla którego uzgodniono termin wykonania w § 4   niniejszej umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy zakończony dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy  w wysokości 0,05 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy zakończony dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

d) za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy , w wysokości 10 %  kwoty zabezpieczenia określonej w § 11 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,

e) za odstąpienie od umowy  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca  w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego  w § 5 ust. 1 umowy.

2) Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia łącznego brutto określonego  w § 5 ust. 1 umowy.

3.Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia łącznego brutto, określonego  w § 5 ust. 1 umowy.

4.Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość kary.

§ 13

ZMIANA UMOWY

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy , w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.

2.Zmiana przedmiotu umowy może nastąpić, gdy wystąpią:

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy  stosownie do obowiązującej stawki  podatku VAT.

2) termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminu wykonania umowy z powodów niezawinionych przez wykonawcę, pod warunkiem, że wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

b) zmiany terminu wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

c) zmiany terminu wykonania umowy w wyniku zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

3) konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy  z przyczyn nieleżących  po stronie Wykonawcy takich jak  utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

3.Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

4.W przypadku, gdy wniosek Wykonawcy zawierać będzie wystąpienie o zatwierdzenie zwiększonego zakresu ilościowego, wówczas do wniosku należy dołączyć, w zależności od charakteru prac:

a) dokumenty jednoznacznie określające rodzaj i zakres robót wraz z określeniem zmiany sposobu wykonania

elementu lub technologii lub zmianie cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji pierwotnej.

pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

b) kosztorys  robót zawierający zestawienie planowanych prac do wykonania i przewidywanych kosztów oraz

zestawienie prac ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, które nie będą wykonywane;

Wniosek Wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru, który  w ciągu 14 dni przeanalizuje otrzymane

dokumenty i przedstawi Zamawiającemu ocenę w formie ogólnej rekomendacji oraz przekaże Zamawiającemu

do zatwierdzenia. Zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek  jest podstawą do korekty ceny kosztorysowej

netto wraz z należnym podatkiem VAT zgodnie z zapisem § 5 ust. 8 umowy.

5.Zmiany umowy w zakresie zasad i terminów jej realizacji wymagają zgody Instytucji Wdrażającej, pod rygorem nieważności.

6.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 14

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:

1) w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia.

2) Wykonawca nie podjął realizacji robót pomimo przekazania terenu budowy, w ciągu 30 dni od daty przekazania terenu budowy, chyba że podjęcie realizacji robót wynika z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca,

3) wartość naliczonych łącznie kar umownych osiągnie kwotę określoną w  §12  ust.3  umowy.

4)Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót na okres dłuższy od jednego miesiąca, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca,

5)Wykonawca jest w zwłoce w realizacji robót w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego o co najmniej jeden miesiąc;

6)Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia.

2.W sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 1 Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3.Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia z podaniem przyczyn odstąpienia i stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Z chwilą skutecznego odstąpienia umowa ulega zakończeniu i z tą chwilą następują skutki odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy wynikać będzie z protokołu odbioru robót sporządzonego przez Strony na dzień odstąpienia od umowy.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym dla siedziby Zamawiającego .

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o odpadach, prawa ochrony środowiska oraz kodeksu cywilnego.

3.Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:

a) załącznik nr 1 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

b) załącznik nr 2 - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót      budowlanych,

c) załącznik nr 3 – oferta wykonawcy

d) załącznik nr 4 – zezwolenie na realizację inwestycji

e) załącznik nr 5 – harmonogram rzeczowo – finansowy

f) załącznik nr 6 – polisa kontraktowa

g) załącznik nr 7 – dokument gwarancyjny

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa ( 2 ) egzemplarze  dla Zamawiającego, jeden ( 1 ) egzemplarz  dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             WYKONAWCA

……………………….							       ……………………….