UCHWAŁA Nr XXXIX/309/2001

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie : planu rzeczowego zadań inwestycyjnych i zadań remontowych

w  2002 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 .03 1990 o samorządzie gminnym

/tekst jedn. Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zmian./ oraz w związku z  § 1 pkt  a uchwały nr XIV/101/95 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 sierpnia 1995r.

w sprawie : procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Rada Miejska w Świętochłowicach

u c h w a l a  :

- Przyjąć plan rzeczowy  zadań inwestycyjnych  do realizacji    w 2002 roku  stanowiący załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

- Przyjąć plan rzeczowy zadań remontowych do realizacji w 2002 roku stanowiący

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

- Sfinansować realizację planu rzeczowego ze środków budżetu miasta na 2002 rok

- Upoważnić Zarząd Miasta do dokonywania zmian planu rzeczowego w ramach

Ogólnego limitu wydatków na inwestycje i remonty

- Dopuszcza się możliwość przesuwania  kwoty wydatków w poszczególnych

pozycjach  nie przekraczając  ogólnego limitu wydatków na  inwestycje i remonty.

6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/309/2001

Rady Miejskiej w Św-cach z dnia 28.11.2001 r.

PLAN   ZADAŃ    INWESTYCYJNYCH

NA  2002  ROK

1.Modernizacji ulicy Katowickiej na odcinku od

ul. Bytomskiej do ul. Szkolnej wraz z placem

kościelnym i ul. Pocztową                                                                            2.500.000 2002r.

2.500.000 2003r.

2.Adaptacje  budynku po hotelu przy ul. Chopina

na budynek mieszkalny                                                                          2.000.000 2002r.

2.000.000 2003r.

3.Wykonanie instalacji gazowej lub elektrycznej zasilającej

piece kuchenne w budynku przy ul. Pieczki 4-6,8-10

/wykonawstwo /                                                                                           200.000 2002r.

4.Adaptacja budynku zakupionego od Przedsiębiorstwa „Prinżbud”

budynku administracyjnego na budynek mieszkalny                                   150.000 2002r.

350.000 2003r.

5.Montaż instalacji c.o. przy ul. Polnej 39-41-43,

Polaka 4-6-8, Łagiewnicka 62                                                                     450.000

6.Wykon. drogi dojazdowej do posesji przy ul. Lampego 7                             100.000

7.Wykonanie nowych punktów świetlnych w mieście                                        80.000

w tym Lazara/Czajora

8.Rozbudowa Szpitala nr 2                                                                            200.000 2002r.

3.800.000 2003r.

RAZEM             5.680.000 zł 2002r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/309/2001

Rady Miejskiej w Św-cach z dnia 28.11.2001 r.

PLAN      REMONTÓW

NA 2002 ROK

- Remonty dróg, chodników i placów                                          	1.700.000

-ul. Bytomska- remont nawierzchni jezdni wraz z torowiskiem

na odcinku od ul. Granitowej do ul. Dworcowej i chodników

od ul. Granitowej wzdłuż Plusa                                                           1.000.000 2002r.

1.200.000 2003r.

-ul. Bytomska- remont chodnika na odcinku

od ul. Chorzowskiej do ul. Ślęzan  (proj. w trakcie)                                 70.000

-ul. Górnicza i Chopina-remont nawierzchni jezdni i chodnika             550.000

-remonty dróg i chodników osiedlowych                                                80.000

2. Remonty bieżące dróg gminnych-jezdnie                                                500.000

-chodniki                                             200.000

3. Remonty bieżące dróg powiatowych- jezdnie                                         500.000

-chodniki                                        200.000

4. Remonty budynków komunalnych                                                     3.500.000

5. Remonty szkół:                                                                           1.250.000

SP nr 1- ocieplenie, wykonanie projektu remontu inst. c.o.                     300.000

SP nr 2-ogrodzenie, elewacja sali gimnastycznej, winda

przyschodowa                                                                             300.000

SP nr 3 - projekt remontu kapitalnego                                                       50.000

SP nr 17-adaptacja ubikacji parteru w bud. A dla osób nie-

pełnospr., renowacja parkietu sali gimnast., podjazd

dla osób niepełnosp. + winda przyschodowa                               50.000

SP nr 19 - boisko-tartan                                                                         110.000

Zespół Szkół Zawodowych nr 1- projekt remontu                                 50.000

Gimnazjum nr 4-  wykonanie nowej nawierz. sali gimn.                        80.000

#### Gimnazjum nr 5 - wymiana parkietu w s. gimn.                                           80.000

Remonty bieżące: -w szkołach podstawowych                                        90.000

-w gimnazjach                                                            50.000

-w szkołach średnich i specjalnych                            90.000

6. Przedszkola-remonty bieżące                                                            100.000

7. Roboty awaryjne w szkołach i przedszkolach                                   100.000 (rezerwa)

8. Remont Szpitala nr 2                                                                        2.500.000 2002r.

5.500.000 2003r.

9. Dom Kultury „Grota”- remont dachu (kosztorys w trakcie)                  50.000

10. MDK-dokończenie wymiany okien                                                       30.000

11. Biblioteki-remonty bieżące                                                                    50.000

12. Domy Pomocy Społecznej

-DPS „Złota Jesień”- wymiana okien                                                     50.000

13. Przychodnia Zdrowia w Chropaczowie i Lipinach oraz

przy ul. Zubrzyckiego

-roboty ogólnobudowlane i adaptacyjne                                             150.000

14. Remonty awaryjne w gminnych jednostkach organiz.                   70.000 (rezerwa)

15. DK „Zgoda”-  wymiana instalacji c.o.                                               350.000

16. Rezerwa na remonty nieprzewidziane w infrastrukturze

miejskiej                                                                                            100.000

##### RAZEM:     11.400.000zł

UZASADNIENIE

W przekładanym Radzie Miejskiej projekcie planu rzeczowego zadań

Inwestycyjnych i remontowych na rok 2002 ujęto zadania priorytetowe i ważne

dla miasta, a dotyczące :

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;

- modernizacji i remontu dróg;

- remontów placówek oświatowych i służby zdrowia

Plan rzeczowy zadań inwestycyjnych i remontowych jest jednym z

podstawowych elementów planu wydatków budżetu miasta na  2002 rok.

Realizacja ujętych w nim zadań na pewno poprawi stan techniczny i standard

Obiektów komunalnych w mieście.

Podjęcie tej uchwały w chwili obecnej pozwoli Zarządowi Miasta na

niezwłoczne uruchomienie procedur przetargowych i przyśpieszenie realizacji

zadań w ciągu roku.

Ponadto pozwoli nam to również na skoordynowanie realizacji zaplanowanych

Zadań inwestycyjnych i remontowych z właścicielami uzbrojenia podziemnego

i dostawcami mediów.

Zapis w punkcie 4 niniejszej Uchwały Zarząd Miasta rozumie tak, że

nie wszystko można idealnie zaplanować i że w ciągu roku mogą zaistnieć

okoliczności uzasadniające lub wymuszające korektę planu rzeczowego; wówczas Zarząd Miasta będzie miał możliwość wprowadzenia tych zmian.

Oczywiście nie będą one dotyczyły zadań priorytetowych i głównych lecz pozostałych.