Protokół

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Świętochłowicach

działalności Prezydenta Miasta  w zakresie zadań realizowanych

przez Wydział Inwestycji i Remontów w 2012 roku

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 8 lutego 2013 roku do 22 lipca 2013 roku. Na posiedzeniach Zespołu Kontrolnego obecni byli:

- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych UM w Świętochłowicach – Grażyna Ciesiołka

Zakres kontroli obejmował całość zadań inwestycyjnych i remontowych prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów w roku 2012.

W trakcie kontroli, która w swej części zasadniczej obejmowała pracę nad dokumentem sporządzonym przez odpowiedni Wydział UM pt. „Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w układzie wykonawczym budżetu miasta, z uwzględnieniem zmian budżetowych dokonanych w trakcie okresu sprawozdawczego”, poddano wzmiankowany dokument szczegółowej analizie pod względem wykonywanych zadań inwestycyjnych i remontowych w 2012 roku, planowanych i rzeczywistych terminów ich wykonania a także  zakładanych oraz rzeczywistych nakładów poniesionych przez Gminę na realizację poszczególnych zadań remontowych i inwestycyjnych.

Zespół Kontrolny zaprosił na posiedzenie Zespołu w dniu 22 lipca 2013r. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Spraw Komunalnych, który z dniem 8 maja 2013 roku, przejął obowiązki poprzedniego Wydziału Inwestycji i Remontów, Panią Grażynę Ciesiołkę, która odpowiedziała na szereg pytań członków Zespołu Kontrolnego oraz wyjaśniła kwestie, które w opinii członków Zespołu Kontrolnego wydawały się szczególnie ważne i istotne dla miasta, jak np.:

- Budowa zjazdu i wjazdu z DTŚ – projekt;

- Budowa drogi w rejonie ul. Zielonej – projekt;

- Remonty bieżące w Urzędzie Miejskim;

- Remonty bieżące i awaryjne w szkołach podstawowych;

- Roboty bieżące i awaryjne w przedszkolach;

- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1;

- Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum nr 5 na dodatkowe sale lekcyjne;

- Remonty bieżące i awaryjne w gimnazjach specjalnych;

- Remonty bieżące i awaryjne w liceach ogólnokształcących;

- PBW dobudowy dźwigu dla niepełnosprawnych w ZSO nr 2;

- Remonty bieżące i awaryjne w szkołach zawodowych;

- Termomodernizacja obiektów ZOZ w Świętochłowicach Etap I – docieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki;

- Dokończenie przebudowy budynku przy ul. Czajora 3 na żłobek;

- Modernizacja placówek CKŚ  - Przebudowa galerii zewnętrznej w DK „Zgoda”;

- Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z dostosowaniem dla potrzeb Muzeum Powstań Śląskich;

- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w technologii naturalnego stawu, na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR Skałka przy al. Parkowej 15;

- Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka jako miejsca rekreacji i wypoczynku – Przystań.

Zespół Kontrolny po zakończeniu posiedzenia i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Naczelnik stwierdził:

1. Zadania inwestycyjne i remontowe zlecane i koordynowane przez Wydział są prowadzone prawidłowo.

2. nie stwierdzono żadnych uchybień jednostki kontrolowanej pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności oraz celowości podejmowanych działań.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które po podpisaniu przez Zespół Kontrolny oraz kierownika podmiotu kontrolowanego otrzymują:

1. Prezydent Miasta – Dawid Kostempski (2 egz.)

2. Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Palka (1 egz.)

3. Komisja Rewizyjna (1 egz.)

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Rafał Łataś

Członek – Joachim Knechtel

Członek – Jerzy Migoń

Członek – Andrzej Miłek

Członek – Zbigniew Nowak

Członek – Jerzy Wawrzyczek

Kierownik podmiotu kontrolowanego

Prezydent Miasta Świętochłowice – Dawid Kostempski

Świętochłowice, dnia 8.08. 2013r