załącznik nr 8 wzór umowy

UMOWA  nr  ……  /IK/272/ZP/2013

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu  ….........................……..2013 r.

w  Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice  w imieniu którego działają: .........................................................................................…………………………

firmą:  …………...  z siedzibą w ……………….   NIP   …………., zarejestrowaną  w ……… pod numerem ……………, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

………………………...................................................................................................…………………….

§ 1

1.Po przeprowadzonym  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu    nieograniczonego,  Zamawiający zleca  a  Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: „Przebudowa kotłowni opalanej  węglem  w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. Sikorskiego 9  w Świętochłowicach –    etap I”

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie I etapu przebudowy kotłowni opalanej węglem w  budynku      szkoły, który  obejmuje:

a) demontaż dwóch kotłów żeliwnych;

b) wykonanie fundamentów pod nowe kotły;

c) montaż nowych kotłów wraz z czopuchami;

d) wymianę drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych stalowych;

e)wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej kotły.

3.Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje    techniczne wykonania i odbioru robót, z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy   materiały (wyroby) należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych.

4.Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami umowy,  zasadami    sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa a    także w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  specyfikację istotnych    warunków  zamówienia, stanowiące integralną część umowy.

5.Wykonawca  zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz    wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania  zamówienia oraz usunięcia wad w takim  zakresie, w    jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

§ 2

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: ……………...............................

2.Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: …………..........................

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  specyfikacją istotnych warunków  zamówienia  i uznaje te dokumenty  za podstawę  do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków     zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

b) Dokonanie odbioru końcowego i odbiorów częściowych.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy  należy:

a) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

b) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych –  zgodnie z   obowiązującymi w  tym zakresie przepisami, oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii  w   okresie  realizacji robót objętych  umową, dokonanie koniecznych uzgodnień w tym zakresie.

c) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

d) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,

e) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji  prac,

f) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,

g) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,

h) Protokolarne przekazanie złomu metalowego użytkownikowi budynku,

i) Przeprowadzenie na własny koszt wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz     uzyskanie od właściwych organów wymaganych zaświadczeń

3. Wykonawca jest wytwórcą oraz posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  o odpadach z     dnia  14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013.21.) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma     obowiązek w pierwszej   kolejności poddania  odpadów budowlanych odzyskowi a jeżeli z przyczyn      technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub     ekonomicznych, to  Wykonawca zobowiązany  jest do przekazania powstałych odpadów do     unieszkodliwiania.

4.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia

13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012. poz. 391 z późniejszymi  zmianami ) oraz ustawą z dnia 14.12.2012 o odpadach ( Dz. U. 2013.21.) .

§ 5

1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na  60  dni kalendarzowych, liczonych od daty     przekazania terenu budowy. Teren budowy zostanie przekazany w terminie do 7 dni od daty zawarcia     umowy.

2.Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się  pisemne zgłoszenie    Zamawiającemu  zakończenia robót i potwierdzenie tego faktu przez inspektora nadzoru.

3.Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi  protokół końcowy odbioru   robót, podpisany  przez    wyznaczonych w umowie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5.Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne     zabudowanych   materiałów.

§ 6

1.Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie  ustalone  na     podstawie  kosztorysu ofertowego w wysokości ……….. zł netto, ………….zł brutto   (słownie: ……………………. brutto)

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu     umowy.

3.Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę  wraz z protokołem odbioru      końcowego. Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego w zakresie uzgodnionym  przez      inspektora nadzoru do wysokości 80% wartości umownej. Pozostałe 20%  wartości umownej zostanie      zafakturowane po podpisaniu   końcowego  protokołu odbioru  robót.

4.Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowego     odbioru robót ( w przypadku faktur częściowych – protokół  odbioru fakturowanego zakresu)

5.Zapłaty faktur realizowane będą w ciągu  30  dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu    prawidłowo wystawionej faktury.

6.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr   konta …………………. wg klasyfikacji  budżetowej 801.80130.6050.

7.Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego   wynagrodzenia

9.Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego z    przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia .

10.Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

11. W przypadku wykonywania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę, świadczenia osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy, stwierdzającego dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawcy kwoty odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót zleconych przez Wykonawcę.

§ 7

1.Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy na okres 60  miesięcy,    a na  zamontowane  materiały i urządzenia -  gwarancji  producenta.

2.Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w  toku robót,      usuwane będą  niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni.

4.Niezależnie od gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi której okres wynosi    12 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego robót.

5.Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie   ustawowego terminu    rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto ,      liczone za każdy  dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  rękojmi za     wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień     opóźnienia, liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w     wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo     dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień     opóźnienia, staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 9

1.Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez  ustawę  Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości  10%  zaoferowanej ceny ofertowej (brutto)  tj. kwotę  …….zł.

słownie : ………………….

2.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego.

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

4.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym    rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami    wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o    koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy    wykonawcy.

5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub     kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

6.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez     zmniejszenia jego wysokości.

7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez    Zamawiającego za należycie wykonane.

8.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %       wysokości zabezpieczenia.

9.Kwota, o której mowa w pkt. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za     wady.

10.W przypadku  wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem , Wykonawca  dostarczy       Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej        formie niż gotówkowej , zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

§ 10

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach:

1) termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

b) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych,

2) konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

2.Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności .

3.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w    interesie  publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający     może odstąpić od umowy w terminie  30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania  części umowy.

§ 11

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożności  jego osiągnięcia,  mogą być skierowane na drogę postępowania w  sądzie powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

- ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

- ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane

2.Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do

informacji publicznej.

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden  egzemplarz dla      Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: