załącznik nr 8 wzór umowy

UMOWA  nr ……. /IK/272/ZP/2013

zawarta w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu  …………. r. w  Świętochłowicach pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice  w imieniu którego działają:

………………………..

……………………….

a   firmą……………… z siedzibą w  …………….  (NIP …………… ,  Regon: ……, ) zarejestrowaną w………… pod numerem………… zwaną  w dalszej części umowy  Wykonawcą, którego reprezentuje

……………...

§ 1

1.Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego,  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.: „Dobudowa dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 w Świętochłowicach”.

2.Przedmiot umowy obejmuje:

a/ Dobudowę dźwigu zewnętrznego dla niepełnosprawnych, łączącego wszystkie kondygnacje budynku budynku Urzędu Miejskiego.

b) Roboty przygotowawcze wyburzeniowe i demontaże.

c) Zainstalowanie platformy przyschodowej dla likwidacji bariery architektonicznej na

parterze budynku.

d) Odtworzenie stolarki wewnętrznej.

e) Roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.

f) Roboty wykończeniowe.

3.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

4.Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami umowy,  zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa a także w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,  i  specyfikację istotnych   warunków  zamówienia.

5.Wykonawca  zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz    wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania  zamówienia oraz usunięcia wad w takim  zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

6.Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Katowickiej 54 jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Świętochłowice oraz jest chroniony na mocy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice-  Gliwice, ul. Metalowców, ul. Wojska Polskiego, granica administracyjna Miasta.

7. Roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy realizowane będą na obiekcie czynnym.

§ 2

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: …….

2.Funkcję inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:  ………

§ 3

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, dokumentacją projektową, przedmiarami specyfikacją istotnych warunków   zamówienia  i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  i uznaje te dokumenty  za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 4

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy i specyfikacji istotnych warunków  zamówienia  do obowiązków Zamawiającego należy:

a) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

b) Dokonanie odbioru końcowego i odbiorów częściowych.

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy  należy:

a) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

b) Zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych   –  zgodnie z   obowiązującymi, w  tym zakresie przepisami, oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w  okresie  realizacji robót objętych  umową, dokonanie na własny koszt koniecznych uzgodnień w tym zakresie.

c) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem      przeciwpożarowym.

d) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki  prowadzenia robót .

e) Utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji  robót.

f) Oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi    przepisami.

g) Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po   zakończeniu robót.

i) Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie  ewentualnie uszkodzonych nawierzchni  lub obiektów sąsiadujących.

j) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,

k) Przygotowanie na własny koszt niezbędnej dokumentacji powykonawczej  w tym dokumentów na potrzeby odbioru i rejestracji    dźwigu przez  UDT oraz dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie

3. Wykonawca jest wytwórcą oraz posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy  o odpadach z      dnia  14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013.21.) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma      obowiązek w pierwszej   kolejności poddania  odpadów budowlanych odzyskowi a jeżeli z przyczyn       technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub    ekonomicznych, to  Wykonawca zobowiązany  jest do przekazania powstałych odpadów do   unieszkodliwiania.

4.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia  13.09. 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.  Dz. U. 2012.391 ) oraz ustawą   z dnia 14.12.2012 o odpadach ( Dz. U. 2013.21.).

§ 5

1.Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na  150  dni kalendarzowych, liczonych od daty zawarcia umowy. Teren  budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni od   daty zawarcia umowy.

2.Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się  potwierdzony przez inspektora   nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu   realizacji przedmiotu umowy.   Niezależnie od powyższego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w  formie pisemnej zakończenie robót.

3.Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia.

4.Odbiór końcowy przedmiotu umowy potwierdzi protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez     wyznaczonych w umowie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5.Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca załączy atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne   zabudowanych   materiałów i urządzeń.

§ 6

1.Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wykonawcy wynagrodzenie  ustalone  na   podstawie  kosztorysu ofertowego w wysokości ……. zł  netto, ………… zł brutto,  (słownie: brutto)

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu   umowy.

3.Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po podpisaniu  końcowego  protokołu odbioru  robót.

Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru  fakturowanego zakresu robót.

4.Zapłaty faktur realizowane będą w ciągu  30  dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu    prawidłowo wystawionej faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.

5.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy nr konta ………… wg klasyfikacji  budżetowej  750.75023.6050.

6.Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7.Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia.

8.Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 7

1.Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy na okres 60  miesięcy, a na  zabudowane materiały  -  gwarancji producenta.

2.Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3.Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte przy odbiorze lub w  toku robót, usuwane będą  niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni.

4.Niezależnie od gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi której okres wynosi 12 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego robót.

5.Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie   ustawowego terminu    rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

§ 8

1.Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wniesie   zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez  ustawę  Prawo zamówień publicznych (art. 148   ust. 1) w wysokości  10%  zaoferowanej ceny ofertowej (brutto)  tj. kwotę ……… zł.

Słownie:

2.Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego.

3.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty  wadium na poczet zabezpieczenia.

4.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami  wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o   koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy   Wykonawcy.

5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub   kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 148 ust. 1.

6.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez     zmniejszenia jego wysokości.

7.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez     Zamawiającego za należycie wykonane.

8.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 %     wysokości zabezpieczenia.

9.Kwota, o której mowa w pkt. 8 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za    wady.

10. W przypadku  wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem , Wykonawca dostarczy        Zamawiającemu dokumenty potwierdzające  przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej   formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto,   liczone za każdy  dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie  rękojmi za   wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień     opóźnienia,  liczone od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w     wysokości 20 %  wynagrodzenia brutto umowy.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo      dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień    opóźnienia, staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

3. Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego z   przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia .

§ 10

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach:

1.1 termin realizacji zadania może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

b) zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

c) decyzji nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji   robót  takich jak wstrzymanie budowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

1.2. konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy takich jak utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne.

2.Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmiany  umowy, stanowią uprawnienie     Zamawiającego nie  jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy  zmiana danych związanych z obsługą     administracyjno - organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do   kontaktów między stronami.

4.Każda zmiana winna być dokonana w formie pisemnego aneksu do umowy,  pod rygorem  nieważności.

5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie  publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający  może odstąpić od umowy w terminie  30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W takim  przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu   wykonania  części umowy.

§ 11

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożności  jego osiągnięcia,  mogą być skierowane na drogę postępowania w  sądzie powszechnym, właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych

- ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny

- ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane

2.Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do   informacji publicznej.

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  egzemplarz dla   Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: