#### UMOWA NR : …………………

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja terenu przyległego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II.-Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

zawarta w dniu ....................... w Świętochłowicach, pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP  627-10-08-169 ) zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym” , reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Świętochłowice  Pana Dawida Kostempskiego

a

..................................................................................................................................................................................

z siedzibą w …………………...............……............………. przy ul. …………………………………..............

NIP:…………………....................………………………., REGON:…………………………………................

zarejestrowany / wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w………………………………………………………………………………............…………………………

reprezentowany przez: ..........................................................................................................................................

zwaną w  dalszej części umowy „Wykonawcą”.

PREAMBUŁA

- Zamawiający oświadcza, że w dniu 24.10.2012r. zawarł umowę nr U/K/1/GM/1/2012 z firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 35,  w zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem  inwestycji,  zwaną  w dalszej części  umowy „ Inspektorem nadzoru ".

- Zamawiający oświadcza, że w dniu 31.12.2012r. zawarł umowę nr U/K/3/GM/4/12 z konsorcjum firm: PRO - EKOTECH Tomasz Pecka z siedzibą w Siemianowicach Śląskich  przy ul. Grunwaldzkiej 3a/15  oraz INVESTEKO S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, które objęło obowiązki w zakresie wykonywania czynności nadzoru autorskiego, zwanym w dalszej części  umowy „ Nadzorem autorskim "

- Niniejsze zamówienie realizowane będzie zgodnie z umową z dnia 30.03.2012r. nr POIS.02.02.00-00-002/11 o dofinansowanie zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach oraz na zasadach określonych w dokumentach wymienionych poniżej:

  - umowa  (niniejszy dokument),

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia,

  - oferta Wykonawcy.

- Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru oferty Wykonawcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej w dalszej części  umowy „ustawa Prawo zamówień publicznych”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania w terminach określonych niniejszą umową na rzecz Zamawiającego całości zakresu usług i robót budowlanych  stanowiących przedmiot umowy dla inwestycji „Oczyszczenia i zabezpieczenia przed wtórną degradacją stawu Kalina oraz rewitalizację terenu przyległego ” realizowanej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. – Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi, Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich   w zakresie rzeczowym obejmującym :

  - wykonanie usług polegających w szczególności na:

    - odpompowaniu osadów dennych z dna  tymczasowej kwatery,

    - transportu nieodwodnionych osadów z dna tymczasowej kwatery,

    - przepompowaniu osadów dennych  z dna stawu do kwatery tymczasowej,

    - przewiezieniu odwodnionych osadów dennych do utylizacji,

    - utylizacji osadów dennych w spalarni odpadów lub w współspalarni,

    - zasypaniu węglem aktywnym powierzchni kwatery wraz  z jego utylizacją.

  - wykonanie  robót budowlanych polegających w szczególności  na:

    - budowie tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina,

    - dokończeniu budowy bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych „Hajduki” w kierunku stawu Kalina 
w zakresie przewidzianym w przedmiarze robót,

    - budowie pompowni głównej wraz z rurociągiem tłocznym,

    - wykonanie zagospodarowania terenu po wykonanej rozbiórce zbiornika odcieków,

    - odbudowie wartości przyrodniczej terenu ( renowacja szaty roślinnej, korekta ukształtowania brzegów/skarp, budowa drogi technicznej o nawierzchni naturalnej biologicznie czynnej),

    - budowie oświetlenia wokół stawu Kalina

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa  dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz specyfikacja istotnych  warunków zamówienia, które jako załącznik nr 1 i 2, stanowią integralną część umowy.

- Przedmiot umowy powinien być wykonany  przez Wykonawcę  zgodnie z postanowieniami umowy,  zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,  przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa,  a   także w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

§ 2

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie papierowej projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkie posiadane zezwolenia, w tym zezwolenie na realizację inwestycji będącej przedmiotem  niniejszej umowy.

- Inspektor nadzoru  przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 8, 9 
i 10 umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbiorów robót i prac według zasad przewidzianych w § 8 umowy oraz do terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace według przewidzianych zasad 
w § 5 niniejszej umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową oraz uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. Oświadczenie powyższe nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za wady w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, że posiada oraz będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy zdolność finansową, doświadczenie i wiedzę, potencjał techniczny oraz będzie dysponował personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zgodnie z należytą starannością.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wykonawczą, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pomiarów stężenia substancji chemicznych w powietrzu 
w trakcie realizacji inwestycji na stanowiskach pracy oraz w najbliższej okolicy stawu Kalina.

- Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stężenia substancji chemicznych takich jak; fenol, cyjanki,  siarczany, benzen, toluen, ksylen oraz WWA, a także innych zidentyfikowanych szkodliwych substancji chemicznych. Pomiary należy  przeprowadzić  przed rozpoczęciem inwestycji oraz w trakcie jej trwania ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia pomiarów w okresie największego spodziewanego narażenia na czynniki chemiczne w trakcie wydobywania osadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, obowiązujące w okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia zakończenia trwałości  projektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pozwolenia  w zakresie termicznego przekształcania odpadów w procesie spalania lub współspalania odpadów o kodzie 16 10 01 i 06 13 02 wydane przez właściwy organ, obowiązujące w okresie od dnia rozpoczęcia  robót do dnia zakończenia projektu.

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót, ale nie później niż do 7 dni od zawarcia umowy przedłoży Inspektorowi nadzoru :

  - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

  - oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), wraz z kopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem 
o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.

- Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie kontraktowe budowy od strat i szkód, w tym szkód na osobie lub mieniu spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, które mogą zaistnieć w związku z realizacją inwestycji, na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy. Wykonawca ubezpieczy roboty, sprzęt łącznie z kosztami transportu, urządzenia i materiały. Polisa będzie w mocy do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody płatności, a w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy odpowiednio przedłuży to ubezpieczenie bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego zwanego  w dalszej części umowy „szczegółowym harmonogramem”. Zamawiający zatwierdzi szczegółowy harmonogram po uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru. Zatwierdzony szczegółowy harmonogram będzie integralną częścią umowy jako załącznik nr 5.

- Szczegółowy harmonogram, o którym mowa w ust. 10 powinien uwzględniać co najmniej:

  - terminy (czasokres) zaoferowane przez Wykonawcę o ofercie, których Wykonawca nie może zmienić, dotyczące  zakończenia budowy bariery fizycznej oraz zakończenia budowy tymczasowej kwatery odwadniania osadów wraz z systemem przelewów rurowych pozwalających na rozpoczęcie umieszczania w niej wydobytych osadów z dna stawu

  - kolejność, jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty i usługi stanowiące przedmiot umowy 
z podziałem na działy robót wynikające z kosztorysu ofertowego,

  - terminy wykonywania umowy, daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

  - kolejność zamawiania przez Wykonawcę materiałów urządzeń i dostaw na teren budowy w zakresie   niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych.

- W przypadku zmiany terminów realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  do zatwierdzenia po uprzedniej akceptacji Inspektora nadzoru uaktualniony szczegółowy harmonogram  w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminów realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do :

  - informowania Zamawiającego  oraz  Inspektora nadzoru o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą spowodować zmianę zakresu robót lub terminu ich zakończenia,

  - kompletowania w trakcie realizacji robót  dokumentacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.  z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), zwanej w dalszej części  umowy „ ustawa Prawo budowlane „.

  - naprawienia na własny koszt szkody lub zniszczenia mienia, które Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyrządził Zamawiającemu lub osobie trzeciej, w związku lub przy wykonywaniu robót,

  - posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

  - zapewnienia dla czasowo przebywających przedstawicieli: Zamawiającego, organów kontrolujących realizację przedmiotu zamówienia - odzieży ochronnej zgodnie z wymaganiami BHP (minimum 5 kompletów),

  - zapewnienia bezpłatnie na czas realizacji umowy dla zespołu Inspektora nadzoru podwójnego (około 30m2) kontenera jako biura budowy z wyposażeniem (grzejniki, instalacja elektryczna) wraz 
z bezpłatnym udostępnieniem energii elektrycznej na potrzeby pracy biura oraz bezpłatny dostęp do sanitariatów,

  - utrzymywania terenu i zaplecza budowy (w tym pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie o pow. min 36m2 dla min 20 osób ze stołem i krzesłami wraz 
z dostępem do Internetu) w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania na bieżąco odpadów i śmieci, na koszt Wykonawcy

  - zabezpieczenia i stałego dozoru terenu i zaplecza budowy przez cały czas trwania umowy,

  - wykonania w razie konieczności i uzgodnienia z odpowiednimi służbami Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, łącznie z wykonaniem dróg dojazdowych i dojść 
(z zapewnieniem możliwości dojść i dojazdów do posesji oraz dowozu towarów do lokali użytkowych), placów utwardzonych i oznakowania (w razie konieczności Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia aktualizacji projektu organizacji ruchu ). Całość kosztów związanych 
z tymczasową organizacją usługi (oznakowanie, bariery ochronne, przejścia, trapy itp.) ponosi Wykonawca,

  - zapewnienia na własny koszt, obsługi geodezyjnej i geologicznej w pełnym zakresie
wynikającym z realizacji przedmiotu umowy,

  - stosowania przepisów ustawy z dnia z dnia  14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U.  2013r. nr 21 z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.  Dz. U. z 2013r. nr 1232,  z późn. zm.) oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami  wytworzonymi  
w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

  - rozeznania rynku i przedstawienia Inspektorowi nadzoru najkorzystniejszej oferty na wywóz 
i składowanie materiałów wtórnych np. złomu,

  - przedkładania Zamawiającemu wystawionych przez składowisko pisemnych potwierdzeń przekazania materiałów wtórnych, w terminie do 7 dni od ich oddania, w celu przekazania ich do Zamawiającego 
i wystawienia faktury VAT,

  - naprawy na własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót oraz zachowania czystości dróg m. in. poprzez mycie kół pojazdów przed wyjazdem z terenu lub zaplecza budowy,

  - ponoszenia kosztów zużycia mediów wraz z innymi kosztami eksploatacyjnymi związanymi 
z realizacją o przedmiotu umowy,

  - sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w momencie zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru końcowego pełnej dokumentacji powykonawczej w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej  oraz w trzech egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD lub DVD pełnej wersji dokumentacji, w jakości umożliwiającej druk. Dokumentacja powykonawcza, zgodnie z przepisami  ustawy Prawo budowlane  musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe, w szczególności:

    - projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branżach z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi 
(podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy, projektanta oraz Inspektora nadzoru branży, której ta część dokumentacji dotyczy ),

    - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do właściwego zasobu geodezyjnego,

    - dziennik budowy,

    - instrukcje techniczne,

    - atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności (w przypadku dokumentu przedstawionego 
w kopii – poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy),

    - zestawienie wyników badań jakości wody wykonanych przez akredytowane laboratorium,

  - wykonania wszystkich czynności, także nie przewidzianych wprost w umowie, w celu przygotowania protokołu odbioru robót, w szczególności: dostarczenie wszystkich dokumentów, ukończenie wszystkich robót i dokonanie ich prób włącznie z usunięciem wszelkich wad, przeprowadzeniem rozruchu urządzeń i systemów zainstalowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, a także przeprowadzeniem niezbędnych instruktaży, łącznie z poniesieniem kosztów materiałów i mediów użytych do rozruchów.

  - uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia  Zamawiającemu następujących dokumentów :

  - kart przekazania odpadów zawierających określenie ilości odpadów przekazanych do unieszkodliwienia, podpisanych zarówno przez wykonawcę robót jak i firmę, która unieszkodliwi odpady,

  - dokumentacji powykonawczej wraz z obmiarem geodezyjnym zrekultywowanej powierzchni terenu oraz inwentaryzacją liczby nasadzeń drzew, krzewów oraz wykonanej powierzchni trawiastej,

  - pozwolenia zintegrowanego oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanych przez właściwe organy, posiadanych przez podmiot przyjmujący i przetwarzający odpady

- Wykonawca zobowiązany jest do  przedłożenia Zamawiającemu  potwierdzenia wystawionego przez odbiorcę odpadów, w którym  zakład utylizacyjny zobowiąże się do termicznej utylizacji osadów, węgla aktywnego oraz skażonej ziemi powstałych w trakcie realizacji inwestycji w ich pełnej ilości.

- Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.).

§ 4

TERMIN REALIZACJI, TERMINOWOŚĆ  WYKONANIA

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie  do dnia 30.11.2015r.,  w tym:

  - budowy bariery fizycznej w ciągu ...........................dni kalendarzowych,

  - budowy tymczasowej kwatery odwadniania osadów wraz z systemem przelewów rurowych pozwalających na rozpoczęcie umieszczania w niej wydobytych osadów z dna stawu w ciągu ...........................dni kalendarzowych

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem, aktualizowanym w toku realizacji umowy.

- Warunki realizacji robót winny uwzględniać wykonywanie robót  w cyklu trzy zmianowym  przez minimum 6 dni w tygodniu , a w przypadku zagrożenia dochowania terminu realizacji umowy w dni ustawowo wolne od pracy ( niedziele i święta ). Zakres robót planowany  do wykonania  na trzeciej zmianie  nie może zakłócać ciszy nocnej.

§ 5

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE ROBÓT

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowo – kosztorysowe łączne na kwotę brutto……… zł (słownie ……………………), netto ………..zł (słownie: .................................…..) uwzględniając poniższe wartości i sposób rozliczeń:

  - wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych  określonych  w § 1 ust.1 pkt 2) w wysokości: …………..........zł netto  słownie netto: ........................................, ..........................zł brutto słownie brutto................................................................................................................... VAT ……………zł

  - wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie usług określonych  w §1 ust. 1 pkt 1) w wysokości: …………..........zł netto  słownie netto.................................................................., ..........................zł brutto słownie brutto........................................................................................ VAT ………………zł

- W cenie oferty zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu wraz z pełnym uzyskaniem zamierzonego efektu ekologicznego.

- Płatność faktur dokonywana będzie przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia  faktury Zamawiającemu wraz 
z dołączonymi do niej bezusterkowymi protokołami potwierdzającymi wykonanie usługi. Bezusterkowy protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego według klasyfikacji budżetowej dział 900, rozdział 90002.

- Błędnie wystawiona faktura zostanie odesłana Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zapłaty wynagrodzenia.

- W razie stwierdzenia różnic między ilością robót/usług określonych przedmiarem robót,  a rozliczanych kosztorysowo zgodnie z § 5 ust.1 pkt 2 planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych, Wykonawca jest zobowiązany:

  - powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru,

  - przedłożyć obmiar robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru,

  - przedłożyć kosztorys celem zatwierdzenia go przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- Końcowe wynagrodzenie  należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego  w § 1 ust.1 umowy zostanie ustalone w oparciu o obmiar powykonawczy,  tylko w odniesieniu do usług określonych w § 1 ust.1 pkt 1),  stanowiący podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę wraz z dokumentami odbiorowymi.

- Zamawiający po ustaleniu różnic, o których mowa w ust. 6 oraz wartości robót lub w przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy dotyczącego robót, o których mowa w § 13 ust. 8  umowy  ma prawo zastosować korektę ceny kosztorysowej netto wraz z należnym podatkiem VAT:

  - w przypadku zmniejszenia zakresu ilościowego – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec obniżeniu o kwotę wynikającą z zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy,

  - w przypadku zwiększenia zakresu ilościowego – wynagrodzenie Wykonawcy może ulec podwyższeniu o kwotę wynikającą z kosztorysu powykonawczego, z zastrzeżeniem, że dopłata nastąpi na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy, wraz z należnym podatkiem VAT po zabezpieczeniu środków finansowych przez Zamawiającego.

- Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie i obowiązują do końca realizacji przedmiotu umowy i będą obowiązujące przy rozliczaniu robót/usług rozliczanych kosztorysem powykonawczym.

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia:

  - ustala się możliwość rozliczania robót budowlanych/usług wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiającego miesięcznymi fakturami przejściowymi do wysokości 70%  kwoty podanej w § 5 ust. 1 umowy. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie w przypadku:

    - robót/usług objętych rozliczeniem ryczałtowym – częściowy  protokół odbioru robót/wykonania usługi  uwzględniający  wykonane w danym  okresie i odebrane roboty/usługi  zgodnie 
z aktualnym szczegółowym harmonogramem,

    - robót/usług objętych rozliczeniem kosztorysowym – częściowy   protokół odbioru robót/ wykonania usługi  na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Powyższe protokoły muszą uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

  - do każdej faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będą zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, kopie faktur / rachunków wystawionych w okresie rozliczeniowym , przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, dowody zapłaty faktur rachunków

  - fakturę końcową na pozostałą kwotę umowną za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi w ciągu 7 dni od daty odbioru końcowego.

  - do faktury końcowej Wykonawca przedstawi zestawienie wszystkich faktur /rachunków zapłaconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót, oświadczenia wszystkich podwykonawców 
i dalszych podwykonawców o zapłacie przysługującego im wynagrodzenia w całości wraz 
z dowodami zapłaty ostatniej faktury / rachunku.

- Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia  w części równej sumie kwot wynikających  z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy wystawienia kilku faktur częściowych na dany zakres robót.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek umownych za nieterminową zapłatę należnego    wynagrodzenia.

- Ewentualne naliczone Wykonawcy  kary umowne zostaną  potrącone przez Zamawiającego 
z    przysługującego Wykonawcy  wynagrodzenia .

- Strony umowy  nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych, usług oraz związane z robotami budowlanymi dostawy lub usługi podwykonawcom. Powierzenie wykonania części zamówienia  podwykonawcom  nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec  Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca może:

  - powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

  - wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,

  - wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,

  - zrezygnować z podwykonawstwa.

- W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawie Prawo zamówień publicznych  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawie Prawo zamówień publicznych  Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do projektu zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy.

- Określony w umowie o podwykonawstwo  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej w ramach umowy o podwykonawstwo roboty, usługi lub dostawy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu w zakresie:

  - niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7  uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej  zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy w zakresie:

  - niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30  dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Postanowienia ust. 5-12 mają zastosowanie również do wszelkich zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego      podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tytułu zawarcia przez nich zaakceptowanej przez   Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiot stanowią roboty budowlane, lub z  tytułu zawarcia przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są   dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14 obejmie wyłącznie należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (bez odsetek) powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłaszania powyższych uwag.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7

OSOBY REPREZENTUJĄCE STRONY

- Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do  kontaktów z Wykonawcą Zamawiający ustanawia następujące osoby:

  - ………………………………………………………................................................................................

  - ………………………………………………….................................................................................

- Ze strony Wykonawcy  do realizacji przedmiotu umowy,  a także do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca ustanawia następującą osobę:

  - Kierownik budowy  ............................................………....................................................................

- Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za prawidłowe realizowanie przedmiotu umowy będą:

  - Kierownik budowy ………………………………………........................................................................

  - Kierownik robót instalacyjnych ............................................……….......................................................

  - Kierownik robót branżowych w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych ............................................................................................................................

§ 8

ODBIORY

- W trakcie realizacji i po wykonaniu robót i usług będą dokonywane  następujące odbiory :

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór urządzeń, materiałów,

  - odbiór częściowy robót,

  - odbiór końcowy robót (ostateczny),

  - odbiór gwarancyjny, polegający na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji.

- Żadna część robót nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora nadzoru, który powinien mieć możliwość sprawdzenia każdej roboty w tym robót zanikowych.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających, urządzeń, materiałów dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Nadzór.

- Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności dotyczących materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru końcowego Inspektorowi nadzoru niezwłocznie po zakończeniu robót i przygotowaniu kompletnej dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne Miasta. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy.

- Odbiór końcowy inspektor nadzoru przeprowadzi po przyjęciu kompletu dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 4.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy to Zamawiający może odstąpić od odbioru końcowego do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy realny termin do ich usunięcia uwzględniający złożoność techniczną wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający dokona odbioru końcowego i wyznaczy realny termin do ich usunięcia.

- Końcowy odbiór gwarancyjny  Nadzór Inwestorski  łącznie z Zamawiającym rozpocznie najpóźniej 
w terminie 14 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi. Końcowy odbiór gwarancyjny zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez Strony. Protokół będzie podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu rękojmi za wady.

§ 9

RĘKOJMIA ZA WADY

Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonywanej na zasadach określonych w kodeksie cywilnym wygasa po upływie 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego (ostatecznego) przedmiotu umowy.

§ 10

GWARANCJA JAKOŚCI

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych oraz  użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały wchodzące w zakres przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz 24 miesiące gwarancji na zamontowane urządzenia, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe.

- W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które zostały spowodowane przez wady, lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

- Zamawiający lub Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawcę o dostrzeżonej wadzie pisemnie (pocztą, faksem lub mailem). Zawiadomienie powinno zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na ich usunięcie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub odmówił usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku Zamawiający ma prawo do potrącenia należności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca pisemnie (pocztą, faksem lub mailem) kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin  Inspektor Nadzoru sporządzi protokół zawierający  poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych. Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru do odnotowania w protokole sporządzonym na skutek oględzin, że Wykonawca odmówił usunięcia wad i jednostronnego jego podpisania, oraz będzie uprawniony do podjęcia działań zgodnie 
z ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie i zgłoszone do odbioru.

§ 11

ROBOTY ZAMIENNE

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wykonanie ma służyć właściwej realizacji umowy, a które wynikły ze zmiany technologii wykonania robót, zmiany materiałów bądź urządzeń w stosunku do tych, które są określone w dokumentacji projektowej.

- Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia określonego w  §5 niniejszej umowy.

- Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie cen jednostkowych 
i wskaźników cenotwórczych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę dla tych robót oraz ilości faktycznie wykonanych przez Wykonawcę  i odebranych przez Zamawiającego  robót zamiennych. Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz 
z wyceną kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę.

- W przypadku zlecania Wykonawcy przez Zamawiającego  robót zamiennych, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona w § 5 ust. 1 oraz ust. 1 pkt 1) ulegnie zmianie o różnicę pomiędzy wartością robót budowlanych wynikających z przedmiotu umowy, a wartością zleconych robót zamiennych.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy  do wniesienia na rzecz Zamawiającego     zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie dopuszczonej prawnie przez  ustawę  Prawo zamówień publicznych w wysokości  10%  zaoferowanej ceny ofertowej brutto  tj. kwotę ....................... zł słownie : .........................................................................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających 
z zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany   przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty     wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym    rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami   wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o  koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub  kilka form, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania  przez  Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekroczyć 30 %  wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi  za wady.

- W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca  zobowiązany jest do dostarczenia  Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej  formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 13

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

  - za nieterminowe przedłożenie dokumentów  określonych w § 3 ust. 8  niniejszej umowy  w wysokości  1.000zł za każdy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w dostarczeniu  dokumentów,

  - za nieterminowe dostarczenie ubezpieczenia kontraktowego  budowy od strat i szkód, w tym szkód na osobie lub mieniu w wysokości 2.000zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu  dokumentów,

  - w przypadku nieprzedstawienia w wymaganym terminie szczegółowego harmonogramu lub  nieterminowego przedłożenie do zaakceptowania  aktualizacji  szczegółowego harmonogramu 
w wysokości 1.000zł  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  w dostarczeniu harmonogramu,

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy dla którego uzgodniono terminy wykonania określone w § 4 ust. 1   niniejszej umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za spowodowanie przerwy w realizacji robót  w stosunku do aktualnego harmonogramu  dłuższej niż 5 dni roboczych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,  za każdy rozpoczęty dzień przerwy, licząc od dnia w którym przypada termin końcowy wykonania poszczególnych elementów robót określonych w szczegółowym harmonogramie.

  - za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia  liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad,

  - za brak przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy, w wysokości 10 %  kwoty zabezpieczenia określonej w § 11 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,

  - jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy /kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego  w wysokości w wysokości 0,1 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,

  - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wartości robót zleconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za nie przedłożenie do zaakceptowania  projektu umowy o podwykonawstwo  lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany 
w wysokości 1.000zł za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania  projektu umowy lub jej zmiany,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000zł za każdy przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości w wysokości 1.000zł każdorazowo,

  - za nieuzasadnione przerwanie realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej 3 dni  w wysokości w wysokości 0,02 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,  za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 %  wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,  Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi 
i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość szkody przewyższy wysokość kary.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

ZMIANA UMOWY

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa  w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.

- Zmiana terminu wykonania  przedmiotu umowy może nastąpić, poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót,  co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót z powodów niezawinionych przez Wykonawcę w następujących przypadkach :

  - wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

  - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - konieczność wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy 
i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiana wynagrodzenia w  przypadku:

  - odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

  - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- Zmiana osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy może nastąpić   z przyczyn nieleżących  po stronie Wykonawcy takich jak  utrata uprawnień, długotrwała choroba, śmierć, inne. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany osób wskazanych w ofercie  nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji robót.  Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

- Zmiany umowy w zakresie zasad i terminów jej realizacji wymagają zgody Instytucji Wdrażającej, pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz przepisie art.145 ustawy Prawo zamówień Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy  z winy Wykonawcy:

  - w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy,

  - nie podjęcia  realizacji robót pomimo przekazania terenu budowy, w ciągu 10 dni od daty przekazania terenu budowy, chyba że podjęcie realizacji robót wynika z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca,

  - zaniechania realizacji umowy, a w szczególności przerwania przez Wykonawcę  realizacji robót na okres dłuższy niż 30 dni robocze, chyba że zaniechanie realizacji umowy wynika z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca,

  - wystąpienia opóźnienia w realizacji robót w stosunku do aktualnego szczegółowego harmonogramu, 
o co najmniej 14 dni robocze,

  - skierowania bez akceptacji Zamawiającego  do realizacji przedmiotu umowy osób innych niż wskazane w ofercie,

  - realizacji robót  niezgodnie z dokumentacją projektową,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz szczegółowym harmonogramem,

  - konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie w ciągu 30 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia z podaniem przyczyn odstąpienia i stanie się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Z chwilą skutecznego odstąpienia umowa ulega zakończeniu i z tą chwilą następują skutki odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy wynikać będzie z protokołu odbioru robót sporządzonego przez Strony na dzień odstąpienia od umowy.

- Strony dopuszczają częściowe rozliczenie już wykonanych robót przy częściowym odstąpieniu od umowy.

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz kodeksu cywilnego, a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:

  - załącznik nr 1 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  - załącznik nr 2 - dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót      budowlanych,

  - załącznik nr 3 - oferta wykonawcy

  - załącznik nr 4 - zezwolenie na realizację inwestycji

  - załącznik nr 5 - szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy

  - załącznik nr 6 - polisa kontraktowa

  - załącznik nr 7 - dokument gwarancyjny

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa ( 2 ) egzemplarze  dla Zamawiającego, jeden ( 1 ) egzemplarz  dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                             WYKONAWCA

……………………….							       ……………………….