Załącznik nr 2

| Wykaz donic, wież kwiatowych, kwietników i rabat wraz z zakresem i terminem prac do wykonania na poszczególnych obiektach. |
| --- |
| Lp | Lokalizacja | Donice (szt.) | Wieże kwiatowe (szt.) / (wys.) | Kwietnik (m2) | Rabata (m2) | Trawnik (m2) | Skarpa (m2) | Krzewy (m2) |
| 1 | Ulica Łagiewnicka (plac zabaw) |  |  | 28,3 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 2 | Plac Zawadzkiego (pomnik) | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | do 30.09.2018 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ulica Łagiewnicka/Górna |  | 1 szt. (160 cm) |  |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami |  | 01-20.06.2018 |  |  |  |  |  |
|  | pielęgnacja nasadzeń |  | 01.06-31.10.2018 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ulica Bytomska/Stawowa |  |  | 16,5 |  | 144 |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.06.2018 (01-30.05.208) 01-30.11.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.06-30.09.2018 (01.05-30.09.2018) | - | do 30.09.2018 | - | - |
| 5 | Plac Słowiański | 5 |  | 50 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.06.2018 01-30.11.2018 | - | do 30.04.2018 (01-30.05.208) 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.06-30.09.2018 | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 6 | Planty „Piaśniki” |  |  | 116 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 7 | Ulica Chorzowska przy nr 37 |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 8 | Ulica Chorzowska/Bieszczadzka |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.06.2018 (01-30.05.2018) 01-30.11.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.06-30.09.2018 (01.05-30.09.2017 | - | - | - | - |
| 9 | Ulica Korfantego | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.06.2018 | - | - | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.06-31.10.2018 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Park im. Mieszkańców Heiloo |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 11 | Ulica Bankowa |  | 1 szt. (240 cm) |  | 7 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | 01-20.06.2018 | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | 01.06-31.10.2018 | - | do 30.09.2018 | - | - | - |
| 12 | Planty Bytomskie |  |  | 173 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 13 | Plac Ks. Rabbe |  |  | 48 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 14 | Ulica Katowicka przy nr 31A |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 15 | Park Mijanka |  |  | 140 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 16 | Ulica Szpitalna/Wyzwolenia |  | - | 7 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 17 | Ulica Wyzwolenia 59 (skwer) |  |  | 140 |  |  |  | 80 |
|  |  | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  |  | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | do 30.09.2018 |
| 18 | Ulica Szpitalna (pomnik na Cmentarzu Ewangelickim) |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 19 | Park przy Urzędzie Miejskim |  |  |  | 28 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - |
| 20 | Ulica Katowicka (deptak) | 196 |  |  |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | do 31.10.2018 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ulica Pocztowa | 8 | 2 szt. (160 cm) |  | 5 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | 01-20.06.2018 | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.06-31.10.2018 | do 31.10.2018 | - | do 30.09.2018 | - | - | - |
| 22 | Ulica Katowicka 54 (przy siedzibie Urzędu Miejskiego) | 6 | 4 szt. (120 cm) |  | 66 |  |  | 20 |
|  | obsada kwiatami | 01-20.06.2018 | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | 01.06-31.10.2018 | do 31.10.2018 | - | do 30.09.2018 | - | - | do 31.10.2018 |
| 23 | Ulica Katowicka (skarpa) |  |  | 107 |  | 600 | 2000 |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 (01-30.05.2018) 01-30.11.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | do 30.09.2018 | do 30.09.2018 | - |
| 24 | Ulica Katowicka (przy siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego) |  |  | 6,3 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - | - |
| 25 | Ulica Katowicka (pomnik) |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | - | do 30.04.2018 01-20.06.2018 | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | - | do 30.09.2018 | - | - | - |
| 26 | Ulica Żołnierska (rondo) |  |  | 113 |  |  |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.06.2018 (01-30.05.2018) 01-30.11.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.06-30.09.2018 (01.05-30.09.2018) | - | - | - | - |
| 28 | Drogowa Trasa Średnicowa |  |  | 42 |  | 332 |  |  |
|  | obsada kwiatami | - | - | 01-20.06.2018 (01-30.05.2018) 01-30.11.201 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | - | 01.06-30.09.2018 (01.05-30.09.2018) | - | do 30.09.2018 | - | - |
| 28 | Ulica Wojska Polskiego (rondo) |  | 2 szt. (160 i 240 cm) | 148 |  | 2471 |  | 1023,20 |
|  | obsada kwiatami | - | 01-20.06.2018 | 01-20.06.2018 (01-30.05.2018) 01-30.11.2018 | - | - | - | - |
|  | pielęgnacja nasadzeń | - | 01.06-31.10.2018 | 01.06-30.09.2018 (01.05-30.09.2018) | - | do 30.09.2018 | - | do 30.09.2018 |